##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15.09.2021 № 790

в редакции: от 25.11.2021 № 1016

от 17.01.2022 № 27

р.п.Любытино

Об утверждении  муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского

поселения на 2016-2020 годы и на период до 2024 года»

Администрация            Любытинского      муниципального     района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения  на 2016-2020 годы и на период до 2024 года» (далее - муниципальная программа) в новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:

от 22.02.2019 № 140 «Об утверждении муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2016-2020 годы и на период до 2024 года»;

от 26.02.2021 № 141, 22.06.2021 № 477, 12.07.2021 № 568, 16.08.2021  № 688 «О внесении изменений в муниципальную программу Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2016-2020 годы и на период до 2024 года».

3. Опубликовать постановление  в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                                            А.А.Устинов

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 15.09.2021 № 790

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории

Любытинского  сельского  поселения на 2016-2020 годы и на период

до 2024 года» в новой редакции

Паспорт муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы:

муниципальная  программа Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2016-2020 годы и на период до 2024 года» (далее - муниципальная программа).

2. Ответственные исполнители муниципальной  программы:

Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района» (далее комитет).

3. Соисполнители  муниципальной программы:

отделы Администрации района, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации.

4. Подпрограммы муниципальной программы:

«Озеленение, уборка мусора, пожарная безопасность на территории Любытинского сельского поселения»;

«Уличное освещение территории Любытинского сельского поселения»;

«Содержание, текущий и капитальный ремонт дорог в границах населенных пунктов Любытинского сельского поселения».

«Формирование современной городской среды на территории р.п.Любытино на 2017 год».

2

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| 1. | Цель. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Любытинского сельского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Улучшение ландшафта (покупка, доставка, посадка цветов, деревьев, (шт.) |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 1.1.2. | Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений, спиливание аварийных и упавших (шт.) |  |  | 5 | 65 |  |  |  | 65 |  |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 2. | Задача 2. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уборка общественных территорий поселения, (кв.м) |  | 19076,5 |  |  |  | 19076,5 |  | 19076,5 |  | 19076,5 |  | 19076,5 |  | 19076,5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.2. | Санитарная уборка скверов и площадей, детских площадок, удаление стихийных свалок бытовых отходов и мусора, (тыс.кв.м) |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  | 15,0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.3. | Проведение месячников, субботников, (ед.) |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.4 | Оборудование контейнерных площадок, (шт.) |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| 2.5. | Приобретение, покраска и ремонт скамеек, (шт.) урн, (шт.) досок объявлений, (шт.) |  | 10 20 4 |  |  |  | 2 5 1 |  | 2 5 1 |  | 2 5 1 |  | 2 5 1 |  | 2 5 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.6. | Приобретение и установка оборудования в местах отдыха (малые игровые формы: качели и т.п.), (шт.) |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.7. | Ремонт мостков, мостов, полоскалищ (шт.) |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.8. | Санитарная уборка общественных туалетов и прилегающей территории, (шт.) |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.9. | Ремонт, строительство, содержание общественных колодцев, (шт.) |  | 61 |  |  |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 61 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.10. | Обеспечение противопожарной безопасности и содержание источников противопожарного водоснабжения и пожарных водоемов, (ед.) |  | 70 |  |  |  | 70 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.11. | Устройство муниципальных заборов (м) |  | 243 |  |  |  | 375 |  | 375 |  | 375 |  | 375 |  | 375 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.12. | Химическая обработка против борщевика сосновского (га) |  | 0 |  |  |  | 6,6 |  | 1,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.13. | Благоустройство, содержание общественного кладбища (ед) |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.14. | Лабораторное исследование питьевой воды из общественных колодцев |  | 1 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  |
| 2.15. | Приобретение стройматериалов (м3) |  | 51,3 |  |  |  | 10,1 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.16. | Софинансирование субсидии бюджета городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.17. | Расчистка подъездов к пожарным водоемам от снега, страхование членов добровольной пожарной команды |  | 70 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 2.18. | Софинансирование субсидии бюджета городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальную программу развития территорий(ед) |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3. | Задача 3. Организация освещения улиц Любытинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения, (светильников, шт.) |  | 1021 |  |  |  | 1034 |  | 1139 |  | 1139 |  | 1139 |  | 1139 |  | 1139 |  | 1139 |  | 1139 |  |  |  |
| 3.2. | Заключение договоров с энергоснабжающими организациями по оплате за активную энергию и обслуживающими организациями, (шт.) |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 4. | Задача 4. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содержание дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, (км) | 117,3 |  |  |  | 117,3 |  | 122,014 |  | 122,014 |  |  | 122,014 |  | 122,014 |  | 122,014 |  | 122,014 |  | 122,014 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 4.2. | Ремонт автодорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, (км) | 2,247 |  |  |  | 0 |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  | 1,4 |  |  |  |
| 4.3. | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, в границах муниципального района и искусственных сооружений на них, за счет средств дорожного фонда муниципального района (ед) | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 5.1 | Задача 5. Благоустройство территории р.п.Любытино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (ед) | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 5.2. | Благоустройство общественных территорий (ед) | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |

6. Срок реализации муниципальной программы: 2016-2020 годы и на период до 2024 года.

6

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 2016 | 0,00000 | 0,00000 | 1049,95000 | 15998,21000 | 0,00000 | 17048,16000 |
| 2017 | 0,00000 | 618,51207 | 2107,65393 | 18965,10000 | 0,00000 | 21691,26600 |
| 2018 | 0,00000 | 0,00000 | 971,25102 | 17919,54650 | 0,00000 | 18890,79752 |
| 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 1821,00000 | 17296,31789 | 85,00000 | 19202,31789 |
| 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 2268,65192 | 19401,04519 | 108,00000 | 21777,69711 |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 12 886,90000 | 19 132,90035 | 370,00000 | 32 389,80035 |
| 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 12 596,00000 | 19 829,98600 | 0,00000 | 32 425,98600 |
| 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 1 064,00000 | 16 326,30000 | 0,00000 | 17 390,30000 |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 1 064,00000 | 16 307,70000 | 0,00000 | 17 371,70000 |
| ВСЕГО | 0,00000 | 618,51207 | 35 829,40687 | 161 177,10593 | 563,00000 | 198 188,02487 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

В 2015 году  проводились запланированные мероприятия по благоустройству территорий, целевые показатели которых равнозначны запланро-ванных в данной  программе:

единое управление комплексным благоустройством Любытинского сельского поселения;

определение перспективы улучшения благоустройства Любытинского сельского поселения;

создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

улучшение состояния территорий поселения;

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

совершенствование эстетического состояния территории;

увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

предотвращение сокращения (вырубки) зелёных насаждений;

увеличение количества высаживаемых деревьев;

благоустроенность населенных пунктов поселения.

I. Характеристика текущего состояния, в сфере реализации муниципальной программы, приоритеты и цели политики в сфере благоустройства

В вопросах благоустройства территории Любытинского сельского  поселения имеется ряд проблем. Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

7

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий, а также состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Для решения проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству территории поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление  промышленных отходов и негативное их воздействие

на окружающую среду является одной из главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения

требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Приоритеты в сфере  благоустройства, в настоящее время установлены:

Жилищным кодексом Российской Федерации;

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»;

областным законом от 01.07.2010 № 791-ОЗ «Об административных правонарушениях».

8

На территории  муниципального  района приоритеты в сфере благоустройства  установлены Правилами благоустройства территорий Любытинского сельского поселения, утвержденными решением Думы Любытинского муниципального района  от 11.04.2014 № 254.

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная программа должна обеспечить повышение уровня благоустройства Любытинского сельского  поселения.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Любытинского сельского  поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения  в благоприятных условиях.

Для достижения поставленных целей в муниципальной программе реализуются меры  для решения следующих основных задач:

приведение территории Любытинского сельского  поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм;

организация освещения улиц Любытинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей;

обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети.

Решение вышеперечисленных задач осуществляется посредством подпрограмм муниципальной программы.

Решение задачи муниципальной программы «Приведение территории Любытинского сельского  поселения в  соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, к требованиям  санитарно-эпиде-миологических и экологических норм», осуществляется путем реализации подпрограммы «Озеленение,  уборка мусора, пожарная безопасность  на территории Любытинского сельского  поселения».

Решение задачи муниципальной программы «Организация освещения улиц Любытинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей», осуществляется путем реализации подпрограммы «Уличное освещение территории Любытинского сельского  поселения».

Решение задачи муниципальной программы «Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети» осуществляется путем реализации подпрограммы «Содержание, текущий и капитальный ремонт дорог Любытинского сельского поселения».

9

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной  программы.

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки её результативности и эффективности и включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы;

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Внешние риски |  |  |  |
| Правовые | изменение дейст-вующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на ус-ловия реализации муниципальной программы | мониторинг изменений законодательства в сфере благоустройства | корректировка муниципальной программы; корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Макроэкономические (финансовые) | неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета муниципального района или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых | привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета; мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы; рациональное использование | корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее |
| 10 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы | имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы) | приоритетных направлений муниципальной программы |
| Внутренние риски |  |  |  |
| Организационные | недостаточная точность плани-рования меро-приятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы | составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения; мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы; размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ | корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной про- граммы; применение штраф-ных санкций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости - замена исполнителей мероприятий |
| Ресурсные (кадровые) | недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы; повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к | ротация или замена исполнителей мероприятий муниципальной программы |
| 11 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | методическим и информационным материалам); привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представителей общественных и научных организаций |  |

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района, которая несет ответственность за реализацию муниципальной программы, уточняет сроки реализации мероприятий муниципальной программы и объемы их финансирования.

Комитетом выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий муниципальной  программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации муниципальной программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач муниципальной программы по результатам принятия областного бюджета и бюджета муниципального района и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей муниципальной программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Мониторинг  хода реализации муниципальных программ  осуществляет отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за  отчетным.

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

отдел ЖКХ и благоустройства, комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района совместно с соисполните

12

лями  до 15 июля текущего  года и до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной  программы и направляет их в отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

13

IV. Мероприятия муниципальной программы Любытинского

сельского поселения  «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2016-2020 годы и на период до 2024 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации | Целевой показа-тель (номер целевого пока- зателя из паспорта муници-паль- ной про-граммы) | Источник финансирования | объемы финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | «Озеленение, уборка мусора, пожарная безопасность на территории Любытинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Озеленение, уборка мусора, пожарная безопасность на территории Любытинского сельского поселения | отдел жкх и благоустройства; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе |  | 2016-2024 годы | 1.1.1-1.1.16 | бюджет сельского поселения | 4 675, 85000 | 3 957, 86200 | 4 212, 58350 | 4 678, 27973 | 4 734, 40269 | 6 658, 87301 | 5 253, 28600 | 3 490, 20000 | 3 490, 20000 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 28, 95000 | 40, 40000 | 54, 15102 | 754, 00000 | 1 175, 65192 | 100 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 100 0, 00000 |
|  |  |  |  |  |  | внебюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 85, 00000 | 108, 00000 | 370, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 4 704, 80000 | 3 998, 26200 | 4 266, 73452 | 5 517, 27973 | 6 018, 05461 | 10 800, 77301 | 6 253, 28600 | 3 490, 20000 | 3 490, 20000 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. | «Уличное освещение территории Любытинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Уличное освещение территории Любытинского сельского поселения» | отдел жкх и благоустройства ; порядные оргнизации, привлеченные на конкурной основе | 2016-2024 годы |  | 1.2.1- 1.2.2 | бюджет сельского поселения | 6 263, 36000 | 7 918, 20000 | 8 501, 96300 | 8 224, 21038 | 8 410, 00000 | 7 900, 72374 | 9 813, 90000 | 8 064, 10000 | 7 946, 60000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 6 263, 36000 | 7 918 ,20000 | 8 501, 96300 | 8 224, 21038 | 8 410, 00000 | 7 900, 72374 | 9 813, 90000 | 8 064, 10000 | 7 946, 60000 |
| 3. | «Содержание, текущий и капитальный ремонт дорог Любытинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация подпро-граммы «Содержание, текущий и ка-питальный ремонт дорог Любытинского сельского поселения» | отдел строительства и дорожной деятельности; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2016-2024 годы |  | 1.3.1-1.3.3 | бюджет сельского поселения | 5 059, 00000 | 7 037, 00000 | 5 205, 00000 | 4 393, 82778 | 6 256, 64250 | 4 573, 30360 | 4 762, 80000 | 4 772, 00000 | 4 870, 90000 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1 021, 00000 | 1 704, 00000 | 917, 10000 | 1 067, 00000 | 1 093, 00000 | 9115, 00000 | 11596,00000 | 1 064, 00000 | 1 064, 00000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 6 080, 00000 | 8 741, 00000 | 6 122, 10000 | 5 460, 82778 | 7 349, 64250 | 13 688, 30360 | 16358, 80000 | 5 836, 00000 | 5 934, 90000 |

| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4. | «Формирование современной городской среды на территории р.п.Любытино на 2017 год» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории р.п.Любытино на 2017 год» Адресный перечень многоквартирных домов с указанием минимального перечня работ и перечня дополнительных работ по благоустройству | отдел; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2017 год |  | федеральный бюджет | 0, 00000 | 412, 34138 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 242, 16962 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 34, 81400 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.2 | Реализация подпро-граммы «Форми-рование современной городской среды на территории р.п.Любы-тино на 2017 год» Перечень обще-ственных террито-рий | отдел; подряд-ные ор-ганиза-ции, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2017 |  | федеральный бюджет | 0, 00000 | 206, 17069 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 121, 08431 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 17, 22400 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 0, 00000 | 1 033, 80400 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 17 048, 16000 | 21 691, 26600 | 18 890, 79752 | 19 202, 31789 | 21 777, 69711 | 32 389, 80035 | 32 425, 98600 | 17 390, 30000 | 17 371, 70000 |

17

I. Подпрограмма «Озеленение и уборка мусора, пожарная безопасность на территории Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2016-2020 годы и на период до 2024 года»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнитель подпрограммы: отдел ЖКХ и благоустройства

2. Задачи и целевые показатели:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Улучшение ландшафта (покупка, доставка, посадка цветов, деревьев, (шт.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений, спиливание аварийных и упавших (шт.) | 5 | 65 | 65 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уборка общественных территорий поселения, (кв.м) | 19076,5 | 19076,5 | 19076,5 | 19076,5 | 19076,5 | 19076,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Санитарная уборка скверов и площадей, детских площадок, удаление стихийных свалок бытовых отходов и мусора, (тыс.кв.м) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Проведение месячников, субботников, (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.4 | Оборудование контейнерных площадок, (шт.) | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Приобретение, покраска и ремонт скамеек, (шт.) урн, (шт.) досок объявлений, (шт.) | 10 20 4 | 2 5 1 | 2 5 1 | 2 5 1 | 2 5 1 | 2 5 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Приобретение и установка оборудования в местах отдыха (малые игровые формы: качели и т.п.), (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Ремонт мостков, мостов, полоскалищ (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Санитарная уборка общественных туалетов и прилегающей территории, (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Ремонт, строительство, содержание общественных колодцев, (шт.) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Обеспечение противопожарной безопасности и содержание источников противопожарного водоснабжения и пожарных водоемов, (ед.) | 70 | 70 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Устройство муниципальных заборов (м) | 243 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Химическая обработка против борщевика сосновского (га) | 0 | 6,6 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Благоустройство, содержание общественного кладбища (ед) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Лабораторное исследование питьевой воды из общественных колодцев | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15. | Приобретение стройматериалов (м3) | 51,3 | 10,1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.16. | Софинансирование субсидии бюджета городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17. | Расчистка подъездов к пожарным водоемам от снега, страхование членов добровольной пожарной команды | 70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.18. | Софинансирование субсидии бюджета городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальную программу развития территорий(ед) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Задача 3. Благоустройство территории р.п.Любытино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (ед) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Благоустройство общественных территорий (ед) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

20

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы и на период до 2024 года.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной | бюджет поселения | внебюд-жетные | всего |
|  |  |  | бюджет |  | средства |  |
| 2016 | 0,00000 | 0,00000 | 28,95000 | 4 675,85000 | 0,00000 | 4 704,80000 |
| 2017 | 0,00000 | 0,00000 | 40,40000 | 3 957,86200 | 0,00000 | 3 998,26200 |
| 2018 | 0,00000 | 0,00000 | 54,15102 | 4 212,58350 | 0,00000 | 4 266,73452 |
| 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 754,00000 | 4 678,27973 | 85,00000 | 5 517,27973 |
| 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 1 175,65192 | 4 734,40269 | 108,00000 | 6 018,05461 |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 3 771,90000 | 6 623,41001 | 370,00000 | 10 765,31001 |
| 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 1 000,00000 | 5 253,28600 | 0,00000 | 6 253,28600 |
| 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 490,20000 | 0,00000 | 3 490,20000 |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 490,20000 | 0,00000 | 3 490,20000 |
| всего | 0,00000 | 0,00000 | 6 825,05294 | 41 116,07393 | 563,00000 | 48 504,12687 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Проведение  работ по реконструкции уже имеющихся насаждений позволит не только убрать деревья, находящиеся в аварийном состоянии, но и освободить площади под новые посадки.

Дополнительное устройство газонов и цветников не только позволит закрепить откосы, предотвращающие водную эрозию почвы, но и в значительной степени обогатит ландшафт.

Озеленение санитарно-защитных зон предприятий существенно увеличит площади зеленых насаждений, будет способствовать улучшению очистки атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ.

Проведение инвентаризации зеленых насаждений на территории поселения позволит дать наиболее объективную оценку состояния и развития зеленого фонда, своевременно выявить насаждения, нуждающиеся в реконструкции или замене.

При отсутствии «свободных» площадей вблизи зданий и сооружений, дополнительное озеленение с помощью вазонов и цветочниц с применением вертикального озеленения не только значительно увеличит площадь зеленых насаждений, но и придаст объектам более эстетичный вид.

21

Создание целостной системы озеленения внесет значительный вклад в благоустройство, внешний облик населенных пунктов поселения, украсит ландшафт,  оздоровит экологическую ситуацию, а в конечном итоге позволит добиться улучшения условий жизни.

Проведение  мероприятий по  уборке  территорий, ликвидации несанкционированных  свалок позволит улучшить экологическую обстановку  и создать среду, комфортную для проживания жителей поселения.

22

6. Мероприятия  подпрограммы «Озеленение, уборка мусора, пожарная безопасность на территории

Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения  «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2016-2020 годы и на период до 2024 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол- нитель | Срок реализа-ции | Целевой показатель номер целевого показателя из паспорта муници-пальной подпро-граммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение ландшафта (покупка, дос- тавка, посадка цветов дере- вьев),оформле ние существу ющих старов озрастных зеленых насаждений, спиливание аварийных и упавших | отдел жкх и благоустройства, подрядные организа- циии, привле-ченные на конкур-сной основе | 2016- 2024 годы | 1.1 1.2 | бюджет сельского поселения | 91, 33000 | 576, 55000 | 1717, 61409 | 575, 50000 | 669, 40269 | 500, 01000 | 700, 00000 | 700, 00000 | 700, 00000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 91, 33000 | 576, 55000 | 1717, 61409 | 575, 50000 | 669, 40269 | 500, 01000 | 700,00000 | 700,00000 | 700,00000 |

| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2. | Задача 2. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уборка общественных территорий поселения, мест общего пользования | отдел жкх и благоустройства,под-рядные органи-зации, привлечен-ные на кон-курсной основе | 2014-2024 годы | 2.1 2.2 2.3 2.4 2.8 | бюджет сельского поселения | 3090, 77000 | 2130, 81200 | 1666, 50691 | 100, 00000 | 1500, 00000 | 1 419, 48704 | 1 600, 00000 | 1600, 00000 | 1600, 00000 |
| 2.2 | Содержание, ремонт обще- ственных ко- лодцев, мостов, мостков,урн, полоскалищ, скамеек, досок объявлений, муниципальных заборов, контей-нерных площа-док, прочих основных средств, рас-ходных мате-риалов, изготовление и установка номерных знаков на дома и знаков с названием улиц населен. пунктов иные работы по благоустройству | -//- | -//- | 2.5 2.7 2.9 2.11 2.14 2.15 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 1276, 90000 0, 00000 | 808, 76300 0, 00000 | 89, 41250 0, 00000 | 1570, 17779 0, 00000 | 1260, 26000 199, 66892 | 1 227, 57836 722, 85000 | 486,68600 0, 00000 | 152,20000 0, 00000 | 152,20000 0, 00000 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.3. | Приобретение и установка оборудования в местах отдыха (малые игровые фор-мы: качели и т.п.) | -//- | -//- | 2.6 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 99, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.4. | Обеспечение противопо-жарной безо-пасности и содержание источников противопо- жарного водо-снабжения и пожарных во-доемов, рас-чистка подъ-ездов к пожар-ным водоемам от снега, стра-хование членов добровольной пожарной команды | отдел жкх и благоустройства, подряд- ные ор- ганиза- ции, при- влечен- ные на конкурс- ной основе | 2014-2024 годы | 2.10 2.17 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 127, 85000 0, 00000 | 125, 00000 0, 00000 | 124, 00000 0, 00000 | 119, 00000 0, 00000 | 119, 00000 200, 983000 | 214, 98266 130, 45000 | 166, 80000 0, 00000 | 111, 20000 0, 00000 | 111, 20000 0, 00000 |
| 2.5. | Химическая обработка против борщевика Сосновского, дезинфекция против клещей | -//- | -//- | 2.12 | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 73, 70000 | 91, 05000 | 139, 58192 | 199, 00000 | 277, 50000 | 200, 00000 | 200, 00000 | 200, 00000 |

| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.6. | Благоустрой-ство, содержа-ние общест-венного кладбища | -//- | -//- | 2.13 | бюджет сельского поселения | 59, 00000 | 180, 00000 | 300, 00000 | 371, 97272 | 520, 00000 | 790, 35195 | 550, 00000 | 550, 00000 | 550, 00000 |
| 2.7. | Софинансирование субсидии бюджета го-родских и сельских посе-лений Новго-родской области на поддержку реализации проектов территори-альных обще-ственных са-моуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий | -//- | -//- | 2.16 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 30, 00000 28, 95000 | 70, 000000 40, 40000 | 100, 00000 54, 15102 | 100, 00000 54, 00000 | 100, 00000 75, 00000 | 100, 00000 75, 00000 | 153, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.7.1 | в том числе: Приобретение оборудования для детской и спортивной площадок ТОС ул.Широкая |  |  | 2.16 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 70, 00000 40, 400000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0 ,00000 0, 00000 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2.7.2 | Приобретение оборудования для детской и спортивной площадок ТОС ул.Магистраль-ная д.Большой Городок | -//- | -//- | 2.16 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 100, 00000 54, 15102 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.7.3 | Приобретение оборудования для детской и спортивной площадок ТОС ул.Широкая д.Брод | -//- | -//- | 2.16 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 100, 00000 54, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.7.4 | Приобретение оборудования для детской и спортивной площадок ТОС д.Бор | -//- | -//- | 2.16 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 100, 00000 75, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.7.5 | Приобретение оборудования для детской и спортивной площадок ТОС д.Луково | -//- | -//- | 2.16 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 100, 00000 75, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |

| 2.7.6. | Благоустройство парка и памятника землякам, не вернувшимся с войы ТОС "Ярцевское" | -//- | -//- | 2.16 | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 51, 00000 | 0, 00000 | 0 ,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.7.7. | ТОС "Черемушки" дооборудоваеие детской площадки, приобретение элементов | -//- | -//- | 2.16 | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 51, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.7.8. | ТОС "Улица Марии Карповой" дооборудоваеие детской площадки, приобретение элементов | -//- | -//- | 2.16 | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 51, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.8. | Софинансиро-вание субсидии бюджета городских и сельских посе-лений Новго-родской обла-сти на поддержку проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальную программу развития территорий | -//- | -//- | 2.18 | бюджет сельского поселения областной бюджет внебюджетные средства | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 210, 00000 700, 00000 85, 00000 | 504, 74000 700, 00000 108, 00000 | 750, 40000 700, 00000 220, 00000 | 220, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 2.9 | Софинансиро-вание субсидии бюджета городских и сельских посе-лений Новго-родской области на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству | -//- | -//- | 2.16 | бюджет сельского поселения областной бюджет внебюджетные средства | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 343, 10000 1143, 60000 150, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 2.10 | Софинансиро-вание субсидии бюджета городских и сельских посе-лений Новго-родской области на реализацию приоритетного проекта «Народный бюджет | -//- | -//- | 2.16 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 0000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 1000, 00000 1000, 00000 | 1000, 00000 1000, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4613, 47000 | 3421, 700 | 2425, 12043 | 4941, 77973 | 5348, 65192 | 10 265, 30001 | 5 553, 28600 | 2 790, 20000 | 2 790, 20000 |
|  | Всего |  |  |  |  | 4704, 80000 | 3998, 26200 | 4266, 73452 | 5517, 27973 | 6018, 05461 | 10 765, 31001 | 6 253, 28600 | 3 490, 20000 | 3 490, 20000 |

29

II. Подпрограмма «Уличное освещение территорий Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения

на 2016-2020 годы и на период до 2024 года»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы: отдел ЖКХ и благоустройства.

2. Задачи и целевые показатели:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Задача. Организация освещения улиц Любытинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения, (светильников, шт.) | 1021 | 1034 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 |
| 1.2. | Заключение договоров с энергоснабжающими организациями по оплате за активную энергию и обслуживающими организациями, (шт.) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

30

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы и на период до                2024 года.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет муниципального района | федеральный бюджет | областной бюджет |  | бюджет поселения |  | внебюджетные средства |  | всего |
| 2016 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 6263,360000 |  | 0,00000 |  | 6263,36000 |  |
| 2017 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7918,20000 |  | 0,00000 |  | 7918,20000 |  |
| 2018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8501,96300 |  | 0,00000 |  | 8501,96300 |  |
| 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8224,21038 |  | 0,00000 |  | 8224,21038 |  |
| 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8410,00000 |  | 0,00000 |  | 8410,00000 |  |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7 936,18674 |  | 0,00000 |  | 7 936,18674 |  |
| 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9813,90000 |  | 0,00000 |  | 9813,90000 |  |
| 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8064,10000 |  | 0,00000 |  | 8064,10000 |  |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 7946,60000 |  | 0,00000 |  | 7946,60000 |  |
| ВСЕГО | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 73 078,52012 |  | 0,00000 |  | 73 078,52012 |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

создание условий для комфортного проживания населения поселения;

улучшение освещенности дорог, улиц, дворовых территорий и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры;

обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;

сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание;

экономия электроэнергии.

31

6. Мероприятия  подпрограммы «Уличное освещение территорий Любытинского сельского поселения»

муниципальной программы Любытинского сельского поселения  «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2016-2020 годы и на период до 2024 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача Организация освещения улиц Любытинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перечисление денежных средств за техническое обслуживание сетей уличного освещения | отдел жкх и благоустройства | 2016-2024 годы | 1.1 | бюджет сельского поселения | 800, 40000 | 1310, 35900 | 1626, 34825 | 1422, 80274 | 1920, 10425 | 1 136, 18674 | 1 600, 00000 | 1 000, 00000 | 1 000, 00000 |
| 1.2. | Перечисление необходимого объема средств в качестве оплаты за активную энергию | отдел жкх и благоустройства | 2016-2024 годы | 1.2. | бюджет сельского поселения | 5462, 96000 | 6607, 84100 | 6875, 61475 | 6801, 40764 | 6489, 89575 | 6 800, 00000 | 8 213, 90000 | 7 064, 10000 | 6 946, 60000 |
|  | Всего |  |  |  |  | 6263, 36000 | 7918, 20000 | 8501, 96300 | 8224, 21038 | 8410, 00000 | 7 936, 18674 | 9 813, 90000 | 8 064, 10000 | 7 946, 60000 |

32

III. Подпрограмма «Содержание, текущий и капитальный ремонт дорог Любытинского сельского поселения»

муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского  поселения на 2016-2020 годы и на период до 2024 года»

1. Исполнитель подпрограммы: отдел строительства и дорожной деятельности.

2. Задачи и целевые показатели:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Задача. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, (км) | 117,3 | 117,3 | 122,014 | 122,014 | 122,014 | 122,014 | 122,014 | 122,014 | 122,014 |
| 1.2. | Ремонт автодорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, (км) | 2,247 | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 1.3. | Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципаль-ного района и искусственных сооружений на них, за счет средств дорожного фонда муниципального района | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

33

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы и на период до 2024 года.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюжет муници-пального района | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 2016 | 0,00000 | 0,00000 | 1021,00000 | 5059,00000 | 0,00000 | 6080,00000 |
| 2017 | 0,00000 | 0,00000 | 1704,00000 | 7037,00000 | 0,00000 | 8741,00000 |
| 2018 | 0,00000 | 0,00000 | 917,10000 | 5205,00000 | 0,00000 | 6122,10000 |
| 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 1067,00000 | 4393,82778 | 0,00000 | 5460,82778 |
| 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 1093,00000 | 6256,64250 | 0,00000 | 7349,64250 |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 9 115,00000 | 4573,30360 | 0,00000 | 13 688,30360 |
| 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 11 596,00000 | 4 762,80000 | 0,00000 | 16 358,80000 |
| 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 1 064,00000 | 4 772,00000 | 0,00000 | 5 836,00000 |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 1 064,00000 | 4 870,90000 | 0,00000 | 5 934,90000 |
| ВСЕГО | 0,00000 | 0,00000 | 28 641,10000 | 46 930,47388 | 0,00000 | 75 571,57388 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние асфальтовое покрытие дорог в Любытинском сельском поселении;

повышение  безопасности транспортного движения;

обеспечение более комфортных условий для проживания населения на территории Любытинского сельского поселения.

34

6. Мероприятия подпрограммы «Содержание, текущий и капитальный ремонт дорог

Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения

«Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2016-2020 годы и на период до 2024 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание дорог общего пользования местного зна-чения, находящихся в му-ниципальной собственности Любытинско- го сельского поселения | отдел строителства и дорожной детельности, подрядные оганизации, првлеченные на кон- курсной основе | 2016-2024 годы | 1.1 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 4101, 00000 0, 00000 | 5317, 90000 1433, 90000 | 3610, 10000 0, 00000 | 2895, 98615 0, 00000 | 4500, 00000 0, 00000 | 4004, 48885 56, 71968 | 3 898, 90000 0, 00000 | 4000, 0000 0, 00000 | 4000, 00000 0, 00000 |
| 1.1.1. | Содержание дорог общего пользования местного значения ул.Пролетарская, ул. Труда в с. Зарубино Приоритетный проект «Дорога к дому» (приобретение и установка дорожных знаков) | отдел строителства и дорожной детельности, подядные оганизации, привлечен- ные на конкурсной основе | 2016-2024 годы | 1.1 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0 ,00000 | 0, 00000 0, 00000 | 2, 98525 56, 71968 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2. | Ремонт авто- дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципаль ной собствен- ности Любытинского сельского поселения | -//- | -//- | 1.2 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 958. 00000 1021, 00000 | 1719, 10000 270, 10000 | 1594, 90000 917, 10000 | 1497, 84163 1067, 00000 | 1756, 64250 1093, 00000 | 568, 81475 9058, 28032 | 863, 90000 11 596, 00000 | 772, 00000 1 064, 00000 | 870, 90000 1 064, 00000 |
| 1.2.1 | Ремонт дорог общего пользования местного значения в д. Слобода и д. Бор Приоритетный проект «Дорога к дому» | -//- | -//- | 1.2 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0 ,00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 57, 550000 109, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 1.2.2. | Ремонт дорог общего пользования местного значения Любытинского сельского поселения р.п. Любытино, ул. Ленская,ул. Светлая, пер. Зеленый, пер. Городской. с. Зарубино, ул. Вокзальная, ул. Инженерная | -//- | -//- | 1.2 | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 1699, 09250 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.2.3 | Ремонт дорог общего пользования местного значения ул.Про-летарская, ул.Труда в с. Зарубино Приоритетный проект «Дорога к дому» | -//- | -//- | 1.2 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0 ,00000 0, 00000 | 82, 01475 1558, 28032 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 1.2.4 | Проверка смет и строительный контроль | -//- | -//- | 1.2 | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 411, 04000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 1.2.5. | Субсидии на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования , строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в п.Любытино ул.Советов; п.Любытино пер.Зеленый; п.Любытино пер.Городской п.Любытино ул.Боровичская | -//- | -//- | 1.2 | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 75, 76000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 7 500, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 1.2.6. | Ремонт асфальтобетонной дороги общего пользования местного значения «с.Шереховичи,ул.Свободы»(0+000-0+130 асфальтобетонный участок)(0+130-0+699 грунтовый участок) и ( два съезда дороги S=100м2, примыкание к автодороге ул. Центральная с. Шереховичи 15м2)Приоритетный проект «Дорога к дому» | -//- | -//- | 1.2 | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 84, 00000 | 84, 00000 | 84, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 1 596, 00000 | 1 064, 00000 | 1 064, 00000 |
| 1.2.7. | Ремонт асфальтебетонной дороги общего пользования местного значения ул.Транспортная (км 0+000- км 0+398, км 0+410- км 0+816), ул.Боровичская (км 0+950 - км 1+140, км 1+197 - км 1+307)в р.п.Любытино, с.Зарубино, ул.Коммунарная (км 0+101 - км 0+363, км 0+369 - км 0+967) | -//- | -//- | 1.2 | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 101, 10000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 10000, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 1.3. | Изготовление проектно- сметной доку- ментации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-ницах населен ных пунктов, в границах муниципального рай-она и искуст-венных сооружений на них, за счет средств дорожного фон-да муниципального района | -//- | -//- | 1.3 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
|  | Всего |  |  |  |  | 6080, 00000 | 8741, 00000 | 6122, 10000 | 5460, 82778 | 7349, 64250 | 13 688, 30360 | 16358, 80000 | 5836, 00000 | 5934, 90000 |

38

IV. Подпрограмма «Формирование  современной городской среды на территории р.п. Любытино на 2017 год» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2016-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

1.Исполнитель подпрограммы: отдел ЖКХ и благоустройства.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 1. | Цель 1. Содействие повышению уровня благоустройства территории р.п.Любытино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов р.п.Любытино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (ед) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Благоустройство общественных территорий в р.п.Любытино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Благоустройство общественных территорий (ед) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

39

4. Сроки реализации подпрограммы: 2017 год.

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет сельского поселения | внебюд-жетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 618,51207 | 363,25393 | 52,03800 | 6,96300 | 1040,76700 |
| всего | 618,51207 | 363,25393 | 52,03800 | 6,96300 | 1040,76700 |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства р.п.Любытино:

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов на 3 ед.;

увеличение количества благоустроенных общественных территорий на              1 ед.

В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортность проживания граждан, улучшение качества жизни населения на территории р.п.Любытино.

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства дворовых территорий, а также общественных территорий

Одним из главных приоритетов развития территорий р.п.Любытино является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности городской среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство общественных территории  (центральная улица, площадь, набережная, пешеходная  дорожка и др.).

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках подпрограммы.

Подпрограмма позволит благоустроить облик р.п.Любытино, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей».

В рамках данной Подпрограммы субсидии предоставляются на софинансирование расходных обязательств, связанных с благоустройством дворовых  территорий многоквартирных домов и общественных территорий;

40

объем средств областного и муниципального бюджетов, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, с учетом того, что:

2/3 объема средств подлежат направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

1/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий, предусмотренных на благоустройство наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения;

наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в размере 1 % от общей стоимости работ, по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее - минимальный перечень работ по благоустройству);

наличие средств бюджетов муниципальных образований области в размере 5 % от общей стоимости работ (а в отношении мероприятий в монопрофильных муниципальных образованиях области - в размере 1 % от общей стоимости работ) по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и общественных территорий.

Исходя из минимального перечня  работ с приложением визуального (фото) перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на  дворовой территории  и нормативной стоимостью не более:

ремонт дворовых проездов (асфальтовое покрытие на 1 кв.метр с установкой бортового камня) - 1,55 тыс.рублей;

обеспечение освещенности дворовых территорий (в том числе установка фонарных столбов, стоимость за единицу) - 20,0 тыс.рублей;

установка скамеек (стоимость за единицу) - 5,0 тыс.рублей;

установка урн для мусора (стоимость за единицу) - 2,0 тыс.рублей.

Дополнительный перечень работ по благоустройству, выполняемых по решению и за счет заинтересованных лиц в размере до 90 процентов от общей стоимости работ с софинансированием за счет средств субсидии в размере 10 процентов от общей стоимости работ и нормативной стоимостью не более:

оборудование детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) - 112,6 тыс.рублей;

оборудование автомобильных парковок (кв.м) - 2,1 тыс.рублей;

озеленение территорий (кв.м) - 0,3 тыс.рублей.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории и дворовой территории многоквартирного дома в  му-

41

ниципальную подпрограмму осуществляется путем реализации следующих этапов:

1) проведение общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование  современной городской среды на территории р.п.Любытино на 2017 год»муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2016-2020 годы», утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 14.03.2017 № 202;

2) рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории р.п.Любытино, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории р.п.Любытино в подпрограмму «Формирование  современной городской среды на территории р.п.Любытино на 2017 год» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2016-2020 годы», утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 14.03.2017 № 203;

3) рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории р.п.Любытино» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2016-2020 годы» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования р.п.Любытино, подлежащей обязательному благоустройству в 2017 году, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 14.03.2017 № 204;

4) рассмотрение и оценка предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий р.п.Любытино, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования р.п.Любытино, на которых планируется благоустройство, в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории р.п.Любытино» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения  на 2016-2020 годы», утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 14.03.2017               № 206.

5) разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, включенной в муниципальную программу на 2017 год, содержащих

42

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории  р.п.Любытино, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования р.п.Любытино, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 14.03.2017 № 205;

6) порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ осуществляется в соответст-

вии с Порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, согласно подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории р.п.Любытино» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2016-2020 годы»,  утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 14.03.2017 № 207.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории р.п.Любытино, на которых планируется благоустройство, приводится в соответствии с  мероприятиями подпро-граммы «Формирование современной городской среды на территории р.п.Любытино на 2017 год».

Включение дворовой территории в муниципальную подпрограмму  без решения заинтересованных лиц не допускается.

Адресный перечень территорий общего пользования р.п.Любытино, на которых планируется благоустройство проводится в соответствии с меро-приятиями подпрограммы  «Формирование  современной городской среды на территории р.п.Любытино на 2017 год».

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории р.п.Любытино, а также территорий общего пользования р.п.Любытино осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

43

7. Мероприятия подпрограммы «Формирование  современной городской среды на территории р.п.Любытино

на 2017 год»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов р.п.Любытино |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Адресный перечень многоквартирных домов с указанием минимального перечня работ и перечня дополнительных работ по благоустройству: р.п.Любытино, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 2 р.п.Любытино, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 4 р.п.Любытино, ул.50 лет ВЛКСМ, д. 6 | отдел; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2017 | 1.4.1 | федеральный бюджет | 412,34200 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 242,16900 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 34,81400 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 6,96300 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 696,28800 |
| 2 | Задача 2. Благоустройство территорий общего пользования в р.п.Любытино |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройство общественных территорий в р.п.Любытино |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Перечень благоустройства общественных территорий: от ул.Базарной до ул. Первомайской в р.п.Любытино (пешеходная дорожка) | отдел; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2017 | 1.4.2 | федеральный бюджет | 206,17007 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 121,08493 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 17,22400 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 344,47900 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 1040,76700 |

44

Приложение к муниципальной программе

Любытинского муниципального района

«Благоустройство территории Любытинского

сельского поселения на 2016-2020 годы

и на период до 2024 года»

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей или источники получения информации

муниципальной программы Любытинского муниципального района

«Благоустройство территории Любытинского сельского поселения

_________________на 2016-2020 годы и на период до 2024 года»_

(наименование муниципальной программы)

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Любытинского сельского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях | - | данные отдела ЖКХ и благоустройства, комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района» (далее отдел) |
| 1.1. | Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно - эпидемиологических и экологических норм | - | данные отдела ЖКХ и благоустройства, комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района» (далее отдел) |
| 1.2. | Организация освещения улиц Любытинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей | - | данные отдела ЖКХ и благоустройства, комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района» (далее отдел) |
| 1.3. | Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети | - | данные отдела ЖКХ и благоустройства, комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района» (далее отдел) |