##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.06.2022 № 579

р.п.Любытино

Об утверждении муниципальной программы Любытинского

муниципального района «Улучшение жилищных условий граждан

и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года»

в новой редакции

Администрация Любытинского муниципального района                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Любытинского муниципального района  «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации муни-ципального района:

от 21.04.2021 года № 301 «Об утверждении муниципальной программы Любытинского муниципального района «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года»;	от 11.08.2021 года № 678 «О внесении изменений в муниципальную программу Любытинского муниципального района « Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года»;

от 26.11.2021 года № 1026 «О внесении изменений в муниципальную программу Любытинского муниципального района « Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года»;

от 09.02.2022 года № 127 «О внесении изменений в муниципальную программу Любытинского муниципального района « Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года»;

2

от 15.04.2022 года № 340 «О внесении изменений в муниципальную программу Любытинского муниципального района « Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года».

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального района  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                                         А.А.Устинов

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 16.06.2022 № 579

Муниципальная программа Любытинского муниципального района

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества

жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе

на 2017-2022 годы и на период до 2028 года»

Паспорт муниципальной программы

1. Название муниципальной программы:

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года».

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района (далее Комитет).

3. Соисполнители муниципальной программы:

отдел бухгалтерского учета Администрации муниципального района, отдел имущественных отношений  и муниципальных закупок Администрации муниципального района (далее отдел имущественных отношений  и муниципальных закупок);

Администрация Неболчского сельского поселения (по согласованию);

бюджетные учреждения муниципального района (по согласованию);

собственники многоквартирных жилых домов (далее - МКД);

государственная корпорация-Фонд содействия  развитию жилищно-коммунального хозяйства;

подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе (далее - подрядные организации).

4. Подпрограммы муниципальной программы:

«Газификация Любытинского муниципального района в 2017-2022 годах и на период до 2028 года»;

«Ремонт и содержание  муниципальных жилых помещений в Любытинском  муниципальном районе в 2017-2022 годах и на период до 2028 года»;

«Энергосбережение в Любытинском муниципальном районе в 2017-2022 годах и на период до 2028 года»;

«Переселение граждан, проживающих на территории Любытинского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2017-2022 годах и на период до 2028 года»

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Любытинского муниципального района в 2017-2022 годах и на период до 2028 года».

2

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной  программы: Увеличение количества газифицированных квартир (домовладений), ед.

| № п/п | Цели, задачи государственной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  |  |  |
| 1. | Цель 1. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения муниципального района, повышение инвестиционной привлекательности территорий муниципальных образований района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства муниципальных образований района за счет создания условий для газификации домовладений и котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Увеличение количества газифицированных квартир (домовладений), ед. | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2. Развитие газораспределительной сети муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Прирост протяженности газораспределительной сети района, км |  | 0,6 | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| 2. | Цель 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам социального найма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - Задача 1. Ремонт и содержание муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | - Улучшение условий для проживания граждан в жилых помещениях по договорам социального найма, ед. |  | - 3 | - 3 |  |  |  | - 3 |  |  |  | - 3 |  | - 3 |  |  | - 3 | - 3 |  | - 3 |  |  | - 3 |  | - 3 |  | - 3 | - 3 |  |  |  |  |
| 2.2. | - Задача 2. Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.2.2. | - Перечисление платежей оператору фонда капитального ремонта за муниципальные помещения, % |  | - 100 |  | - 100 |  |  |  | - 100 |  |  |  | - 100 | - 100 |  |  | - 100 | - 100 |  | - 100 |  |  | - 100 |  | - 100 |  | - 100 | - 100 |  |  |  |  |

| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 3. | Цель 3. Повышение энергетической эффективности экономики муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Распространение информационных материалов и социальной рекламы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, шт. | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| 3.2. | Задача 2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Доля объема электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах муниципального района, % | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Доля объема тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального района, % | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Доля объема воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района, % | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Задача 3. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Доля актуализации схем теплоснабжения муниципального района, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Цель 4: Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1. Переселение граждан, проживающих на территории муниципального района, из аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда , % | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Цель 1. Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и монтажа оборудования для очистки воды, строительства и ремонта объектов нецентрализованного водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Увеличение количества источников питьевой воды надлежащего качества, шт. | 3 | 3 |  | 3 |  |  | 0 |  | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения (канализации) населенных пунктов области за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 74 | 71 |  | 68 |  |  | 64 |  | 58 | 50 |  | 48 |  |  | 45 |  |  |  | 42 |  | 40 |  |  | 36 |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) | 28 | 28 |  | 28 |  |  | 29 |  | 35 | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  |  |  | 45 |  | 45 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 36 |  | 40 |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |

5

6. Срок реализации программы: 2017- 2028 года.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет Фонда содействия ЖКХ | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2017 | 3085,80000 | 0,00000 | 2309,400000 | 0,00000 | 5395,20000 |
| 2018 | 2553,13491 | 0,00000 | 1675,44832 | 0,00000 | 4228,58323 |
| 2019 | 3535,18353 | 0,00000 | 1525,99324 | 0,00000 | 5061,17677 |
| 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 7566,89396 | 0,00000 | 7566,89396 |
| 2021 | 291,84743 | 9436,40017 | 2207,75243 | 0,00000 | 11936,00003 |
| 2022 | 878,28890 | 28398,00805 | 2032,72449 | 0,00000 | 31 309,02144 |
| 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 1001,80000 | 0,00000 | 1001,80000 |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 1001,80000 | 0,00000 | 1001,80000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО: | 10344,25477 | 37834,40822 | 19321,81244 | 0,00000 | 67500,47543 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной про-граммы:

Основные результаты:

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.

формирование конкурентного профессионального рынка коммунальных услуг.

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-комму-нального обслуживания;

6

увеличение доли потребления энергетических ресурсов по приборам учета до 90,0 процентов.

Строительство газовых сетей и перевод потребителей на природный газ осуществляются недостаточными темпами, газификация района находится на низком уровне, что влияет на привлечение инвесторов для развития промышленности и социально-бытовой сферы в муниципальных образованиях района.

- Выполнение мероприятий программы приведет к снижению уровня физического износа жилых помещений в многоквартирных домах и домах блокировочной застройки муниципального жилищного фонда, приведению освободившихся жилых помещений в состояние, пригодное для проживания граждан, в целях предоставления по договорам социального найма.

Доля отпуска энергетических ресурсов, отпущенных по приборам учета в среднем по району, составляет 76,3 процента;

общедомовыми приборами учета оборудовано 39,3 процента многоквартирных домов.

Ситуация в коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и низ-

кой энергоэффективностью. Решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения предстоит в ходе реализации муниципальной программы.

В связи с низким уровнем газификации района и использованием для производства тепловой энергии преимущественно привозного топлива (уголь) теплоэнергетика  характеризуется высокой себестоимостью тепла.

Район располагает значительным количеством местного вида топлива только в виде древесины.

Приоритеты и цели государственной политики в жилищно-коммуналь-

ной сфере определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению ка-чества жилищно-коммунальных услуг», а также Прогнозом  долгосрочного социально-экономического  развития  Российской Федерации на период до 2030 года, разработанного министерством экономического развития Российской Федерации.

Приоритетным способом уменьшения платы граждан за потребляемые коммунальные услуги в многоквартирном доме - является реализация энергосберегающих мероприятий и установка приборов учета в многоквартирных домах одно- и двухэтажных до 1999 года постройки вне зависимости от материала стен при сопоставимых условиях (оплата за отопительный период) значительно выше действующих нормативов. По состоянию на 01.01.2017 на

7

территории Любытинского сельского поселения 14 МКД, в которых возможна установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.

В соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 27.12.2016 № 454 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению» в Любытинском муниципальном районе единый норматив потребления  установлен  с 01 июля 2019 года.

Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства является приоритетом государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

I. Характеристика текущего состояния, в сфере реализации муниципальной программы, приоритеты и цели политики в сфере улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе

Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов.

Физический износ объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения составляет  более 95 %. Отслужили нормативный срок и нуждаются в замене 22,7 км (32,3 %) водопроводных сетей. Вследствие износа растет количество сбоев и аварий в коммунальных системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость ремонтов.

Для решения накопившихся в сфере водопроводного хозяйства проблем требуются значительные финансовые ресурсы.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года  № 1662-р.  Стратегическая цель государственной политики в жилищно-коммунальной сфере на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

8

Стратегическая цель государственной политики в жилищно-комму-нальной сфере на период до 2022 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

На территории Любытинского сельского поселения обеспечивает население и прочих потребителей питьевой водой ООО «Любытинское ВКХ».

Источником водоснабжения потребителей Любытинского сельского поселения является артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. Автономные системы водоснабжения имеют р.п.Любытино, д.Ярцево, с.Зарубино, д.Бор, с.Шереховичи, водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

По состоянию на 01.01.2017:

- количество артезианских скважин - 12 шт.;

- водопроводные сети, протяженность - 40,1 км;

- количество водонапорных башен - 8 ед.,

- количество водоразборных колонок - 33 ед.

На балансе ООО «Любытинское ВКХ» имеются водоочистные сооружения «Струя» (год строительства 1970), полной мощностью 300м³/сут. На водоочистных сооружениях установлены насосы: ЭЦВ 8-40-35 (2 шт.) на подъёме и подаче.

Организована зона санитарной охраны источника водоснабжения и водоочистной установки «Струя» р.п.Любытино в границе 300х70м вдоль реки Мста.

ВОС «Струя» с 1 января 2009 года не эксплуатируются, являются резервным источником водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Надежность работы системы водоснабжения

Для целей комплексного развития системы водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Физическое состояние сетей водоснабжения неудовлетворительное. Основная часть сетей нуждается в замене и имеет износ более 95%. По причине сильной изношенности аварийность растет из года в год.

Водозаборы имеют значительный износ скважин и оборудования, выработавшее свой ресурс и имеющее низкий КПД, поэтому сегодня требуется их реконструкция.

Качество поставляемого ресурса

На территории  Любытинского сельского поселения  все скважины снабжены фильтрами.

9

Качество воды,  подаваемой в распределительную сеть, регулярно контролируется на соответствие  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения существующей и проектируемой застройки предусматривается:

1. Строительство водовода от артезианской скважины д.Козляева Горка до р.п.Любытино до 2028 года.

2. Подключение действующих сетей водоснабжения к планируемым с поэтапной заменой изношенных участков;

3. Осуществлять поэтапную реконструкцию существующих сетей и заменять изношенные участки сети;

4. По остальным населенным пунктам обеспечивать водоснабжение населения  от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев с обеспечением контроля за качеством питьевой воды.

В настоящее время централизованные сети канализации имеют         р.п.Любытино и с.Зарубино Любытинского сельского поселения. Жилая за-

стройка, общественные здания и здания коммунального назначения остальных населённых пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

р.п. Любытино

В настоящее время в р.п.Любытино сложились и действуют 4 автономные системы водоотведения сточных вод, с индивидуальными выпусками в р.Мста:

выпуск № 1 - сточные воды от канализованной части домов, организаций и учреждений  ул. Пионерская, ул.Речная после очистных сооружений сбрасываются в р.Забитница и далее в р.Мста;

выпуск № 3- сточные от канализованных объектов ул.Советов «Мелиорация» самотёком поступают на биологические очистные сооружения «Биокомпакт», после очистки сбрасываются в р.Забитица и далее в р.Мста;

выпуск № 4 - сточные воды от благоустроенных домов ул.В.Иванова поступают в отстойник, который состоит из трёх камер, сточные воды, перетекая из одной камеры в другую (обеззараживание стоков не производится), сбрасываются в р.Забитица и далее в р.Мста;

выпуск № 5-  с. Зарубино, ул. Осипенко после очистных сооружений сбрасываются в р.Колбаска и далее в р.Мста.

Неблагоустроенные жилые и общественные здания оборудованы выгребами и дворовыми уборными, откуда отходы периодически вывозятся ас-

10

сенизационными машинами в приёмные колодцы БОС с.Зарубино и БОС «Биокомпакт» р.п.Любытино, ул.Советов.

с. Зарубино

В настоящее время на территории с.Зарубино действует объединённая самотечная сеть хозяйственно-бытовой канализации, по которой сточные воды от части жилых домов и части общественных зданий по самотечному коллектору Ø200мм отводятся на действующие канализационные очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 700м3/сут, фактический сброс - 88,80 м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся самотеком в р.Колбаска и далее в р.Мста.

Остальные жилые и общественные здания с.Зарубино оборудованы выгребами и надворными уборными, сточные воды оттуда периодически вывозятся автотранспортом на действующие КОС.

Протяженность канализационных сетей составляет 5,8 км.

Надежность работы системы водоотведения

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надеж-ности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа систем канализации поселения.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

строгим соблюдением технологических регламентов;

регулярным обучением и повышением квалификации работников;

контролем за ходом технологического процесса;

регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водоемы, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

регулярным мониторингом существующих технологий очистки сточных вод;

внедрением рационализаторских и инновационных предложений в части повышения эффективности очистки сточных вод, использования высушенного осадка сточных вод.

Воздействие на окружающую среду

Требуется решение следующих задач:

прекращение сброса неочищенных сточных вод;

внедрение полной биологической очистки сточных вод на первом этапе, доочистки с внедрением системы обеззараживания очищенных стоков на втором и удаления азота и фосфора на третьем;

обеспечение очистки перспективного увеличения объема сточных вод, не обеспеченного производительностью существующих очистных сооружений;

строительство централизованной системы водоотведения на территориях, где она отсутствует;

11

предварительный выбор местоположения, основных параметров очистных сооружений и очередности строительства;

определение профиля основного оборудования;

определение перспективных режимов загрузки и работы основного оборудования;

определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации объектов.

Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

Существующие проблемы водоотведения:

низкий процент населения обеспечен централизованной системой канализации;

высокий износ существующего оборудования и сетей водоотведения.

Для повышения надежности водоотведения потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей системы водоотведения:

строительство очистных сооружений в р.п.Любытино;

подключение действующих сетей водоотведения к планируемым с поэтапной заменой изношенных участков;

осуществлять поэтапную реконструкцию существующих сетей и заменять изношенные участки сети;

установить станции приема жидких бытовых отходов.

II.   Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

В рамках данной группы можно выделить два основных.

Риск ответственного исполнителя (соисполнителей), который связан с возникновением проблем в реализации  муниципальной программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности её исполнителей, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации муниципальной программы.

12

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее задачам.

Большое число участников реализации муниципальной программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы  от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, возникновения необходимости выполнения дополнитель-

ных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов.

Однако, учитывая сложившуюся практику программного планирования бюджета в части обеспечения реализации программы за счет средств бюджетов разных уровней, а также предусмотренные программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках ее реализации.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к

существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях района, а также потребовать концентрации средств областного и местных бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для муниципальной программы можно оценить как умеренный.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района осуществляет:

13

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной  программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной  программой;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной  программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной  программы;

ответственный исполнитель совместно с соисполнителями программы до 15 июля (полугодовой) и до 20 февраля  (годовой) готовят отчет о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивают согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим

координацию деятельности  ответственного исполнителя и  направляют в отдел экономики потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района. К отчету прилагается пояснительная записка, в которой указываются сведения о причинах невыполнения и неполного освоения финансовых средств.

В процессе реализации муниципальной программы Комитет вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством - в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Для обеспечения реализации муниципальной программы Администрация муниципального района заключает с Администрациями сельских поселений, бюджетными организациями муниципального района соглашения об участии в реализации мероприятий программы по форме и в порядке, предусмотренном Администрацией.

14

IV. Мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества

жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Газификация Любытинского муниципального района в 2017-2022 годах и на период до 2028 года » | Комитет, Администрация Неболчского сельского поселения, подрядные организации, собственники МКД | 2017- 2028 года | 1.1.1, 1.2.1 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 392, 50000 3034, 80000 0, 00000 | 281, 20000 2029, 50000 0, 00000 | 64,03 000 0, 00000 0, 00000 | 80, 00000 0, 00000 0, 00000 | 395, 97130 0, 00000 0, 00000 | 244, 00000 0, 00000 0, 00000 | 168, 00000 0, 00000 0, 00000 | 168, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |

| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.2. | Реализация подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных жилых помещений в Любытинском муниципальном районе в 2017-2022 годах и на период до 2028 года » | Комитет, отдел бухгалтерского учета; Админи-страция Неболч-ского сельского поселе-ния, под-рядные организа-ции, соб-ственни-ки МКД | 2017- 2028 года | 2.1.1, 2.2.1 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 1914, 20000 0, 00000 0, 00000 | 1141, 30000 0, 00000 0, 00000 | 1047, 00000 0, 00000 0, 00000 | 1330, 89396 0, 00000 0, 00000 | 1178, 25663 0, 00000 0, 00000 | 1501, 28900 0, 00000 0, 00000 | 833, 80000 0, 00000 0, 00000 | 833, 80000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 1.3. | Реализация подпрограммы «Энергосбережение в Любытинском муниципальном районе в 2017-2022 годах и на период до 2028 года» | Комитет бюджетные организации | 2017- 2028 года | 3.1.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 00, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 55, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 00, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |

| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.4. | Реализация подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Любытинского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2017-2022 годуи на период до 2028 года » | Комитет отдел имущественных отношенийи муниципальных закупок, государственная корпорация-Фонд содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства | 2017- 2028 года | 4.1.1 | бюджет муниципального района областной бюджет бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 144, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 433, 52450 291, 84743 9436, 40017 | 0, 00000 878, 28890 28398,00805 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 00, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 1.5. | Реализация подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения | Комитет бюджетные организации; подрядные организации | 2017- 2028 года | 5.1.1 5.2.1 5.2.2 5.2.3 | бюджет муниципального района областной бюджет | 2, 70000 51, 00000 | 108, 94832 523, 63491 | 414, 96324 3535, 18353 | 6156, 00000 0, 00000 | 200, 00000 0, 00000 | 232, 43549 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | населенных пунктов Любытинского муниципального района в 2017-2022 годахи на период до 2028 года » |  |  |  | внебюджетные средства | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 5395, 20000 | 4228, 58323 | 5061, 17677 | 7566, 89396 | 11936, 00003 | 31309,02144 | 1001, 80000 | 1001, 80000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

18

V. Подпрограмма«Газификация Любытинского муниципального района в 2017-2022 годах и на период до 2028 года» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества

жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района;

администрация Неболчского сельского поселения (по согласованию);

подрядные организации;

собственники МКД.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства муниципальных образований муниципального района за счет создания условий для газификации домовладений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества газифицированных квартир (домовладений), ед. | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Задача 2. Развитие газораспределительной сети муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прирост протяженности газораспределительной сети, км | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 3,146 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

19

3.Сроки реализации подпрограммы:

2017- 2028 года.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет* | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2017 | 3034,80000 | 0,00000 | 392,50000 | 0,00000 | 3427,30000 |
| 2018 | 2029,50000 | 0,00000 | 281,20000 | 0,00000 | 2310,70000 |
| 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 64,03000 | 0,00000 | 64,03000 |
| 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 80,00000 | 0,00000 | 80,00000 |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 395,97130 | 0,00000 | 395,97130 |
| 2022 | 0,00000 | 00,00000 | 244,00000 | 0,00000 | 244,00000 |
| 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 168,00000 | 0,00000 | 168,00000 |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 168,00000 | 0,00000 | 168,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО: | 5064,30000 | 0,00000 | 1793,70130 | 0,00000 | 6858,00130 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

| Год | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прирост протяженности газораспределительной сети, км | Увеличение количества газифицированных квартир (домовладений), ед. |
| 2017 | 0,6 | 100 |
| 2018 | 2,4 | 100 |
| 2019 | 0,1 | 29 |
| 2020 | 0,1 | 31 |
| 2021 | 0,1 | 25 |
| 2022 | 0,1 | 25 |
| 2023 | 0,1 | 25 |
| 2024 | 0,1 | 25 |
| 2025 | 0,1 | 25 |
| 2026 | 0,1 | 25 |
| 2027 | 0,1 | 20 |
| 2028 | 0,1 | 20 |
| ВСЕГО | 4,0 | 450 |

20

6. Мероприятия подпрограммы «Газификация Любытинского муниципального района в 2017-2022 годах

и на период до 2028 года» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества

жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства муниципального района за счет создания условий для газификации домовладений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство газовых распределительных сетей | Комитет Администрации сельских поселений | 2017- 2028 года | 1.1, 1.2 | бюджет муниципального района внебюджетные средства областной бюджет | 337, 20000 0, 00000 3034, 80000 | 225, 50000 0, 00000 2029, 50000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |

| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 |  |
| 2. | Задача 2. Развитие газораспредительных сетей муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство распределительных газопроводов в муниципальных образованиях района , установка газораспределительных пунктов | Комитет, подрядные организации | 2017- 2028 года |  | 2.1 |  | бюджет муниципального района внебюджетные средства областной бюджет |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 2.2. | Строительство сетей газопотребления | Комитет, подрядные организации |  | 2017- 2028 года |  |  | бюджет муниципального района внебюджетные средства областной бюджет |  |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 6, 70000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  |  |

| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.3. | Обслуживание и ремонт сетей газораспределения, газопотребления и газового оборудования | Подрядные организации | 2017- 2028 года |  | бюджет муниципального района внебюджетные средства областной бюджет | 55, 30000 0, 00000 0, 00000 | 49, 00000 0, 00000 0, 00000 | 64, 03000 0, 00000 0, 00000 | 80, 00000 0, 00000 0, 00000 | 168, 00000 0, 00000 0, 00000 | 244, 00000 0, 00000 0, 00000 | 168, 00000 0, 00000 0, 00000 | 168, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 2.4 | Мероприятия по проведению газификации многоквартирных домов | Комитет, подрядные организации, собственники МКД |  |  | бюджет муниципального района внебюджетные средства областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 227, 97130 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 3427, 30000 | 2310, 70000 | 64, 03000 | 80, 00000 | 395, 97130 | 244, 00000 | 168, 00000 | 168, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

23

VI. Подпрограмма «Ремонт и содержание муниципальных жилых помещений в Любытинском муниципальном районе

в 2017-2022 годах  и на период до 2028 года» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района;

отдел бухгалтерского учета Администрации муниципального района;

подрядные организации.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Ремонт и содержание муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение условий для проживания граждан в жилых помещениях по договорам социального найма, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перечисление платежей оператору фонда капитального ремонта за муниципальные помещения % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |

24

3.Сроки реализации подпрограммы:  2017- 2028 года.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2017 | 0,00000 | 0,00000 | 1914,20000 | 0,00000 | 1914,20000 |
| 2018 | 0,00000 | 0,00000 | 1141,30000 | 0,00000 | 1141,30000 |
| 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 1047,00000 | 0,00000 | 1047,00000 |
| 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 1330,89396 | 0,00000 | 1330,89396 |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 1178,25663 | 0,00000 | 1178,25663 |
| 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 1501,28900 | 0,00000 | 1501,28900 |
| 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 833,80000 | 0,00000 | 833,80000 |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 833,80000 | 0,00000 | 833,80000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО: | 0,00000 | 0,00000 | 9 780,53959 | 0,00000 | 9 780,53959 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- Выполнение мероприятий программы приведет к снижению уровня физического износа жилых помещений муниципального жилищного фонда, приведению освободившихся жилых помещений в состояние, пригодное для проживания граждан, в целях предоставления его по договорам социального найма.

- Эффект от выполнения подпрограммы имеет прежде всего социальную направленность. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- снизить количество свободных, оставленных гражданами без надзора жилых муниципальных помещений (с 11 до 0);

- уменьшить очередность граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда социального использования (с 23 до 0);

- привести освободившиеся жилые помещения муниципального жилищного фонда в состояние, отвечающее санитарным и техническим правилам и нормам, установленным к жилым помещениям в количестве  15 жилых помещений;

- предоставлять гражданам жилые помещения в состоянии, пригодном для проживания;

- повысить комфортность проживания граждан в жилых помещениях по договору социального найма;

улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания.

25

6. Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных жилых помещений

в  Любытинском  муниципальном районе в 2017-2022 годах и на период до 2028 года» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года»

| № п/п | Наимено-вание мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования |  | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Задача 1. Задача 1. Ремонт и содержание муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение условий для проживания граждан в жилых помещениях по договорам социального найма, оплата работ по обследованию многоквартирных домов с получением заключения специализированной организации | Комитет, подрядные организации, отдел бухгалтерского учета | 2017- 2028 года | 1.1, 1.2 | бюджет муниципального района внебюджетные средства | 1262, 10000 0, 00000 | 445, 30000 0, 00000 | 535, 00000 0, 00000 | 729, 09396 0, 00000 | 618, 89693 0, 00000 | 1017, 48900 0, 00000 | 350, 00000 0, 00000 | 350, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |

| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |
| 2. |  | Задача 2. Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Перечисление платежей оператору фонда капитального ремонта за муниципальные помещения |  | отдел бухгалтерского учета | 2017- 2028 года |  | 2.1 |  | бюджет муниципального района внебюджетные средства | 652, 10000 0, 00000 | 696, 00000 0, 00000 | 512, 00000 0, 00000 | 601, 80000 0, 00000 | 559, 35970 0, 00000 | 483, 80000 0, 00000 | 483, 80000 0, 00000 | 483, 80000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1914, 20000 | 1141, 30000 | 1047, 00000 | 1330, 89396 | 1178, 25663 | 1501, 28900 | 833, 80000 | 833, 80000 | 0, 00000 | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 |

27

VII. Подпрограмма «Энергосбережение в Любытинском муниципальном районе в 2017-2022 годах и на период

до 2028 года » муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района;

бюджетные учреждения (по согласованию);

собственники МКД.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Распространение информационных материалов и социальной рекламы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Задача 2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля объема электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах муниципального района, % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.2. | Доля объема тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории района, % |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.3. |  | Доля объема воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района, % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3. |  | Задача 3. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Доля актуализации схем теплоснабжения муниципального района, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

- Сроки реализации подпрограммы: 2017-2022 годы и на период до 2028 года.

29

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет* | федеральный бюджет | местные бюджеты | внебюджетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 55,00000 | 0,00000 | 55,00000 |
| 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | 0,00000 | 0,00000 | 55,00000 | 0,00000 | 55,00000 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

В ходе реализации мероприятий подпрограммы в 2028 году доля потребления энергетических ресурсов по приборам учета должна составить 100,0 процентов.

30

6. Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение в Любытинском муниципальном районе в 2017-2022 годах и на период до 2028 года» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Задача 1. Осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление информационной поддержки и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального района, в том числе: подготовка и размещение в средствах массовой информации информационного материала о простейших технических решениях энергосбережения в быту | Комитет, бюджетные учреждения | 2017- 2028 года | 3.1.1 | бюджет муниципального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2. | Задача 2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение работ по регулированию и автоматизации учета и контроля потребления энергии в многоквартирных домах (далее - МКД) | Комитет, собственники МКД | 2017- 2028 года | 3.2.1 | бюджет муниципального района внебюджетные средства | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.2. | Проведение работ по установке приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (далее - МКД) | Комитет, собственники МКД | 2017- 2028 года | 3.2.1 | бюджет муниципального района внебюджетные средства | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие систем теплоснабжения | Комитет,подрядные организации | 2017- 2028 года | 3.3.1 | бюджет муниципального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 55, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 55, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

33

VIII. Подпрограмма «Переселение граждан, проживающих на территории Любытинского муниципального района, из аварийного жилого фонда в 2017-2022 годах и на период до 2028 года» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители  подпрограммы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района;

отдел имущественных отношений  и муниципальных закупок Администрации муниципального района;

государственная корпорация-Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1. Переселение граждан, проживающих на территории муниципального района, из аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда , % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017-2022 годы и на период до 2028 года.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет* | бюджет Фонда содействия развития ЖКХ | местные бюджеты | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2017 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2018 | 0,00000 | 0,00000 | 144,00000 | 0,00000 | 144,00000 |
| 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 291,84703 | 9436,40017 | 433,52450 | 0,00000 | 10161,77210 |
| 2022 | 878,28890 | 28398,00805 | 0,00000 | 0,00000 | 29276,29695 |
| 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | 1170,13593 | 37834,40822 | 577,52450 | 0,00000 | 39582,06865 |

34

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Реализация мероприятий подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Любытинского муниципального района, из аварийного жилого фонда в 2017-2022 и до 2028года» должна быть осуществлена в полном объеме до 2028года.

35

6. Мероприятия подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Любытинского муниципального района, из аварийного жилого фонда в  2017 -2022 годах и на период до 2028 года» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реалиизации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  |
| Задача 1. Переселение граждан, проживающих на территории муниципального района, из аварийного жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Переселение граждан, проживающих на территории Любытинского муниципального района, из аварийного жилого фонда | Комитет, отдел имущественных отношений и муниципальных закупок, государственная корпорация-Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 2017- 2028 года | 4.1.1 | областной бюджет бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ бюджет муниципального района | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 144, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 291, 84743 9436, 40017 433, 52450 | 878, 28890 28398, 00805 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 0, 00000 | 144, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 10161, 77210 | 29276, 29695 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |  |  |  |

36

IX. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры водоснабжения и

водоотведения населенных пунктов Любытинского муниципального района  в 2017-2022 годах и на период до 2028 года» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнитель подпрограммы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района;

бюджетные учреждения муниципального района;

подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе.

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Цели, задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  |  |
| 1. | Цель 1. Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и монтажа оборудования для очистки воды, строительства и ремонта объектов нецентрализованного водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Увеличение количества источников питьевой воды надлежащего качества, шт. | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2 | Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения (канна-лизации) населенных пунктов области за счет строительства, рекон-струкции и капитального ремонта канализационных сетей, устройств и сооружений канализации, в том числе локальных очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | 74 | 71 | 68 | 64 |  | 58 |  | 50 |  | 48 |  | 45 |  | 42 |  | 40 | 36 | 32 |  |  |
| 1.2.2 | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) | 28 | 28 | 28 | 29 |  | 35 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 45 |  | 45 | 50 | 50 |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  |  |
| 1.2.3 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 34 |  | 34 |  | 36 |  | 40 | 50 | 50 |  |  |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017- 2028 года.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2017 | 51,00000 | 2,70000 | 0,00000 | 53,70000 |
| 2018 | 523,63491 | 108,94832 | 0,00000 | 632,58323 |
| 2019 | 3535,18353 | 414,96324 | 0,00000 | 3950,14677 |
| 2020 | 0,00000 | 6156,00000 | 0,00000 | 6156,00000 |
| 2021 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 200,00000 |
| 2022 | 0,00000 | 232,43549 | 0,00000 | 232,43549 |
| 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО: | 4109,81844 | 7115,04705 | 0,00000 | 11224,86549 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

улучшение качества питьевой воды;

улучшение экологической безопасности, предотвращение заражения водоемов, и проникновения в подземные водоносные горизонты;

уменьшение загрязненности вод, улучшение состояния речных гидробионтов, увеличение продуктивности экосистем.

38

6.Мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Любытинского муниципального района  в 2017-2022 годах»и на период до 2028 года» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы и на период до 2028 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта го-сударственной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |
| Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения населенных пунктов района путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, водоотведения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и монтажа оборудования для очистки воды, строительства и ремонта объектов нецентрализованного водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях. Перечень образовательных учреждениях: 1.МОУ Любытинская СОШ; 2.МДОУ ДС № 1; 3. МДОУ ДС № 4 «Радуга»; 4.МДОУ ДС № 17 | бюджетные учреждения | 2017- 2028 года | 5.1.1 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 2, 70000 51, 00000 0, 00000 | 2, 98000 56, 62000 0, 00000 | 3, 67000 69, 73000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  |
| 1.2. | Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района | Комитет, подрядные организации | 2017- 2028 года | 5.1.1 | бюджет муниципального района областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 54, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  |
| 1.3. | Установка систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях Перечень образовательных учреждениях: 1.МОУ Любытинская СОШ; 2.МДОУ ДС № 1; 3. МДОУ ДС № 4 «Радуга»; 4.МДОУ ДС № 17 | бюджетные учреждения | 2017- 2028 года | 5.1.1 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  |
| 1.4. | Разработка проектов обустройства и (или) обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | Комитет, подрядные организации | 2017- 2028 года | 5.1.1 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 51, 96832 467, 01491 0, 00000 | 49, 03168 441, 28509 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |  |

| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.5 | Ремонт и очистка объектов нецентрализованного водоснабжения населения | Комитет, подрядные организации | 2017- 2028 года | 5.1.1 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 28, 21856 17, 78144 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 1.6 | Капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения населения, объектов водоподготовки и подачи воды | Комитет, подрядные организации | 2017- 2028 года | 5.1.1 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 334, 04300 3006, 38700 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 1.7 | Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения населенных пунктов района путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, водоотведения, объектов водоподготовки и подачи воды, | Комитет, подрядные организации | 2017- 2028 года | 5.1.1 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 6156,00000 0, 00000 0, 00000 | 100, 00000 0, 00000 0, 00000 | 232, 43549 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | приобретения и монтажа оборудования для очистки воды, строительства и ремонта объектов нецентрализованного водоснабжения населения всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Разработка проектной документации на реконструкцию станции водоподготовки с участками водопроводных сетей | Комитет, подрядные организации | 2017- 2028 года | 5.1.1 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 4156, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 1.7.2 | Разработка проектной документации по биологическим очистным сооружениям (БОС), расположенным по адресу: рп Любытино, ул. Советов | Комитет, подрядные организации | 2017- 2028 года | 5.1.1 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 2000, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1.7.3 | Выполнение инженерных изысканий по объектам: «Строительство участка водопроводной сети по адресу: Новгородская область, Любытинский район, п.Любытино, ул.Советов», «Строительство участка водопроводной сети по адресу: Новгородская область, Любытинский район, п.Любытино, ул.Советов-ул.Пионерская», «Строительство участка канализационной сети по адресу: Новгородская область, Любытинский район, п.Любытино, ул.Советов-ул.Пионерская» | Комитет, подрядные организации | 2017- 2028 года | 5.1.1 | бюджет муници-пального района област-ной бюджет внебюд-жетные средства | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 232, 43549 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 1.8. | Ремонт источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Неболчского сельского поселения Любытинского муниципального района | Комитет, подрядные организации Неболчское сельское поселение | 2017- 2028 года | 5.1.1 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 100, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 53, 70000 | 632, 58323 | 3950, 14677 | 6156, 00000 | 200, 00000 | 232, 43549 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

Приложение

к муниципальной программе Любытинского

муниципального района «Улучшение жилищных условий

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг

в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

и на период до 2028 года»

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2017-2022 годы» и на период до 2028 года»

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.1 | увеличение количества газифицированных квартир (домовладений), ед | суммарное количество газифицированных квартир (домовладений) за год. | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 1.2.1. | прирост протяженности газораспределительной сети района, км | суммарное количество газораспределительной сети, построенной за год. | данные отдела имущественных отношений и муниципальных закупок Администрации муниципального района |
| 2.1.1. | улучшение условий для проживания граждан в жилых помещениях по договорам социаль-ного найма,ед | суммарное количество договоров социального найма, заключенных за год | данные отдела имущественных отношений и муниципальных закупок Администрации муниципального района |
| 2.2.2. | перечисление платежей оператору фонда капитального ремонта за муниципальные помещения,% | определяется как отношение перечисленных денежных средств оператору фонда капитального ремонта за муниципальные помещения к выставленным счетам за муниципальные помещения | данные отдела бухгалтерского учета Администрации муниципального района |
| 3.1.1. | распространение информационных материалов и социальной рекламы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, шт. | количество информационных материалов и социальной рекламы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, размещенных в информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет», периодических изданиях, информационных стендах и т.д. | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2.1. | доля объема электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах муниципального района, % | определяется как отношение объема электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета к общему объему электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах муниципального района. умноженное на 100 % | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района и энергоснабжающих организаций |
| 3.2.2. | доля объема тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального района, % | определяется как отношение объема тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета к общему объему тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального района, умноженное на 100 % | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района и теплоснабжающих организаций |
| 3.2.3. | доля объема воды, потребляемой (используе-мой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района, % | определяется как отношение объема воды, потребляемой (используе-мой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, к общему объему воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района, умноженное на 100 % | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района и ООО «Любытинское ВКХ» |
| 3.3.1. | доля актуализации схем теплоснабжения муниципального района, % | определяется как отношение актуализированных схем теплоснабжения к необходимому количеству схем теплоснабжения | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 4.1.1. | поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда, % | определяется как отношение ликвидированного аварийного жилищного фонда к общему количеству аварийного жилищного фонда | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1.1. | увеличение количества источников питьевой воды надлежащего качества, шт. | суммарное количество вновь введенных источников питьевой воды надлежащего качества за год | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 5.2.1. | доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | - | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района и ООО «Любытинское ВКХ» |
| 5.2.2. | объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) | - | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района и ООО «Любытинское ВКХ» |
| 5.2.3. | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) | - | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района и ООО «Любытинское ВКХ» |