##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  09.03.2023 № 263

р.п.Любытино

Об утверждении правил принятия решений о подготовке

и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Любытинского муниципального района и о предоставлении субсидии из  бюджета муниципального района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Любытинского муниципального района и приобретение объектов недвижимого имущества  в муниципальную  собственность Любытинского муниципального района

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.2, пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Любытинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Любытинского муниципального района и о предоставлении субсидии из  бюджета Любытинского муниципального района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной  собственности Любытинского муниципального района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную  собственность Любытинского муниципального района.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Любытинского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района   А.А.Устинов

- Утверждены

постановлением Администрации

муниципального района

от 09.03.2023 №263

Правила  принятия решений о подготовке

и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной

собственности Любытинского муниципального района и о предоставлении субсидии из  бюджета муниципального района на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Любытинского муниципального района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную  собственность Любытинского муниципального района

- 1. Основные положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Любытинского муниципального района (далее - бюджетные инвестиции), о предоставлении муниципальным  бюджетным и автономным учреждениям района(далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям района (далее - предприятия) бюджетных ассигнований из бюджета  Любытинского муниципального района в виде субсидии на осуществление учреждениями и предприятиями капитальных вложений в строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности Любытинского муниципального района (далее - объект капитального строительства) и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную  собственность Любытинского муниципального района (далее - объект недвижимого имущества, субсидия, решение).

1.2. Инициатором подготовки проекта решения может выступать главный распорядитель средств бюджета муниципального район, ответственный за реализацию мероприятий муниципальной  программы Любытинского муниципального района  (исполнитель муниципальной  программы Любытинского муниципального района), в рамках которой планируется реализация бюджетных инвестиций или предоставление субсидии, либо в случае если объект капитального строительства или объект недвижимого имущества не планируется к включению в муниципальную программу Любытинского муниципального района - главный распорядитель средств  бюджета район, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель).

1.3. Принятие решения о предоставлении субсидии в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, осуществляется после признания утратившим силу этого решения

либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с бюджетных инвестиций на субсидии).

Принятие решения о предоставлении бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства или приобретение объекта недвижимого имущества, по которому было принято решение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидий на бюджетные инвестиции).

1.4. Отбор объектов капитального строительства либо объектов недвижимого имущества производится с учетом:

- приоритетов и целей развития Любытинского муниципального района исходя из концепции социально-экономического развития Любытинского муниципального района, муниципальных  программ Любытинского муниципального района;

- поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации и поручений Губернатора Новгородской области, поручений Главы Любытинского муниципального района;

- оценки эффективности использования средств бюджета Любытинского муниципального района, направляемых на капитальные вложения;

- оценки влияния создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территории Любытинского муниципального района.

- 2. Подготовка проекта решения

2.1. Главный распорядитель подготавливает проект решения до 1 ноября  текущего финансового года в части бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества на очередной финансовый год и на плановый период.

Проект решения, предусматривающий предоставление бюджетных инвестиций либо субсидии в рамках муниципальной программы Любытинского муниципального района, главный распорядитель в течение 5 рабочих дней согласовывает с ответственным исполнителем муниципальной программы Любытинского муниципального района в случае, если он не является одновременно ее ответственным исполнителем.

2.2. Проект решения подготавливается в форме проекта постановления Администрации Любытинского муниципального района.

2.3. В проект решения о предоставлении бюджетных инвестиций могут быть включены несколько объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества.

В проект решения о предоставлении субсидии могут быть включены несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества одного учреждения или предприятия.

2.4. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства либо объекта недвижимого имущества:

- наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в отношении объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения) либо наименование объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

- направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

- наименование главного распорядителя;

- наименование заказчика, застройщика;

- мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества;

- срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества);

- сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации), или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (согласно паспорту инвестиционного проекта), либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (согласно паспорту инвестиционного проекта) с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

- распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) сметной стоимости объекта капитального строительства, или его предполагаемой (предельной) стоимости, либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

- общий (предельный) размер бюджетных инвестиций либо субсидии с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

- распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего (предельного) размера бюджетных инвестиций либо субсидии, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

- общий размер средств учреждения либо предприятия, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанный в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта;

- распределение (по годам реализации инвестиционного проекта) общего размера средств учреждения либо предприятия, направляемых на реализацию инвестиционного проекта, рассчитанного в ценах соответствующих лет

реализации инвестиционного проекта.

2.5. Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня подготовки проекта решения направляет подготовленный проект решения в комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального район, комитет  финансов администрации муниципального район на согласование.

2.6. Одновременно с проектом решения представляются следующие документы:

- пояснительная записка;

- финансово-экономическое обоснование;

- расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с представлением документов и материалов, обосновывающих указанный расчет.

2.7. Проект решения в отношении строительства объектов капитального строительства комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального район (далее – Комитет жкх ) согласовывает также в части соответствия строительства объектов капитального строительства документам территориального планирования Любытинского муниципального района.

2.8. Согласование Комитетом жкх и комитетом финансов Администрации муниципального район осуществляется в течение 30 календарных дней со дня представления пакета документов главным распорядителем.

2.9. Обязательным условием согласования проекта решения Комитетом финансов  является положительное заключение об эффективности использования средств  бюджета муниципального район, направляемых на капитальные вложения, в отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, включенного в проект решения.

2.10. При отсутствии со стороны Комитета жкх и комитета финансов Администрации муниципального район замечаний проект решения визируется и в установленном порядке направляется  Главе район на утверждение.

2.11. При наличии замечаний Комитетом жкх и комитетом финансов Администрации муниципального район оформляется заключение и проект решения с документами, указанными в пункте 2.6 настоящих Правил, и заключением возвращается главному распорядителю в сроки, предусмотренные пунктом 2.8 настоящих Правил.

После устранения замечаний проект решения повторно направляется главным распорядителем на согласование в соответствии с пунктами 2.5, 2.6 настоящих Правил.

2.12. Внесение изменений в решение осуществляется в порядке, установленном настоящими Правилами.