##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  01.02.2023 № 89

р.п.Любытино

Об утверждении муниципальной программы Любытинского

муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением

автомобильных дорог федерального и областного значения)

на 2014-2020 годы и на период до 2028 года» в новой редакции

Администрация Любытинского муниципального района                   ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации муниципального района:

от  17.01.2022 № 28 «Об утверждении муниципальной программы Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2024 года»;

от 15.04.2022 № 339, от 17.05.2022 № 474,  от 12.08.2022 № 838, от 11.11.2022 № 1206, от  27.12.2022 № 1438 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2024 года»;

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального района  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района    А.А.Устинов

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 01.02.2023 № 89

Муниципальная программа Любытинского муниципального района

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог

федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года» (далее муниципальная программа)

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района (далее комитет).

3.Соисполнители муниципальной программы:

комитет образования Администрации муниципального района и подведомственные ему образовательные организации;

муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-экономическая группа» (далее - МАУ ХЭГ);

подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе (далее - подрядные организации);

отдел Государственной инспекции по безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Боровичский» (далее ОГИБДД МО МВД России «Боровичский») (по согласованию);

отдел муниципального имущества и земельных отношений  Комитета ЖКХ Администрации муниципального района;

администрации сельских поселений  (по согласованию).

4. Подпрограммы  муниципальной программы:

«Повышение безопасности дорожного движения в Любытинском муниципальном районе на 2014 -2020 годы и на период до 2028 года»;

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года».

2

5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  | Значение целевого показателя по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| Цель 1. Повышение безопасности дорожного движения в Любытинском муниципальном районе на 2014 -2020 годы и на период до 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: Приведение автомобильных дорог в соответствие с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, км | 229,0 |  | 15,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1.2. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 2,3 |  | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |  | 3,6 |  | 3,7 |  | 3,8 |  | 3,9 |
| 1.1.3. | Своевременное принятие решения о временном ограничении или прекращении движения большегрузных транспортных средств, ед. | 1 раз в год |  | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |  | 1 раз в год |  | 1 раз в год |  | 1 раз в год |  | 1 раз в год |

| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.2. | Задача: Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Координация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | еже-квар-тально | еже-квар-тально | еже-квар-тально | еже-квар-тально |
| 1.2.2. | Проведение текущих и сезонных обследований дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории муниципального района | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год |
| 1.2.3. | Сокращение дорожно-транспортных происшествий, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.3. | Задача: Устранение очагов аварийности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Установка дорожных недостающих и замена несоответствующих ГОСТ дорожных знаков, обеспечивающих ориентирование участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района, ед. | 0 | 20 | 10 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3.2. | Разметка проезжей части, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | Оборудование пешеходных переходов, ед. | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.4. | Задача: Повышение культуры участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Регулярное освещение в средствах массовой информации, вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | еже-квар-тально | еже-квар-тально | еже-квар-тально | еже-квар-тально |
| 1.4.2. | Организация встреч сотрудников Государственной инспекции по безопасности дорожного движения с учащимися, их родителями, и педагогами образовательных организаций муниципального района по вопросам безопасности дорожного движения, профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |
| 1.4.3. | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |

| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.4.4. | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |
| Цель 2. Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений, в общей доле автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Задача: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, км | 2,0 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15,722 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.2.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 94,0 | 93,5 | 93,0 | 92,5 | 92,0 | 91,5 | 91,0 | 90,5 | 90,0 | 89,5 | 89,0 | 88,5 | 88,0 | 87,5 | 87,0 |
| 2.3. | Задача 3. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Долевой показатель объема выполненных работ по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 18,8 | 34,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Задача 4. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Долевой показатель объема выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 69,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7

6.Сроки реализации муниципальной программы:  2014-2020 годы и на период до 2028 года.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет муниципального района |  | внебюджетные средства |  | всего |
| 2014 | 0,00000 |  | 2286,30000 |  | 11515,00000 |  | 0,00000 |  | 13801,30000 |  |
| 2015 | 0,00000 |  | 1359,32800 |  | 8083,00000 |  | 0,00000 |  | 9442,32800 |  |
| 2016 | 0,00000 |  | 1689,00000 |  | 8121,70000 |  | 0,00000 |  | 9810,70000 |  |
| 2017 | 0,00000 |  | 3119,00000 |  | 8202,40000 |  | 0,00000 |  | 11321,40000 |  |
| 2018 | 969,82560 |  | 13407,50000 |  | 8255,40016 |  | 0,00000 |  | 22632,72576 |  |
| 2019 | 0,00000 |  | 32847,90000 |  | 17070,18320 |  | 0,00000 |  | 49918,08320 |  |
| 2020 | 0,00000 |  | 68314,10000 |  | 18362,59909 |  | 0,00000 |  | 86676,69909 |  |
| 2021 | 0,00000 |  | 25720,00000 |  | 16 330,07715 |  | 0,00000 |  | 42 050,07715 |  |
| 2022 | 0,00000 |  | 35 944,20000 |  | 18 509,90485 |  | 0,00000 |  | 54 454,10485 |  |
| 2023 | 0,00000 |  | 5 983,00000 |  | 17 912,50000 |  | 0,00000 |  | 23 895,50000 |  |
| 2024 | 0,00000 |  | 3 989,00000 |  | 17 912,50000 |  | 0,00000 |  | 21 901,50000 |  |
| 2025 | 0,00000 |  | 3 989,00000 |  | 17 912,50000 |  | 0,00000 |  | 21 901,50000 |  |
| 2026 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2027 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2028 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Всего | 969,82560 |  | 198 648,32800 |  | 168 187,76445 |  | 0,00000 |  | 367 805,91805 |  |

Объемы финансирования Программы могут корректироваться.

В течение одного месяца после принятия бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период  комитет подготавливает план расходов дорожного фонда муниципального района на очередной финансовый год и представляет на согласование заместителю Главы администрации муниципального района, координирующему деятельность отдела и председателю комитета финансов Администрации муниципального района.

План расходов дорожного фонда муниципального района представляет собой документ, содержащий адресное (пообъектное) распределение установленного объема бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального района на  очередной финансовый год  по  направлениям  расходов, указанных в задачах муниципальной программы и утверждается Главой муниципального района.

8

8. Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  муниципальной программы:

обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах;

улучшение дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории муниципального района;

сокращение  дорожно-транспортных происшествий;

устранение очагов аварийности;

повышение культуры участников дорожного движения;

обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактика и предупреждение детского дорожно-тран-спортного травматизма;

повышение удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального района;

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального района.

I. Характеристика текущего состояния дорожного хозяйства

Любытинского муниципального района, приоритеты и цели

муниципальной политики в соответствующей сфере

Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем - транспортной и дорожной инфраструктуры.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, проходящих по территории муниципального района по состоянию на 01.01.2013 составляет 459,8 км, все они относятся к грунтовым дорогам V категории, на 01.01.2023 года – 439,738 км, из них к IV категории (асфальтобетон) относится 54,43 км дорог, к V категории (грунт) относится  385,308 км дорог.  Происходит планомерное уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального района .

Развитие многих ведущих отраслей специализации Любытинского муниципального района - лесной промышленности, торговли и сельского хозяйства, ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. Благодаря автотранспорту и дорожной сети промышленность и сельское хозяйство муниципального района получают сырьё и заготовки из различных субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, а также отправляют готовую продукцию для реализации в субъектах Российской Федерации.

Дорожное хозяйство крупнейший сегмент общественного достояния России. Без сети автомобильных дорог не могут быть реализованы конституционные права на свободу передвижения граждан, товаров и услуг, единство

9

экономического пространства, решение социальных задач, реализации приоритетных национальных проектов. Существенно усиливается роль автомобильных дорог с активизацией участия России в глобальном развитии мировой экономики. В последние годы оживление производства и повышение доходов населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных

средств и объему перевозок транспортом. Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года  № 1734-р, и распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 N 3363-р,

развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития страны и обеспечивать потребности в перевозках в соответствии с темпом автомобилизации.

- Важнейшими задачами развития экономики муниципального района,  являются обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам муниципального района, сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них.

Приоритетами муниципальной политики в дорожной отрасли на территории муниципального района являются:

а) совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования, местного значения  вне границ населенных пунктов, в границах муниципального района, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;

б) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства, привлечения новых источников финансирования в строительство и реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования муниципального района;

в) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного   значения  муниципального района, в том числе посредством обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качества выполнения дорожных работ;

- г) обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с городскими и сельскими населенными пунктами муниципального района.

- 10

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономи-

ческих и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основными показателями муниципальной программы являются:

сокращение дорожно-транспортных происшествий в Любытинском муниципальном районе, соответственно в 2014 году на 1 %, в 2015 году на         1  %, в 2016 году на 1 %; в 2017 году на 1 %, в 2018 году на 1 %, в 2019 году на 1 %; в 2020 году на 1 %; в 2021 году на 1 %; в 2022 году на 1 %; в 2023 году на 1 %; в 2024 году на 1 %; в 2025 году на 1  %;  в 2026 году на 1  %,  в 2027 году на 1 ; в 2028 году на 1  %.

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального района  с  95,48 % - 2013 год, до 94 % - 2014 год, до 93,5 % - 2015 год,  до 93 % - 2016 год, до 92,5 % - 2017 год, до 92% - 2018 год, до 91,5% - 2019 год, до 91% - 2020 год, до 90,5% - 2021 год, до 90% - 2022 год, до 89,5% - 2023 год, до 89,0% - 2024 год, 88,5%-2025год, 88,0%- 2026 год, 87,5% - 2027год, 87,0% -2028год.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители,     изменение

конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике;

природные риски - ликвидация последствий опасных природных процессов;

техногенные риски - увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливает негативное влияние на состояние дорог.

Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капиталовложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других мероприятий муниципальной программы.

Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

11

Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками и зависит от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация муниципального района в лице отдела экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района.

Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе муниципального района.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального предоставляет в отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства  Администрации  муниципального  района  информацию,  необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с исполнителями до 15 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты  о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности  ответственного исполнителя, в соответствии с распределением обязанностей между Главой муниципального района, заместителями Главы администрации муниципального района, и направляет в отдел экономики, потребительского рынка и сельского хозяйства Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

12

IV.Мероприятия муниципальной программы Любытинского

муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Испполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Повышение безопасности дорожного движения в Любытинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Любытинском муниципальном районе на 2014-2020 годы и на период до 2028 года» | комитет, отдел муниц. имущества и земельных отношений МАУ ХЭГ, ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» | 2014- 2028 года | 1.1.1- 1.4.3 | бюджет муниципального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2. | Капитальный ремонт, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Любытинского муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года» | комитет, подрядные организации | 2014- 2028 года | 2.1.1-2.4.1 | областной бюджет | 2286, 30000 | 1359, 32800 | 1689, 00000 | 3119, 00000 | 13407, 50000 | 32847, 90000 | 68314, 10000 | 25720,00000 | 35944, 20000 | 5983,00000 | 3989,00000 | 3989, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 11515, 00000 | 8083, 00000 | 8121, 70000 | 8202, 40000 | 8255, 40016 | 17070,18320 | 18362,59909 | 16330, 07715 | 18 509, 90485 | 17912,50000 | 17912,50000 | 17912,50000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 969, 82560 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 13801, 3000 | 9442, 3280 | 9810, 7000 | 11321, 4000 | 22632, 72576 | 49918, 08320 | 86676, 69909 | 42050, 07715 | 54 454, 10485 | 23895,50000 | 21901,50000 | 21901,50000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

14

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

в Любытинском муниципальном районе на 2014 -2020 годы и на период до 2028 года» муниципальной программы Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства

Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

1.1. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района (далее комитет).

1.2.Администрации сельских поселений  (по согласованию);

1.3. Комитет образования Администрации муниципального района и подведомственные ему образовательные организации.

1.4.Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-экономи-ческая группа» (далее - МАУ ХЭГ).

1.5. Подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе (далее - подрядные организации.

1.6.Отдел Государственной инспекции по безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Боровичский» (далее - ОГИБДД МО МВД России «Боровичский») (по согласованию).

1.7.Отдел муниципального имущества и земельных отношений Комитета ЖКХ Администрации муниципального района;

15

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наимено-вание и единица измерения целе-вого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача 1. Приведение автомобильных дорог в соответствие с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 229,0 | 15,6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 2,3 | 2,6 | 2,7 |  | 2,8 | 2,9 | 3,0 |  | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 |
| 1.3. | Своевременное принятие решения о временном ограничении или прекращении движения большегрузных транспортных средств, ед. | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |  | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |  | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год | 1 раз в год |
| 2. | Задача 2. Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Координация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, ед. | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально |  | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально |  | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально |
| 2.2 | Проведение текущих и сезонных обследований дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории муниципального района, раз | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год |  | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год |  | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год |
| 2.3. | Сокращение дорожно-транспортных происшествий, % | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. | Задача 3. Устранение очагов аварийности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка дорожных недостающих и замена несоответствующих ГОСТ дорожных знаков, обеспечивающих ориентирование участников дорожного движения, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. | 0 | 20 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.2. | Разметка проезжей части, км | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Оборудование пешеходных переходов, ед. | 0 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Задача 4. Повышение культуры и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально |  | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально |  | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально |
| 4.2. | Организация встреч сотрудников Государственной инспекции по безопасности дорожного движения с учащимися, их родителями, и педагогами образовательных организаций муниципального района по вопросам безопасности дорожного движения, профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |

| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 4.3. | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года | 2 раза в год (начало и окончание учебного года | 2 раза в год (начало и окончание учебного года | 2 раза в год (начало и окончание учебного года |
| 4.4. | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и оконча-ние учебного го-да | 2 раза в год (начало и оконча-ние учебного го-да | 2 раза в год (начало и оконча-ние учебного го-да | 2 раза в год (начало и оконча-ние учебного го-да |

18

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы и на период до 2028 года.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2014 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2015 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2016 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2017 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2018 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2019 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2020 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2021 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2022 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2023 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

| Год | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт, км | Сокращение дорожно-транспортных происшествий, % |
| 1 | 2 | 3 |
| 2014 | 17,9 | 1,0 |
| 2015 | 5,0 | 1,0 |
| 2016 | 5,0 | 1,0 |
| 2017 | 5,0 | 1,0 |
| 2018 | 5,0 | 1,0 |
| 2019 | 5,0 | 1,0 |
| 2020 | 5,0 | 1,0 |
| 2021 | 5,0 | 1,0 |
| 2022 | 15,722 | 1,0 |
| 19 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 2023 | 15,0 | 1,0 |
| 2024 | 15,0 | 1,0 |
| 2025 | 15,0 | 1,0 |
| 2026 | 15,0 | 1,0 |
| 2027 | 15,0 | 1,0 |
| 2028 | 15,0 | 1,0 |
| ВСЕГО | 158,622 | 13,0 |

20

Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения

в Любытинском муниципальном районе на 2014-2020 годы и на период до 2028 года» муниципальной программы Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Задача 1. Приведение автомобильных дорог в соответствие с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | отдел муницип.. имущества и земельных отношений | 2014- 2028 года | 1.1 | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| 1.2. |  | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % |  | комитет |  | 2014- 2028 года |  | 1.2 |  | бюджет муници-пального района |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |  |
| 1.3. | Своевременное принятие решения о временном ограничении или прекращении движения большегрузных транспортных средств |  | комитет |  | 2014- 2028 года |  | 1.3 |  | бюджет муници-пального района |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |  | 0, 00000 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Координация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения |  | комитет, ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» |  | 2014- 2028 года |  | 2.1 |  | бюджет муници-пального района |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |  | 0, 00000 |

| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2.2. | Проведение текущих и сезонных обследований дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории муниципального района |  | комитет, МАУ ХЭГ, ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» |  |  | 2014- 2028 года |  |  | 2.2 |  |  | бюджет муници-пального района |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.3. | Сокращение дорожно-транспортных происшествий, % |  | комитет, ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» |  |  | 2014- 2028 года |  |  | 2.3 |  |  | бюджет муници-пального района |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3. | Задача 3. Устранение очагов аварийности на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка и замена несоответствующих ГОСТ дорожных знаков, обеспечивающих ориентирование участников дорожного движения, ед. |  |  | комитет, ОГИБДД МО МВД России «Боровичский», подрядные организции |  |  | 2014- 2028 года |  |  | 3.1 |  |  | бюджет муници-пального района |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3.2. |  | Разметка проезжей части, км |  |  | комитет, подрядные организации |  |  | 2014- 2028 года |  |  | 3.2 |  |  | бюджет муници-пального района |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3.3. |  | Оборудование пешеходных переходов, ед. |  |  | комитет, подрядные организации |  |  | 2014- 2028 года |  |  | 3.3 |  |  | бюджет муници-пального района |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 4. |  | Задача 4. Повышение культуры участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов обеспечения безопасности дорожного движения |  |  | комитет, ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» |  |  | 2014- 2028 года |  |  | 4.1 |  |  | бюджет муници-пального района |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4.2. | Организация встреч сотрудников государственной инспекции по безопасности дорожного движения с учащими-ся, их родителями, педагогами образовательных организаций муниципального района по вопросам безопасности дорожного движения, профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | Образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Боровичский» | 2014- 2028 года | 4.2 | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4.3. | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и на дорогах | Комитет образования, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Боровичский» | 2014- 2028 года | 4.3 | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 4.4. | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и под-ростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Комитет образования, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Боровичский» | 2014- 2028 года | 4.4 | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

26

Подпрограмма «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства

Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на  период до 2028 года» муниципальной программы Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог

федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года»

Паспорт подпрограммы

- Исполнители подпрограммы:

1.1. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района (далее комитет).

1.2.Подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе (далее - подрядные организации).

27

2. Задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования, местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений, в общей доле автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, км | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,722 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 94,0 | 93,5 | 93,0 | 92,5 | 92,0 | 91,5 | 91,0 | 90,5 | 90,0 | 89,5 | 89,0 | 88,5 | 88,0 | 87,5 | 87,0 |

| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3. | Задача 3. Строительство автомобильных дорог общего пользования, местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Долевой показатель объема выполненных работ по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 18,8 | 34,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Задача 4. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Долевой показатель объема выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 69,7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

29

3.Сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2014-2020 годы и на период до 2028 года.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет муниципального района |  | внебюджетные средства |  | всего |
| 2014 | 0,00000 |  | 2286,30000 |  | 11515,00000 |  | 0,00000 |  | 13801,30000 |  |
| 2015 | 0,00000 |  | 1359,32800 |  | 8083,00000 |  | 0,00000 |  | 9442,32800 |  |
| 2016 | 0,00000 |  | 1689,00000 |  | 8121,70000 |  | 0,00000 |  | 9810,70000 |  |
| 2017 | 0,00000 |  | 3119,00000 |  | 8202,40000 |  | 0,00000 |  | 11321,40000 |  |
| 2018 | 969,82560 |  | 13407,50000 |  | 8255,40016 |  | 0,00000 |  | 22632,72576 |  |
| 2019 | 0,00000 |  | 32847,90000 |  | 17070,18320 |  | 0,00000 |  | 49918,08320 |  |
| 2020 | 0,00000 |  | 68314,10000 |  | 18362,59909 |  | 0,00000 |  | 86676,69909 |  |
| 2021 | 0,00000 |  | 25720,00000 |  | 16330,07715 |  | 0,00000 |  | 42050,07715 |  |
| 2022 | 0,00000 |  | 35 944,20000 |  | 18 509,90485 |  | 0,00000 |  | 54 454,10485 |  |
| 2023 | 0,00000 |  | 5 983,00000 |  | 17 912,50000 |  | 0,00000 |  | 23 895,50000 |  |
| 2024 | 0,00000 |  | 3 989,00000 |  | 17 912,50000 |  | 0,00000 |  | 21 901,50000 |  |
| 2025 | 0,00000 |  | 3 989,00000 |  | 17 912,50000 |  | 0,00000 |  | 21 901,50000 |  |
| 2026 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2027 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2028 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Всего | 969,82560 |  | 198 648,32800 |  | 168 187,76445 |  | 0,00000 |  | 367 805,91805 |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Планируется достичь уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного   значения  муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности  автомобильных дорог  общего пользования местного значения муниципального района с  95,48 % - 2013 года:

в 2014 году - 94,0 %;

в 2015 году - 93,5 %;

в 2016 году - 93,0 %;

в 2017 году - 92,5 %;

в 2018 году - 92,0 %;

в 2019 году - 91,5 %;

в 2020 году -  91,0%;

в 2021 году -  90,5%;

в 2022 году -  90,0%;

в 2023 году -  89,5%;

в 2024 году - 89,0%;

в 2025 году - 88,5%;

в 2026 году - 88,0%;

в 2027 году - 87,5%;

в 2028 году - 87,0%;

30

Мероприятия подпрограммы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года» муниципальной программы Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа- ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной подпрограммы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений, | комитет, подрядные организации | 2014- 2028 года | 1.1. | бюджет муниципального района | 2913, 30000 |  | 1179, 00000 | 1870, 00000 | 4134, 60000 | 2447, 82800 | 12985, 40000 | 15260, 44129 | 14436, 83863 | 15926,64903 | 15500, 00000 | 15500, 00000 | 15500, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 7683, 50000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 167, 01177 | 343, 92223 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |
| 1.1.1 | в .т. ч.: «Любытино – Разгон – Луково» Приоритетный проект «Дорога к дому» приобретение и установка дорожных знаков | комитет, подрядные организации | 2021год | 1.1 | бюджет муниципального района |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 8, 79148 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 167, 01177 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  |
| 1.1.2 | Расчистка полосы отвода и водоотводных канав на автодороге общего пользования местного значения «Селище – Слобода» с подъездами №1 и №2 к д. Ше-реховичи» (км 3+500- км 5+500) в Любытинском муниципальном районе Новгородскойобласти. | коми-тет, под-рядные органи-зации | 2022 год | 1.1 | област-ной бюджет |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 343, 92223 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 150, 65897 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  |

| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, в том числе: | комитет, подрядные организации |  | 2014- 2028 годы |  | 2.1-2.2 |  | областной бюджет |  | 603, 30000 |  | 194, 62800 |  | 1689, 00000 |  | 3119, 00000 |  | 7596, 90000 |  | 32847, 90000 |  | 68314,10000 |  | 25552,98823 |  | 35600,27777 |  | 5983,00000 |  | 3989,00000 |  | 3989,00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 969, 82560 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  | 8513, 10000 |  | 5355, 40000 |  | 6251, 70000 |  | 4067, 80000 |  | 3934, 67216 |  | 4084, 78320 |  | 3102, 15780 |  | 1893, 23852 |  | 2583, 25582 |  | 2412,50000 |  | 2412,50000 |  | 2412,50000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  |  |

| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2.1.1 | Бокситогорск» - Звонец - Теребутенец , ЖД ст. «Теребутенец»; «Зарубино - Репищи»; «Своятино - Коромыслово»; «Подберезье - Жадово»; «подъезд к Кременичи»; «Кременичи - Усадье»; «Ярцево – Заднево | коми-тет, под-рядные органи-зации | 2019г | 2.1-2.2 | бюджет муниципального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 296, 24054 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.1.2 | п. Любытино ул. Комсомольская, ул. Первомайская, д.Бор ул. Центральная, «Селище - Слобода с подъездами № 1 и № 2 к д. Шереховичи» | комитет, подрядные организации | 2019г | 2.1-2.2 | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 3778, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 198, 95000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |
| 2.1.3 | «Подъезд к с.Зарубино» | комитет, подрядные организации |  | 2019г |  | 2.1-2.2 |  | бюджет муниципального района |  | 0, 00000 | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 2215, 89385 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |
| 2.1.4 | «Водогон – Тальцы - Петровское» |  | комитет, подрядные организации |  | 2019 год |  | 2.1-2.2 |  | бюджет муниципального района | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 553, 78436 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.1.5 | «Водогон – Тальцы - Петровское» |  | комитет, подрядные организации |  | 2020год |  | 2.1-2.2 |  | бюджет муниципального района | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 553, 78436 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.1.6 | Проверка достоверности сметной стоимости, строительный контроль |  | комитет, подрядные организации |  | 2014-2028 года |  | 2.1-2.2 |  | бюджет муниципального района | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 819, 91445 |  | 1089, 34544 |  | 1098, 90000 |  | 1401, 39162 |  | 2097,60000 |  | 2202, 50000 |  | 2202, 50000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 |
| 2.1.7 | «Селище - Слобода с подъездами № 1 и № 2 к д. Шереховичи» |  | комитет, подрядные организации |  | 2020 год |  | 2.1-2.2 |  | бюджет муниципального района | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 604, 36800 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.1.8 | «Подъезд к с.Зарубино»; «Подъезд к д.Вычерема» Приоритетный проект «Дорога к дому» |  | комитет, подрядные организации |  | 2020 год |  | 2.1-2.2 |  | областной бюджет | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 3870, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 203, 70000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2.1.9 | Выполнение аварийно-восстановительных работ в местах ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по автомобильной дороге: "Гудок - Большие Светицы" км 0 + 600 - км 0 + 800; выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: "Гудок - Большие Светицы" км 0 + 000 - км 0 + 600, км 0 + 800 - км 2 + 100; км 2 +150-км 2 +350 | комитет, подрядные организации | 2020 год | 2.1-2.2 | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 64444, 10000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | "Селище – Сло-бода с подъ-ездами 1 и 2 к д. Шереховичи"; "Любытино - Неболчи - Бокситогорск" - Звонец – Теребу-тенец"; Водогон - Тальцы – Петровское"; "Подъезд к д. Большое Заборовье"; "Неболчи-Глебова Гора – Обречиха"; "Любытино-Никольское-Пустошки" |  |  |  | бюджет муниципального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 650, 96000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2.1.10 | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Любытино – Разгон – Луково» примыкание автомобильной дороги к ул. Пушкинская в рп Любытино, площадь 50 м2 км 0+000– км 1+100; км 7+400 – км 8+000; км 8+600 – км 9+300; км7+100 – км 7+400; км 9+300 – км 9+683 Приоритетный проект «Дорога к дому» | комитет, подрядные организации | 2021 год | 2.1-2.2 | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 5552, 98823 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 292, 30852 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2.1.11 | Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог: "Любытино - Неболчи - Бокситогорск" - Звонец - Теребутенец" км0+840-км1+060; км 1+160-км 2+200; км 2+200-км 2+400; км 2+700-км 2+800; км 3+840-км 4+037 "Любытино-Никольское-Пустошки"; км 0+000-км 7+990 подсыпка обочин; км 5+940-км 7+990, замена трубопереезда на участке (км 2+150) | комитет, подрядные организации | 2021 год | 2.1-2.2 | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 20000,00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 202, 03000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2.1.12 | Выполнение а работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «Комарово-Дубровка» |  | комитет, подрядные организации |  | 2021 год |  | 2.1-2.2 |  | бюджет муниципального района |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 300, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.1.13 |  | Ремонт асфальтобетонной дороги общего пользования местного значения «Селище - Слобода с подъездами №1 и №2 к д. Шереховичи» (км 5+650 - км 6+625), строительный контроль Приоритетный проект «Дорога к дому» |  | комитет, подрядные организации |  | 2022г |  | 2.1-2.2 |  | областной бюджет |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 5582, 07777 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 293, 80000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2.1.14 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в Любытинском муниципальном районе Новгородской области «Водогон-Тальцы-Петровское» (км 10+800-км 19+200),(км 14+459), (км 18+160); "Мстинская Новинка-Хвощевик"; «Любытино – Неболчи – Бокситогорск – “Звонец – Тере-бутенец» (км 4+037 – км 6+200); Комарово-Дубровка» (км 0+000 –км 1+000); «Комарово-Дубровка» (км 1+000 –км 1+500); «Любытино – Неболчи – Бокситогорск – “Звонец – Теребутенец» (км 35+090-км 35+790); ( км 30+200-км 30+300); (км 32+100-км 32+200); «Любытино – Неболчи – Бок-ситогорск – “Звонец – Тере-бутенец» (км 6+200 - км 6+786). Ремонт песчано-гравийного-щебеночного участка автодороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Колпина» (км 0+000 –км 0+450). Ремонт песчано-гравийного-щебеночного участка автодо-роги общего пользования местного значе-ния «Подъезд к д.Колпина» (км 0+450 - км 1+680), строительный контроль | комитет, подрядные организации | 2022 год | 2.1-2.2 | област-ной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 30018, 20000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 303, 46000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2.1.15 | Ремонт деревянного моста через р.Прикша, расположенного в д.Галица Любытинского района Новгородской области | комитет, подрядные организации | 2022 год | 2.1-2.2 | област-ной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 584, 60420 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.1.16 | Ремонт автомо-бильной дороги общего пользо-вания местного значения «Неболчи-Потафьево» (км 0+000 –км 0+787) в Любытинском муниципальном районе Новгородской области | комитет, подрядные организации | 2023-2025 годы | 2.1-2.2 | област-ной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 5983,00000 | 3989,00000 | 3989,00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 314, 90000 | 210, 00000 | 210, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 3. | Задача 3. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство автомобильной дороги «Зарубино-Репищи» | комитет, подрядные организации | 2014-2015 года |  | 3.1 |  | областной бюджет | 1 683, 00000 | 1164, 70000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 88, 60000 | 61, 30000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 4. | Задача 4. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | комитет, подрядные организации |  | 2014- 2028 года |  | 4.1 | бюджет муниципального района | 0, 00000 | 1487, 30000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 13801, 30000 | 9442, 32800 | 9810, 70000 | 11321, 40000 | 22632, 72576 | 49918, 08320 | 86676,69909 | 42050, 07715 | 54454, 10485 | 23895,50000 | 21901,50000 | 21901,50000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

Приложение к муниципальной программе

Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы

___ и на период до 2028 года»__

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей или источники получения информации муниципальной программы Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы

и на период до 2028 года»__________________

(наименование муниципальной программы)

| № целевого показателя в паспорте муниципаль ной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.1. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, км | Суммарное выражение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения му-ниципального района, по которым проведена паспортизация в течение календарного года | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района, отдел муниципального имущества и земельных отношений комитета жилищно-коммунального хозяйства |
| 1.1.2. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % | Отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог, в % | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 1.1.3. | Своевременное принятие решения о временном ограничении или прекращении движения большегрузных транспортных средств | - | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.2.1 | Координация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения | - | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 1.2.2 | Проведение текущих и сезонных обследований дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории муниципального района, раз | Количество проведенных обследований за год | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района, ОГИБДД МО МВД России «Борович-ский» |
| 1.2.3. | Сокращение дорожно-транспортных происшествий, % | Отношение количества дорожно-транспортных происшествий за текущий год к количеству дорожно-транспортных происшествий за прошлый год, в % | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района, ОГИБДД МО МВД России «Борович-ский» |
| 1.3.1. | Установка дорожных недостающих и замена несоответствующих ГОСТ дорожных знаков, обеспечивающих ориентирование участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района, ед. | Количество установленных дорожных знаков, обеспечивающих ориентирование участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района за год | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 1.3.2. | Разметка проезжей части, км | Количество километров дорог, на которых сделана разметка в течение года | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 1.3.3. | Оборудование пешеходных переходов, ед. | Количество оборудованных пешеходных переходов за год | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-пального района |
| 1.4.1. | Регулярное освещение в средствах массовой информации, вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | - | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-пального района |
| 1.4.2. | Организация встреч сотрудников Государственной инспекции по безопасности дорожного движения с учащимися, их родителями, и педагогами образовательных организаций муниципального района по вопросам безопасности дорожного движения, профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | - | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-пального района |

| 1.4.3. | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах | - | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-пального района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.4. | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | - | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-пального района |
| 2.2.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, км | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения муници-пального района в км. За год | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 2.2.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | Отношение протяженности авто-мобильных дорог общего пользования местного значения муниципального рай-она, не отвечающих нормативным требованиям,к общей протяженности автомо-бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, в % | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 2.3.1. | Долевой показатель объема выполненных работ по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | Отношение объема выполненных работ по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района к плановому объему работ по строительству ав-томобильных дорог общего пользования местного значения муниципального рай-она, % | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-пального района |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1. | Долевой показатель объема выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | Отношение объема выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, к плановому объему работ по капитальному ре-монту автомобильных дорог общего пользо-вания местного зна-чения муниципально-го района, в % | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-пального района |