##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  24.01.2024 № 69

р.п.Любытино

Об утверждении муниципальной программы Любытинского

муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного

хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением

автомобильных дорог федерального и областного значения)

на 2024-2030 годы»

Администрация Любытинского муниципального района                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2024-2030 годы» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановления Администрации муниципального района:м

от  01.02.2023 № 89 «Об утверждении муниципальной программы Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года»;

от 10.03.2023 № 270 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года»;

от 21.09.2023 № 1117 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года»;

от  16.11.2023 № 1354  «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года»;

2

от 29.12.2023 № 1584 «О внесении изменений в муниципальную программу «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2014-2020 годы и на период до 2028 года».

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                                      А.А.Устинов

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 24.01.2024 № 69

Муниципальная программа Любытинского муниципального района

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского

муниципального района (за исключением автомобильных дорог

федерального и областного значения) на 2024-2030 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы:

Муниципальная программа Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2024-2030 годы» (далее муниципальная программа)

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района (далее комитет).

3.Соисполнители муниципальной программы:

комитет образования Администрации муниципального района и подведомственные ему образовательные организации;

муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-экономическая группа» (далее - МАУ ХЭГ);

подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе (далее - подрядные организации);

отдел Государственной инспекции по безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Боровичский» (далее - ОГИБДД МО МВД России «Боровичский») (по согласованию);

отдел муниципального имущества и земельных отношений  Комитета ЖКХ Администрации муниципального района;

администрации сельских поселений  (по согласованию).

4. Подпрограммы  муниципальной программы:

«Повышение безопасности дорожного движения в Любытинском муниципальном районе на 2024 -2030 годы»;

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2024-2030 годы».

2

5.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя |  |  | Значение целевого показателя по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  |
| Цель 1. Повышение безопасности дорожного движения в Любытинском муниципальном районе на 2024 -2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Задача: Приведение автомобильных дорог в соответствие с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % |  | 3,5 |  |  | 3,6 |  |  | 3,7 |  |  | 3,8 |  | 3,9 |  |  |  | 4,0 |  | 4,1 |  |
| 1.1.2. |  | Своевременное принятие решения о временном ограничении или прекращении движения большегрузных транспортных средств, ед. |  | 1 раз в год |  |  | 1 раз в год |  |  | 1 раз в год |  |  | 1 раз в год |  | 1 раз в год |  |  |  | 1 раз в год |  | 1 раз в год |  |
| 1.2. |  | Задача: Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Координация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения | ежеквартально |  |  |  | ежеквар-тально | ежеквар-тально |  |  | ежеквар-тально |  |  |  |  | ежеквар-тально | ежеквар-тально |  |  |  |  | ежеквар-тально |
| 1.2.2. |  | Проведение текущих и сезонных обследований дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории муниципального района | не реже 2-х раз в год |  |  |  | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  |  |  | не реже 2-х раз в год | не реже 2-х раз в год |  |  |  |  | не реже 2-х раз в год |
| 1.2.3. |  | Сокращение дорожно-транспортных происшествий, % | 1,0 |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |
| 1.3. |  | Задача: Устранение очагов аварийности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | Установка дорожных недостающих и замена несоответствующих ГОСТ дорожных знаков, обеспечивающих ориентирование участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района, ед. | 3 |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 1.3.2. |  | Оборудование пешеходных переходов, ед. | 2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |

3

| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. |  | Задача: Повышение культуры участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | Регулярное освещение в средствах массовой информации, вопросов обеспечения безопасности дорожного движения |  |  | ежеквартально |  | ежеквар-тально |  |  | ежеквар-тально |  |  | ежеквар-тально |  |  | ежеквар-тально |  |  |  | ежеквар-тально |  | ежеквар-тально |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  | Организация встреч сотрудников Государственной инспекции по безопасности дорожного движения с учащимися, их родителями, и педагогами образовательных организаций муниципального района по вопросам безопасности дорожного движения, профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  |  |  |
| 1.4.3. |  | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  |  |  |
| 1.4.4. |  |  | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  |  |
| Цель 2. Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2024-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Задача: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  | Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений, в общей доле автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |

4

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Задача: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, км |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2.2.2. |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 89,0 | 88,5 | 88,0 | 87,5 | 87,0 | 86,5 | 86,0 |

5

6.Сроки реализации муниципальной программы:  2024-2030.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет муниципального района |  | внебюджетные средства |  | всего |
| 2024 | 0,00000 |  | 51 509,00000 |  | 21 829,10000 |  | 0,00000 |  | 73 338,10000 |  |
| 2025 | 0,00000 |  | 57 380,60000 |  | 22 941,40000 |  | 0,00000 |  | 80 322,00000 |  |
| 2026 | 0,00000 |  | 4 010,00000 |  | 23 512,00000 |  | 0,00000 |  | 27 522,00000 |  |
| 2027 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2028 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2029 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2030 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Всего | 0,00000 |  | 112 899,60000 |  | 68 282,50000 |  | 0,00000 |  | 181 182,10000 |  |

8. Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  муниципальной программы:

обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах;

улучшение дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории муниципального района;

сокращение  дорожно-транспортных происшествий;

устранение очагов аварийности;

повышение культуры участников дорожного движения;

обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактика и предупреждение детского дорожно-тран-спортного травматизма;

повышение удовлетворенности населения качеством автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов, в границах муниципального района;

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального района.

I. Характеристика текущего состояния дорожного хозяйства

Любытинского муниципального района, приоритеты и цели

муниципальной политики в соответствующей сфере

Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем - транспортной и дорожной инфраструктуры.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, проходящих по территории муниципального района по состоянию на 01.01.2024 года – 464,663 км. дорог.  Происходит планомерное уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального района, не отвечающих нормативным требо-

6

ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального района.

Развитие многих ведущих отраслей специализации Любытинского муниципального района - лесной промышленности, торговли и сельского хозяйства, ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. Благодаря автотранспорту и дорожной сети промышленность и сельское хозяйство муниципального района получают сырьё и заготовки из различных субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, а также отправляют готовую продукцию для реализации в субъектах Российской Федерации.

Дорожное хозяйство крупнейший сегмент общественного достояния России. Без сети автомобильных дорог не могут быть реализованы конституционные права на свободу передвижения граждан, товаров и услуг, единство

экономического пространства, решение социальных задач, реализации приоритетных национальных проектов. Существенно усиливается роль автомобильных дорог с активизацией участия России в глобальном развитии мировой экономики. В последние годы оживление производства и повышение доходов населения привели к резкому увеличению парка автотранспортных

средств и объему перевозок транспортом. Согласно положениям Транспортной стратегии Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года № 3363-р,  развитие дорожной сети должно соответствовать темпам социально-экономического развития страны и обеспечивать потребности в перевозках в соответствии с темпом автомобилизации.

- Важнейшими задачами развития экономики муниципального района,  являются обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам муниципального района, сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них.

Приоритетами муниципальной политики в дорожной отрасли на территории муниципального района являются:

а) совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования, местного значения  вне границ населенных пунктов, в границах муниципального района, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;

б) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства, привлечения новых источников финансирования в строительство и реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования муниципального района;

в) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного   значения  муниципального района, в том числе посредством обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качества выполнения дорожных работ;

7

- г) обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с городскими и сельскими населенными пунктами муниципального района.

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономи-

ческих и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основными показателями муниципальной программы являются:

сокращение дорожно-транспортных происшествий в Любытинском муниципальном районе, соответственно в 2024 году на 1 %, в 2025 году на 1  %,  в 2026 году на 1  %,  в 2027 году на 1, в 2028 году на 1  %, в 2029 году на 1%, в 2030 году на 1%.

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального района  до 89,0% - 2024 год, 88,5%-2025год, 88,0%- 2026 год, 87,5% - 2027год, 87,0% -2028год, 86,5 % -2029 год, 86,0 5 -2030 год.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители,     изменение

конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике;

природные риски - ликвидация последствий опасных природных процессов;

техногенные риски - увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливает негативное влияние на состояние дорог.

Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капиталовложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств от других мероприятий муниципальной программы.

Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками и зависит от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприя-

8

тий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет Администрация муниципального района в лице управления экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района.

Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе муниципального района.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района предоставляет в управление экономического развития и инвестиций Администрации  муниципального  района  информацию,  необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с исполнителями до 15 июля текущего года и до 20 февраля года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты  о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности  ответственного исполнителя, в соответствии с распределением обязанностей между Главой муниципального района, заместителями Главы администрации муниципального района, и направляет в управление экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

9

IV.Мероприятия муниципальной программы Любытинского

муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2024-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Испполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача:Повышение безопасности дорожного движения в Любытинском муниципальном районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы» | комитет, отдел муниц. имущества и земельных отношений МАУ ХЭГ, ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» | 2024- 2030 года | 1.1.1- 1.4.4 | бюджет муниципального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Задача: Капитальный ремонт, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Любытинского муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2024-2030 годы» | комитет, подрядные организации | 2024- 2030 года | 2.1.1-2.2.2 | областной бюджет | 51 509, 00000 | 57 380, 60000 | 4 010, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 21 829, 10000 | 22 941, 40000 | 23 512, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 73 338, 10000 | 80 322, 00000 | 27 522, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

11

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения

в Любытинском муниципальном районе на 2024 -2030» муниципальной программы Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района

(за исключением автомобильных дорог федерального и областного

значения) на 2024-2030 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы:

1.1. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района (далее комитет).

1.2.Администрации сельских поселений  (по согласованию);

1.3. Комитет образования Администрации муниципального района и подведомственные ему образовательные организации.

1.4.Муниципальное автономное учреждение «Хозяйственно-экономи-ческая группа» (далее - МАУ ХЭГ).

1.5. Подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе (далее - подрядные организации.

1.6.Отдел Государственной инспекции по безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Боровичский» (далее - ОГИБДД МО МВД России «Боровичский») (по согласованию).

1.7.Отдел муниципального имущества и земельных отношений Комитета ЖКХ Администрации муниципального района;

12

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п |  | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя |  |  | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |
| 1. | Задача 1. Приведение автомобильных дорог в соответствие с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % |  |  | 3,5 |  |  |  |  | 3,6 |  |  | 3,7 |  |  | 3,8 |  |  | 3,9 |  | 4,0 |  |  | 4,1 |  |  |
| 1.2. | Своевременное принятие решения о временном ограничении или прекращении движения большегрузных транспортных средств, ед. |  |  | 1 раз в год |  |  |  |  | 1 раз в год |  |  | 1 раз в год |  |  | 1 раз в год |  |  | 1 раз в год |  | 1 раз в год |  |  | 1 раз в год |  |  |
| 2. | Задача 2. Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Координация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения, ед. |  |  | ежеквартально |  |  |  |  | ежеквартально |  |  | ежеквартально |  |  | ежеквартально |  |  | ежеквартально |  | ежеквартально |  |  | ежеквартально |  |  |
| 2.2 | Проведение текущих и сезонных обследований дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории муниципального района, раз |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  | не реже 2-х раз в год |  | не реже 2-х раз в год |  |  | не реже 2-х раз в год |  |  |
| 2.3. | Сокращение дорожно-транспортных происшествий, % |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  |
| 3. |  |  | Задача 3. Устранение очагов аварийности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Установка дорожных недостающих и замена несоответствующих ГОСТ дорожных знаков, обеспечивающих ориентирование участников дорожного движения, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ед. |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| 3.2. |  |  | Оборудование пешеходных переходов, ед. |  |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| 4. |  |  | Задача 4. Повышение культуры и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  | Регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов обеспечения безопасности дорожного движения |  |  | ежеквартально | ежеквартально |  |  | ежеквартально |  |  | ежеквартально |  |  | ежеквартально |  |  |  |  | ежеквартально |  |  | ежеквартально |  |
| 4.2. |  |  | Организация встреч сотрудников Государственной инспекции по безопасности дорожного движения с учащимися, их родителями, и педагогами образовательных организаций муниципального района по вопросам безопасности дорожного движения, профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |
| 4.3. |  |  | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года |  |  |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года |  |
| 4.4. |  |  | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  | 2 раза в год (начало и оконча-ние учебного года) |  |  |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |  | 2 раза в год (начало и окончание учебного года) |  |

14

3. Сроки реализации подпрограммы: 2024-2030 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2024 | 0,00000 | 0, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2025 | 0,00000 | 0, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0, 00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО: | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

| Год | Наименование показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Протяженность автомобильных дорог, в отношении которых произведен ремонт, км | Сокращение дорожно-транспортных происшествий, % |
| 1 | 2 | 3 |
| 2024 | 14,0 | 1,0 |
| 2025 | 14,0 | 1,0 |
| 2026 | 14,0 | 1,0 |
| 2027 | 14,0 | 1,0 |
| 2028 | 14,0 | 1,0 |
| 2029 | 14,0 | 1,0 |
| 2030 | 14,0 | 1,0 |
| ВСЕГО | 98,0 | 7,0 |

15

Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения

в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы» муниципальной программы Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2024-2030 годы»

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  | Задача 1. Приведение автомобильных дорог в соответствие с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | комитет | 2024- 2030 года | 1.1 | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 1.2. | Своевременное принятие решения о временном ограничении или прекращении движения большегрузных транспортных средств |  | комитет | 2024- 2030 года | 1.2 | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение безопасных условий движения на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Координация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения |  | комитет, ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» | 2024- 2030 года | 2.1 | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.2. | Проведение текущих и сезонных обследований дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории муниципального района |  | комитет, МАУ ХЭГ, ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» | 2024- 2030 года | 2.2 | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.3. | Сокращение дорожно-транспортных происшествий |  | комитет, ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» | 2024- 2030 года | 2.3 | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3. | Задача 3. Устранение очагов аварийности на автомобильных дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка и замена несоответствующих ГОСТ дорожных знаков, обеспечивающих ориентирование участников дорожного движения |  | комитет, ОГИБДД МО МВД России «Боровичский», подрядные организции | 2024- 2030 года | 3.1 | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3.2. |  | Разметка проезжей части | комитет, подрядные организации | 2024- 2030 года | 3.2 | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3.3. |  | Оборудование пешеходных переходов | комитет, подрядные организации | 2024- 2030 года | 3.3 | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Задача 4. Повышение культуры участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | комитет, ОГИБДД МО МВД России «Боровичский» | 2024- 2030 года | 4.1 | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 4.2. | Организация встреч сотрудников государственной инспекции по безопасности дорожного движения с учащими-ся, их родителями, педагогами образовательных организаций муниципального района по вопросам безопасности дорожного движения, профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | Образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Боровичский» | 2024- 2030 года | 4.2 | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 4.3. | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и на дорогах | Комитет образования, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Боровичский» | 2024- 2030 года | 4.3 | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

18

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4. | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и под-ростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | Комитет образования, образовательные организации, ГИБДД МО МВД России «Боровичский» | 2024- 2030 года | 4.4 | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

19

Подпрограмма «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства

Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2024-2030 годы» муниципальной программы Любытинского муниципального района

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского

муниципального района (за исключением автомобильных дорог

федерального и областного значения) на 2024-2030 годы»

Паспорт подпрограммы

- Исполнители подпрограммы:

1.1. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района (далее комитет).

1.2.Подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе (далее - подрядные организации).

20

2. Задачи и целевые показатели муниципальной подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования, местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений, в общей доле автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, км | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 89,0 | 88,5 | 88,0 | 87,5 | 87,0 | 86,5 | 86,0 |

21

3.Сроки реализации муниципальной подпрограммы: 2024-2030 годы.

4. Объемы и источники финансирования муниципальной

подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | бюджет муниципального района |  | внебюджетные средства |  | всего |
| 2024 | 0,00000 |  | 51 509,00000 |  | 21 829,10000 |  | 0,00000 |  | 73 338,10000 |  |
| 2025 | 0,00000 |  | 57 380,60000 |  | 22 941,40000 |  | 0,00000 |  | 80 322,00000 |  |
| 2026 | 0,00000 |  | 4 010,00000 |  | 23 512,00000 |  | 0,00000 |  | 27 522,00000 |  |
| 2027 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2028 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2029 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| 2030 | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |
| Всего | 0,00000 |  | 112 899,60000 |  | 68 282,50000 |  | 0,00000 |  | 181 182,10000 |  |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Планируется достичь уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного   значения  муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности  автомобильных дорог  общего пользования местного значения муниципального района с  89,5 % - 2023 года:

в 2024 году - 89,0%;

в 2025 году - 88,5%;

в 2026 году - 88,0%;

в 2027 году - 87,5%;

в 2028 году - 87,0%;

в 2029 году - 86,5%;

в 2030 году - 86,0%;

22

Мероприятия подпрограммы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2024-2030 годы» муниципальной программы Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных дорог федерального и областного значения) на 2024-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа- ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муни-ципальной подпро-граммы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений, | комитет, подрядные организации | 2024- 2030 года | 1.1. | бюджет муниципального района | 19 352, 60000 | 20 138, 40000 | 21 248, 30000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, в том числе: | комитет, подрядные организации | 2024- 2030 годы | 2.1-2.2 | областной бюджет | 51 509, 00000 | 57 380, 60000 | 4 010, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 2 476, 50000 | 2 803, 00000 | 2 263, 70000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.1.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «подъезд к д.Вычерема» в Любытинском муниципальном районе Новгородской области, в т.ч. строительный контроль. Приоритетный проект «Дорога к дому» | комитет, подрядные организации | 2024 год | 2.1-2.2 | област-ной бюджет | 6 015, 00000 | 4 010, 00000 | 4 010, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 316, 60000 | 211, 10000 | 211, 10000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения значения в Любытинском му-ниципальном районе Новго-родской области : «Звонец-Анисимиха» (км 0+000-км 3+700); «Анисимиха-Большое Никулино» (км 0+000-км 2+331); «Заполье-Хортицы-Верхнее Заозерье» (км 0+000-км 15+550) (в том числе услуги по строительному контролю) | комитет, подрядные организации | 2024 год | 2.1-2.2 | област-ной бюджет | 45 494, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 459, 90000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения значения в Любытинском му-ниципальном районе Новго-родской области : «Любытино-Разгон-Луково» (км 1+300-км 3+900) (км 5+200-км 12+000) с подъездом к кладбищу; «Водогон-Тальцы-Петровское» (км 0+000-км 26+592) (в том числе услуги по строительному контролю) | комитет, подрядные организации | 2025 год | 2.1-2.2 | област-ной бюджет | 0, 00000 | 53 370, 60000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 0, 00000 | 539, 30000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.1.4. | Проверка достоверности сметной стоимости | комитет, подрядные организации | 2024-2030 года | 2.1-2.2 | бюджет муниципального района | 1 700, 00000 | 2 052, 60000 | 2 052, 60000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 73 338, 10000 | 80 322, 00000 | 27 522, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

Приложение

к муниципальной программе

Любытинского муниципального района

«Совершенствование и содержание дорожного   хозяйства Любытинского муниципального района

(за исключением автомобильных дорог

федерального и областного значения)

на 2024-2030 годы»

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей или источники получения информации муниципальной программы Любытинского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Любытинского муниципального района (за исключением автомобильных

дорог федерального и областного значения)

на 2024-2030 годы»_____________

(наименование муниципальной программы)

| № целевого показателя в паспорте муниципаль ной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.1. | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, % | Отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог, в % | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 1.1.2. | Своевременное принятие решения о временном ограничении или прекращении движения большегрузных транспортных средств | - | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 1.2.1 | Координация деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения | - | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 1.2.2 | Проведение текущих и сезонных обследований дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории муниципального района, раз | Количество проведенных обследований за год | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района, ОГИБДД МО МВД России «Борович-ский» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3. | Сокращение дорожно-транспортных происшествий, % | Отношение количества дорожно-транспортных происшествий за текущий год к количеству дорожно-транспортных происшествий за прошлый год, в % | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района, ОГИБДД МО МВД России «Борович-ский» |
| 1.3.1. | Установка дорожных недостающих и замена несоответствующих ГОСТ дорожных знаков, обеспечивающих ориентирование участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района, ед. | Количество установленных дорожных знаков, обеспечивающих ориентирование участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района за год | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 1.3.2. | Оборудование пешеходных переходов, ед. | Количество оборудованных пешеходных переходов за год | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-пального района |
| 1.4.1. | Регулярное освещение в средствах массовой информации, вопросов обеспечения безопасности дорожного движения | - | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-пального района |
| 1.4.2. | Организация встреч сотрудников Государственной инспекции по безопасности дорожного движения с учащимися, их родителями, и педагогами образовательных организаций муниципального района по вопросам безопасности дорожного движения, профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма | - | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-пального района |
| 1.4.3. | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах | - | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-пального района |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.4.4. | Проведение конкурсов, соревнований, викторин, акций, направленных на обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, формированию стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | - | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-пального района |
| 2.2.1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, км | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района в км. за год | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 2.2.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | Отношение протяженности авто-мобильных дорог общего пользования местного значения муниципального рай-она, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомо-бильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, в % | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 2.3.1. | Долевой показатель объема выполненных работ по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | Отношение объема выполненных работ по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района к плановому объему работ по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-пального района |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1. | Долевой показатель объема выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | Отношение объема выполненных работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, к плановому объему работ по капитальному ре-монту автомобильных дорог общего пользо-вания местного зна-чения муниципально-го района, в % | данные комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-пального района |