##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  28.12.2024 № 1728

р.п.Любытино

О внесении изменений в муниципальную программу Любытинского сельского поселения «Формирование  современной городской среды

на территории Любытинского сельского поселения на 2018-2030 годы»

Администрация Любытинского муниципального района                               ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести изменения в муниципальную программу Любытинского сельского поселения «Формирование  современной городской среды на территории Любытинского сельского поселения на 2018-2030 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 12.12.2017 № 1310 (далее - муниципальная программа):

1.1. Изложить пункт 6 «Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):»  согласно приложению 1;

1.2. Изложить пункт  9 «Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Любытинского сельского поселения на 2018- 2030 годы» согласно приложению 2.

1.3. Изложить  Приложение  5  «Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Любытинского сельского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2030 годах» к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Любытинского сельского поселения на 2018-2030 годы» согласно приложению 3.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и

разместить на официальном сайте Администрации муниципального района  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                                          А.А.Устинов

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 28.12.2024 № 1728

«6. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет сельского поселения | внебюд-жетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 566,69160 | 324,82240 | 222,87900 | 21,84780 | 1136,24080 |
| 2019 | 1066,94485 | 32,99815 | 274,98600 | 0,00000 | 1374,92900 |
| 2020 | 1013,09808 | 31,33292 | 275,00000 | 0,00000 | 1319,43100 |
| 2021 | 904,84704 | 27,98496 | 260,00000 | 0,00000 | 1192,83200 |
| 2022 | 919,42129 | 28,43571 | 254,31400 | 0,00000 | 1 202,17100 |
| 2023 | 855,06565 | 26,44535 | 220,37800 | 0,00000 | 1 101,88900 |
| 2024 | 605,74559 | 18,73441 | 156,12100 | 0,00000 | 780,60100 |
| 2025 | 1773,00868 | 54,83532 | 456,96100 | 0,00000 | 2284,80500 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | 7704,82278 | 545,58922 | 2090,63900 | 21,84780 | 10362,8988 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 28.12.2024 № 1728

9. Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Любытинского сельского поселения на 2018- 2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпро-граммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов р.п.Любытино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Адресный перечень многоквартирных домов с указанием минимального перечня работ и перечня дополнительных работ по благоустройству (в том числе изготовление проектно-сметной документации): 1. 2018 год р.п.Любытино, ул.Советов, д.38 р.п. Любытино, ул.Советов, д.125 | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2018-2030 годы | 1.1.1 | федеральный бюджет | 99, 99042 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 57, 31358 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 39, 32600 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 21, 84780 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 218, 47780 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий р.п.Любытино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН |  | 2018-2030 годы |  | 2.1 |  | федеральный бюджет |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3 | Задача3. Благоустройство территорий общего пользования в р.п.Любытино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Благоустройство общественных территорий в р.п.Любытино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Благоустройство общественных территорий (в том числе изготовление проектно-сметной документации): в том числе по годам: |  | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН |  | 2018-2030 годы |  | 3.1 |  | федеральный бюджет |  |  | 466, 70118 |  | 1066, 94485 |  | 1013, 09808 |  | 904, 84704 |  | 919, 42129 |  | 855, 06565 |  | 605, 74559 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 267, 50882 |  | 32, 99815 |  | 31, 33292 |  | 27, 98496 |  | 28, 43571 |  | 26, 44535 |  | 18, 73441 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  | 183, 55300 |  | 274, 98600 |  | 275, 00000 |  | 260, 00000 |  | 254, 31400 |  | 220, 37800 |  | 156, 12000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | Благоустройство общественной территории площадь у Сбербанка на ул.Советов в р.п.Любытино у дома 34 ( 1 этап) | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2018 год | 3.1 | федеральный бюджет | 466, 70118 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 267, 50882 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 183, 55300 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3.1.1.2 | Благоустройство общественной территории площадь у Сбербанка на ул.Советов в р.п.Любытино у дома 34 ( 2 этап) и Общественная территория (памятник Герою Советского Союза - любытинцу В.Е.Иванову) ул. В.Иванова, возле дома 2 в рп Любытино | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2019 год | 3.1 | федеральный бюджет | 0, 00000 |  | 1066, 94485 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 |  | 32, 99815 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0, 00000 |  | 274, 98600 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.3 | Общественная территория (памятник Герою Советского Союза - любытинцу В.Е.Иванову) ул. В.Иванова, возле дома 2 в рп Любытино (2 этап) и благоустройство общественной территории (площадь Центральная) на ул.Советов в р.п.Любытино напротив дома 46 (1 этап) | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2020 год | 3.1 | федеральный бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 1013, 09808 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 31, 33292 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 275, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3.1.1.4 | Благоустройство общественной территории (площадь Центральная) на ул.Советов в р.п.Любытино напротив дома 46 (2 этап) Благоустройство общественной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дорожки по ул.Пушкинская в р.п.Любытино (1 этап) | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2021 год | 3.1 | федеральный бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 904, 84704 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 27, 98496 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 260, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.5 | Благоустройство общественной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дорожки по ул.Пушкинская в р.п.Любытино (2 этап) | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2022 год | 3.1 | федеральный бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 919, 42129 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 00, 00000 | 28, 43571 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 254, 31400 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3.1.1.6 | Благоустройство общест-венной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дорожки по ул. Пушкинская в р.п.Любытино (3 этап) | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2023 год | 3.1 | федеральный бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 855, 06565 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 26, 44535 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 220, 37800 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.7 | Благоустройство обще-ственной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дрожки по ул.Пушкин-ская в р.п.Любытино (4 этап) | комитет; подрядные организа-ции, привле-ченные на конкурсной основе | 2024 год | 3.1 | федеральный бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 605, 74559 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 18, 73441 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 156, 12100 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3.1.1.8 | Благоустрой-ство обще-ственной терри-тории, приле-гающей к скверу, пеше-ходной дрожки по ул.Пушкин-ская в р.п.Любытино (5 этап) | комитет; подряд-ные ор-ганиза-ции, привле-ченные на кон-курсной основе | 2025 год | 3.1. | федераль-ный бюд-жет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 1773, 00868 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 54, 83532 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 456, 96100 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюд-жетные источники | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 917, 76300 | 1374, 92900 | 1319, 43100 | 1192, 83200 | 1202, 17100 | 1101, 88900 | 780, 60100 | 2284, 80500 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 1136, 24080 | 1374, 92900 | 1319, 43100 | 1192, 83200 | 1202, 17100 | 1101, 88900 | 780, 60100 | 2284, 80500 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от 28.12.2024 № 1728

Адресный перечень

общественных территорий, расположенных на территории

Любытинского сельского поселения,

которые подлежат благоустройству в 2018-2030 годах

| № п/п | Адрес общественной территории | Наименование | Виды работ | Сроки реализации (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п.Любытино, площадь у Сбербанка на ул.Советов (1 этап) | благоустройство площади у Сбербанка | подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, устройство асфальто-бетонных покрытий дорожек, установка скамеек, урн, информационного щита, разбивка клумб | 2018 |
| 2. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п.Любытино, площадь у Сбербанка на ул.Советов ( 2 этап) Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п.Любытино, (памятник Герою Советского Союза - любытинцу В.Е.Иванову) ул. В.Иванова, возле дома 2 в рп Любытино (1 этап) | благоустройство общественных территорий | разбивка клумб, посадка многолетних цветов, декоративного кустарника), установка объемных цветочных фигур, арок подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, урн, разбивка клумб, посадка многолетних цветов, декоративного кустарника) | 2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п.Любытино, (памятник Герою Советского Союза - любытинцу В.Е.Иванову) ул. В.Иванова, возле дома 2 в р.п Любытино (2 этап) Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п. Любытино, площадь Центральная на ул.Советов напротив дома 46 (1 этап) | благоустройство общественных территорий | устройство и разбивка клумб (четырех цветников из бетона с облицовкой по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: три цветника прямоугольной формы и один в виде шестигранника, посадка многолетних цветов, декоративного кустарника), устройство пешеходных дорожек подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка, укладка тротуарной плитки и устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей плотных с установкой по периметру бортовых камней, укрепление откосов бетоном с облицовкой декоративным камнем, устройство ступеней для перехода между площадками, разбивка клумб, обустройство газонов, установка 5 светильников в виде шара | 2020 |
| 4. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п. Любытино, площадь Центральная на ул.Советов напротив дома 46 (2 этап) | благоустройство общественных территорий | разбивка клумб, посадка многолетних цветов, декоративного кустарника, установка скамеек, урн | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Новгородская об-ласть, Любытинский муниципальный район, Любытин-ское сельское поселение, р.п. Любытино, ул. Пушкинская. Благоустройство общественной тер-ритории, прилега-ющей к скверу, пешеходной дорожки по ул.Пушкинская в р.п.Любытино (1 этап) |  | подготовка зе-мельного участка, устройство подсти-лающих и вырав-нивающих основа-ний из песка, устройство покры-тия из асфальтобе-тонных смесей с установкой борто-вых камней, троту-арная плитка | 2021 |
| 5. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п. Любытино, ул. Пушкинская. Благоустройство общественной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дорожки по ул.Пушкинская в р.п.Любытино (2 этап) | благоустройство общественной территорий | установка скамеек, урн, разбивка клумб, посадка многолетних цветов, декоративного кустарника | 2022 |
| 6. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п. Любытино, ул. Пушкинская. Благоустройство общественной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дорожки по ул.Пушкинская в р.п.Любытино (3 этап) | благоустройство общественной территории | обустройство зоны отдыха: установка скамеек, урн, выполнение вертикального озеленения, установка МАФов | 2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п. Любытино, ул. Пушкинская. Благоустройство общественной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дорожки по ул.Пушкинская в р.п.Любытино (4 этап) | благоустройство общественной территории | обустройство зоны отдыха: планировка площадей, валка деревьев, корчевка пней, устройство подстилающих слоев оснований из песка | 2024 |
| 8. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п. Любытино, ул. Пушкинская. Благоустройство общественной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дорожки по ул.Пушкинская в р.п.Любытино (5 этап). | благоустройство общественной территории | обустройство зоны отдыха: укрепление обочин щебнем, сооружение оголовков водопропускных труб, планировка участка, устройство газонов, укладка тротуарной плитки, установка МАФов, озеленение, уличное освещение | 2025 |