##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20.05.2024 № 626

р.п.Любытино

О внесении изменений в муниципальную программу Любытинского

муниципального района «Улучшение жилищных условий граждан

и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы»

Администрация Любытинского муниципального района                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Любытинского муниципального района  «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 07.02.2024 №121.

1.1. Дополнить пункт 5. «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной  программы:»  Паспорта муниципальной программы строкой 1.2.2. согласно приложению 1;

1.2. Изложить  пункт 7 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» Паспорта муниципальной программы согласно приложению 2;

1.3. Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы» Паспорта муниципальной программы согласно приложению 3;

1.4. Изложить  пункт  «2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:» Паспорта  подпрограммы «Газификация Любытинского муниципального района в 2024-2030 годах» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы» раздела  V согласно приложению 4;

1.5. Изложить  пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)»  Паспорта подпрограммы «Газификация Любытинского муниципального района в 2024-2030 годах» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы» раздела V согласно приложению 5;

1.6. Изложить пункт 6 «Мероприятия подпрограммы «Газификация Любытинского муниципального района в 2024-2030 годах» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы» раздела V согласно приложению 6;

1.7. Изложить  пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)»  Паспорта подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных жилых помещений в Любытинском муниципальном районе в 2024-2030 годах» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы» раздела VI согласно приложению 7;

1.8. Изложить пункт 6 «Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных жилых помещений в Любытинском муниципальном районе в 2024-2030 годах» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы»                  раздела  VI   согласно   приложению 8;

1.9. Изложить  пункт 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)»  Паспорта подпро-граммы  «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Любытинского муниципального района  в 2024-2030 годах» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы» раздела IX согласно приложению 9;

1.10. Изложить пункт 6 «Мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Любытинского муниципального района  в 2024-2030 годах» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы»  раздела IX согласно приложению 10;

1.11. Изложить «Порядок расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы» согласно приложению 11.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник»

и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального района

в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                                        А.А.Устинов

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от  20.05.2024 № 626

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной  программы:

| № п/п | Цели, задачи государственной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.2. | Локализация и ликвидация чрезвычайных ситуаций техногенного характера на опасных производственных объектах, (ед.) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.05.2024 № 626

7. Объемы и источники финансирования муниципальной             программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет Фонда содействия ЖКХ | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2024 | 27 592,42600 | 0,00000 | 10 800,92036 | 0,00000 | 38 393,34636 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 1 266,00000 | 0,00000 | 1 266,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 1 266,00000 | 0,00000 | 1 266,00000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО: | 27 592,42600 | 0,00000 | 13 332,92036 | 0,00000 | 40 925,34636 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.05.2024 № 626

IV. Мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества

жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Газификация Любытинского муниципального района в 2024-2030 годах» | Комитет, подрядные организации собственники МКД | 2024- 2030 года | 1.1.1, 1.2.1 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 328, 20000 0, 00000 0, 00000 | 296, 20000 0, 00000 0, 00000 | 296, 20000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Реализация подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных жилых помещений в Любытинском муниципальном районе в 2024-2030 годах» | Комитет, отдел бухгалтерского учета и муниципальных закупок Админи-страция Неболч-ского сельского поселения, под-рядные организа-ции, соб-ственники МКД | 2024- 2030 года | 2.1.1, 2.2.1 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 1 547, 37031 792, 42600 0, 00000 | 769, 80000 0, 00000 0, 00000 | 769, 80000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 1.3. | Реализация подпрограммы «Энергосбережение в Любытинском муниципальном районе в 2024-2030 годах» | Комитет, бюджетные организации | 2024- 2030 года | 3.1.1 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.3.1 3.3.2 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 61, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 00, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4. | Реализация подпрограммы «Переселение граждан, проживающих на территории Любытинского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2024-2030 годах» | Комитет государственная корпорация-Фонд содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства | 2024- 2030 года | 4.1.1 | бюджет муниципального района областной бюджет бюджет Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 00, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 1.5. | Реализация подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Любытинского муниципального района в 2024-2030 годах» | Комитет, бюджетные организации; подрядные организации | 2024- 2030 года | 5.1.1 5.1.2. 5.2.1 5.2.2 5.2.3 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 8 864, 35005 26 800, 00000 0, 00000 | 200, 00000 0, 00000 0, 00000 | 200, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 38 393, 34636 | 1 266, 00000 | 1 266, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.05.2024 № 626

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства муниципальных образований муниципального района за счет создания условий для газификации домовладений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Распространение информационных материалов для населения о социальной догазификации.(шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Задача 2. Обслуживание газораспределительной сети муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание и осмотр технического состояния газовых сетей, газового оборудования (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Локализация и ликвидация чрезвычайных ситуаций техногенного характера на опасных производственных объектах, (ед.) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.05.2024 № 626

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 328,20000 | 0,00000 | 328,20000 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 296,20000 | 0,00000 | 296,20000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 296,20000 | 0,00000 | 296,20000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО: | 0,00000 | 0,00000 | 920,60000 | 0,00000 | 920,60000 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.05.2024 № 626

6. Мероприятия подпрограммы «Газификация Любытинского муниципального района в 2024-2030 годах»

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества

жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства муниципального района за счет создания условий для газификации домовладений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование населения о социальной догазификации.(шт.) | Комитет, Администрации сельских поселений | 2024- 2030 года | 1.1 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Задача 2. Обслуживание газораспределительной сети муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обслуживание и ремонт сетей газораспределения, газопотребления и газового оборудования | Комитет, подрядные организации | 2024- 2030 года | 2.1 | бюджет муниципального района област-ной бюджет внебюджетные средства | 296, 20000 0, 00000 0, 00000 | 296, 20000 0, 00000 0, 00000 | 296, 20000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 2.2. | Оказание услуг по обеспечению постоянной готовности профессионального спасательного формирования, предназначенного для локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера на опасных производственных объектах | Комитет, подрядные организа-ции | 2024- 2030 года | 2.2. | бюджет муници-пального района област-ной бюджет внебюд-жетные средства | 32, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| Итого |  |  |  |  |  | 328, 20000 | 296, 20000 | 296, 20000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.05.2024 № 626

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2024 | 792,42600 | 0,00000 | 1 547,37031 | 0,00000 | 2 339,79631 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 769,80000 | 0,00000 | 769,80000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 769,80000 | 0,00000 | 769,80000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО: | 792,42600 | 0,00000 | 3 086,97031 | 0,00000 | 3 879,39631 |

Приложение 8

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.05.2024 № 626

6. Мероприятия подпрограммы «Ремонт и содержание муниципальных жилых помещений

в  Любытинском  муниципальном районе в 2024-2030 годах» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Задача 1. Ремонт и содержание муниципального жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение условий для проживания граждан в жилых помещениях по договорам социального найма | Комитет, подрядные организации, отдел бухгалтерского учета и муниципальных закупок | 2024- 2030 года | 1.1. | бюджет муниципального района област-ной бюджет внебюджетные средства | 914, 27031 792, 42600 0, 00000 | 200, 00000 0, 00000 0, 00000 | 200, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Задача 2. Участие в региональной программе по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перечисление платежей оператору фонда капитального ремонта за муниципальные помещения | отдел бухгалтерского учета и муниципальных закупок | 2024- 2030 года | 2.1 | бюджет муниципального района внебюджетные средства | 633 100,00 0, 00000 | 569, 80000 0, 00000 | 569, 80000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 2 339, 79631 | 769, 80000 | 769, 80000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.05.2024 № 626

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | бюджет муниципального района | внебюджетные средства | всего |
| 2024 | 26 800,00000 | 8 864,35005 | 0,00000 | 35 664,35005 |
| 2025 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 200,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 200,00000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО: | 26 800,00000 | 9 264,35005 | 0,00000 | 36 064,35005 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.05.2024 № 626

6.Мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Любытинского муниципального района  в 2024-2030 годах» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения населенных пунктов района путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, водоотведения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и монтажа оборудования для очистки воды, строительства и ремонта объектов нецентрализованного водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Ремонт и очистка объектов нецентрализованного водоснабжения населения, проведение лабораторных исследований воды в колодцах | Комитет, подрядные организации | 2024- 2030 года | 1.1.1 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 52, 66222 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретения и монтажа оборудования для очистки воды, в т.ч. | Комитет, подрядные организации | 2024- 2030 года | 1.1.2 . | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 8 728, 98783 26 800, 00000 0, 00000 | 200, 00000 0, 00000 0, 00000 | 200, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 1.2.1 | Разработка проектной, рабочей и сметной документации по объекту: "Расширение и реконструкция артезианских скважин, расположенных на территории Любытинского района Новгородской области,в целях обеспечения соответствия питьевой воды требо-ваниям СанПиН по адресу: п.Любытино, ул.Ручейная | Комитет, подрядные организации | 2024- 2030 года | 1.1.2 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 5 400, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт сетей централизованного водоснаб-жения, объектов водоподготов-ки и подачи воды по ул.Родниковая- Ручейная - Пушкинская - В.Иванова – 700м.; по ул.Мстинская – Советов – Речная - 1100м; по ул. Транспортная– ул. Га-гарина - 400м. (9 врезок) в р.п. Любытино, Любытинско-го муниципального района | Комитет, подрядные организации | 2024- 2030 года | 1.1.2 | бюджет муници-пального района областной бюджет внебюд-жетные средства | 2 202, 02951 18 114, 15521 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 1.2.3. | Капитальный ремонт сетей цен-трализованного водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды пер.Пионерский п.Неболчи Любытинского муниципального района протя-женностью 329,50 м.; ул.Советской п.Неболчи Лю-бытинского муниципального района протяженностью 486,51м | Комитет, подрядные организации | 2024- 2030 года | 1.1.2 | бюджет муници-пального района областной бюджет внебюд-жетные средства | 755, 29086 8 685, 84479 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 1.2.4 | Обследование скважины № 3-116 и водонапорной башни по адресу: п.Неболчи Любытинского района, и составление сметной документации по капитальному ремонту скважины № 3-116 и водонапорной башни | Комитет, подрядные организации | 2024- 2030 года | 1.1.2 | бюджет муници-пального района областной бюджет внебюд-жетные средства | 247, 74400 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Проверка достоверности сметной документации на капитальный ремонт сетей водоснабжения | Комитет, подрядные организации | 2024- 2030 года | 1.1.2 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 52, 70000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 1.4. | Строительный контроль на капитальный ремонт сетей водоснабжения | Комитет, подрядные организации | 2024- 2030 года | 1.1.2 | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 1.5. | Актуализация схем водоснабжения Любытинского сельского поселения | Комитет, подрядные организации | 2024- 2030 года | 1.1.3. | бюджет муниципального района областной бюджет внебюджетные средства | 30, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 35 664, 35005 | 200, 00000 | 200, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

Приложение 11

к постановлению Администрации

муниципального района

от 20.05.2024 № 626

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Любытинском муниципальном районе на 2024-2030 годы»

| № целевого показа-теля в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.1 | распространение информационных материалов для населения о социальной догазификации (шт.) | суммарное количество информационных материалов за год | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 1.2.1. | техническое обслуживание и осмотр технического состояния газовых сетей, газового оборудования (%) | определяется как отно-шение суммы по выставленным счетам за год по техническому обслуживанию и осмотру технического состояния газовых сетей, газового оборудования к сумме, указанной в договоре, умноженное на 100 % | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 1.2.2. | Локализация и ликвидация чрезвычайных ситуаций техногенного характера на опасных производственных объектах, (ед.) | количество заключенных договоров за год на оказание услуг по обеспечению постоянной готовности сил и средств профессионального аварийно-спасательного формирования, предназначенного для локализации и ликвидация чрезвычайных ситуаций техногенного характера на опасных производственных объектах | данные Комитета жилищ-но-коммунального хозяй-ства Администрации муниципального района |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | улучшение условий для проживания граждан в жилых помещениях по договорам социального найма, ед. | количество мероприятий, способствующих улучшению условий для проживания граждан в жилых помещениях по договорам социального найма, за год | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-пального района |
| 2.2.1. | перечисление платежей оператору фонда капитального ремонта за муниципальные помещения,% | определяется как отношение перечисленных денежных средств региональному фонду капитального ремонта за муниципальные помещения к выставленным счетам за капитальный ремонт муниципальных помещений, умноженное на 100 % | данные отдела бухгалтерского учета и муниципальных закупок Администрации муниципального района |
| 3.1.1. | распространение информационных материалов и социальной рекламы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, шт. | количество информационных материалов и социальной рекламы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», периодических изданиях, информационных стендах и т.д. | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 3.2.1. | доля объема электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах муниципального района, % | определяется как отношение объема электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета к общему объему электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах муниципального района умноженное на 100 % | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района и энергоснабжающих организаций |
| 3.2.2. | доля объема тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета, в общем объеме тепловой | определяется как отношение объема тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета к общему объему тепловой энергии, | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района и теплоснабжающих организаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | энергии, потребляемой в многоквартирных до-мах на территории му-ниципального района, % | потребляемой в много-квартирных домах на тер-ритории муниципального района, умноженное на 100 % |  |
| 3.2.3. | доля объема воды, потребляемой (используе-мой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района, % | определяется как отношение объема воды, потребляемой (используе-мой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета, к общему объему воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории района, умноженное на 100 % | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района и ООО «Любытинское ВКХ» |
| 3.3.1. | доля актуализации схем теплоснабжения муниципального района, % | определяется как отношение актуализированных схем теплоснабжения к необходимому количеству схем теплоснабжения, умноженное на 100 % | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 3.3.2. | разработка муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального района (шт.) | количество разработанных муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального района за год | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 4.1.1. | поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда, % | определяется как отношение ликвидированного аварийного жилищного фонда к общему количеству аварийного жилищного фонда, умноженное на 100 % | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 5.1.1. | количество отремонтированных объектов нецентрализованного водоснабжения населения, шт. | суммарное количество отремонтированных объектов нецентрализованного водоснабжения населения за год | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района |
| 5.1.2. | развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района, км | протяженность отремонтированных сетей централизованного водоснабжения населенных пунктов за год | данные Комитета жилищ-но-коммунального хозяй-ства Администрации муниципального района |
| 5.1.3. | Доля актуализации схем водоснабжения, % | определяется как отно-шение актуализированных схем водоснабжения к необходимому ко-личеству схем водоснабжения, умноженное на 100 % | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муници-пального района |
| 5.2.1. | доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) | определяется как отно-шение изношенной уличной канализационной сети к общей протяженности уличной канализационной сети, умноженное на 100 % | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района и ООО «Любытинское ВКХ» |
| 5.2.2. | объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (%) | - | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района и ООО «Любытинское ВКХ» |
| 5.2.3. | доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) | определяется как отно-шение количества сточ-ных вод, очищенных до нормативных значений, к общему объему сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, умноженное на 100 % | данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района и ООО «Любытинское ВКХ» |