##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.06.2024 № 822

р.п.Любытино

О внесении изменений в муниципальную  программу Любытинского

муниципального района «Развитие информационного общества

в Любытинском муниципальном районе на  2017 -2024 годы»

В  соответствии с постановлением Администрации Любытинского муниципального района от 24.12.2018 № 1229 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ Любытинского муниципального района, их формирования, реализации и оценки эффективности»,  в целях  повышения эффективности работы органов местного самоуправления, организации  и обеспечения предоставления муниципальных и государственных  услуг гражданам  в электронном виде, обеспечения доступа к информации о  деятельности ОМСУ на основе использования  информационно-коммуникационных технологий Администрация  Любытинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу Любытинского муниципального района «Развитие информационного общества  в Любытинском муниципальном районе на  2017 -2024 годы», утвержденную постановлением администрации от 07.05.2019 №408 (далее муниципальная программа):

##### 1.1. Изложить пункт 6 Паспорта муниципальной программы  в следующей редакции:

# «6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципаль-ного района | внебюджет-ные средства | Всего |
| 2017 | – | – | 510,0 | – | 510,0 |
| 2018 | – | – | 603,1 | – | 603,1 |
| 2019 | – | – | 676,49 | – | 676,49 |
| 2020 | – | – | 716,94 | – | 716,94 |
| 2021 | – | – | 857,924 | – | 857,924 |
| 2022 | – | – | 1787,959 | – | 1787,959 |
| 2023 | – | – | 1564,796 | – | 1564,796 |
| 2024 | – | – | 2221,359 |  | 2221,359 |
| Всего | – | – | 8938,568 | – | 8938,568 |

1.2.Раздел III.Мероприятия муниципальной программы изложить  согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                                             А.А.Устинов

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 24.06.2024 № 822

III.Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Расширение телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация и обслуживание локальных вычислительных сетей в ОМСУ | организационный отдел управления Делами | 2017-2024 годы | 1.1.1-1.1.2 | бюджет муници-пального района | 98, 40000 | 98, 40000 | 94, 71200 |  | 185, 50000 |  | 152, 96400 |  | 212, 12700 | 215, 35987 | 213, 09600 |  |
| 1.2. | Организация каналов связи региональной системы межведомственного информационного взаимодействия | -//- | -//- | 1.2.1-1.2.2 | областной бюджет | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 1.3. | Приобретение оборудования и работа по установке IP-телефонии | -//- | -//- | 1.1.3 | бюджет муниципального района | - | - | 257, 94800 |  | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  |
| 2. | Создание условий для предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Включение структурных подразделений и отраслевых комитетов в систему, обеспечивающую межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде | структурные подразделения и отраслевые комитеты Администрации муниципального района | 2017-2024 годы | 1.2.1 | областной бюджет | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | - | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - |  |
| 3. | Поддержание в актуальном состоянии официальных сайтов ОМСУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сопровождение официального сайта Администрации муниципального района | организацион- ный отдел управления Делами | 2017- 2024 годы | 3.1.1 | бюджет муниципального района | 3, 60000 | 58, 70000 |  | 12, 63000 | 5, 00000 |  | 3, 65900 |  | 6, 19200 | 7, 99500 | 0, 00000 |  |
| 4. | Создание условий для защиты информации, а также обеспечение целостности, достоверности и конфиденциальности информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение лицензионного программного обеспечения, антивирусных программ, сертифицированных средств защиты информации | организацион- ный отдел управления Делами | 2017- 2024 годы | 4.1.1 | областной бюджет | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципального района | 29, 300000 | 30, 00000 |  | 65, 55000 | 167,89000 |  | 176,30100 | 605, 83200 |  | 437, 94113 | 219, 00000 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  |
| 5. | Формирование в Новгородской области единого пространства доверия электронной подписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация деятельности по внедрению в систему электронного документооборота, АИС «МФЦ», ГАС «Управление», средств защиты информации для работы с электронной подписью | организацион-ный отдел управления Делами | 2017- 2024 годы | 1.2.2 | областной бюджет | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципального района | - | - |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |
| 6. | Обеспечение работников ОМСУ современным компьютерным оборудованием и копировальной техникой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Приобретение нового компьютерного оборудования, копировальной техники, серверного оборудования, материалов для компьютера | организацион- ный отдел управления Делами | 2017- 2024 годы | 5.1.1 | областной бюджет | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципального района | 294, 10000 | 346, 00000 |  | 171, 76800 | 180, 00000 | 285, 57000 |  |  | 618, 43800 | 656, 00000 | 1789, 26300 |  |
| 6.2. | Обслуживание компьютерного оборудования (ремонт техники, заправка и ремонт расходных материалов для ПК) | -//- | 2017- 2024 годы | 5.1.1 | бюджет муни- ципального района | 74, 10000 | 70, 00000 |  | 73, 89000 | 70, 00000 | 239, 43000 |  |  | 240, 37000 | 247, 50000 | 0, 00000 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 |  |
| 6.3. | Приобретение программного обеспечения и оплата услуг по организации работ | структурные подразделения и отраслевые комитеты Администрации муниципального района | 2017-2024 годы | 5.1.1 | областной бюджет | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 10, 50000 | - |  | - | 108, 55000 | 0, 00000 |  |  | 105, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |  |
| 7. | Развитие системы электронного документооборота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Подключение работников Администрации к системе электронного документооборота органов исполнительной власти Новгородской области | организацион- ный отдел управления Делами | 2017- 2024 годы | 1.2.2 | областной бюджет | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  | бюджет муни-ципального района | - | - |  | - | - | - |  |  | - | - |  | - |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  | 510, 00000 | 603, 10000 |  | 676, 49800 | 716, 94000 | 857, 92400 |  |  | 1787, 95900 | 1564, 79600 |  | 2221, 35900 |