##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.01.2025 № 74

р.п.Любытино

О внесении изменений в муниципальную программу Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского               сельского поселения на 2024-2030 годы»

Администрация            Любытинского      муниципального     района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2024-2030 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района                                                 от 17.01.2024 № 56 (далее - муниципальная программа):

1.1. Изложить  пункт  5. «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:» Паспорта муниципальной программы  согласно приложению 1;

1.2. Изложить  пункт  7. «Объемы и источники финансирования муни-ципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» Паспорта муниципальной программы  согласно приложению 2;

1.3.Изложить раздел IV. Мероприятия муниципальной программы Любытинского сельского поселения  «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2024-2030 годы» согласно приложению 3;

1.4. Изложить  пункт 2. «Задачи и целевые показатели:»  Паспорта подпрограммы «Озеленение и уборка мусора, пожарная безопасность на территории Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинско-го сельского поселения на 2024-2030 годы» согласно приложению 4;

1.5. Изложить  пункт 4. «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)  Паспорта подпрограммы  «Озеленение и уборка мусора, пожарная безопасность на территории Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2024-2030 годы» раздела I согласно приложению 5;

1.6. Изложить  пункт 6. Мероприятия подпрограммы «Озеленение и уборка мусора, пожарная безопасность на территории Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2024-2030 годы» согласно приложению 6;

1.7. Изложить  пункт 2. «Задачи и целевые показатели:»  Паспорта подпрограммы «Уличное освещение территорий Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Бла¬гоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2024-2030 годы» согласно приложению 7;

1.8. Изложить  пункт 4. «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)  Паспорта подпрограммы «Уличное освещение территорий Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2024-2030 годы» согласно приложению 8;

1.9. Изложить  пункт 6. Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территорий Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2024-2030 годы» согласно приложению 9;

1.10. Изложить  пункт 2. «Задачи и целевые показатели:»  Паспорта подпрограммы «Содержание, текущий и капитальный ремонт дорог Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского  поселения на 2024-2030 годы» согласно приложению 10;

1.11. Изложить  пункт 4. «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)  Паспорта подпрограммы «Содержание, текущий и капитальный ремонт дорог Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского посе-ления на 2024-2030 годы» согласно приложению 11;

1.12. Изложить  пункт 6. Мероприятия подпрограммы «Содержание, текущий и капитальный ремонт дорог Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского  поселения на 2024-2030 годы» согласно приложению 12.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник»

и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального района  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                                      А.А.Устинов

Приложение 1

к постановлению Администрации

муниципального района

от 23.01.2025 № 74

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Любытинского сельского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Улучшение ландшафта (покупка, доставка, посадка цветов, деревьев, (шт.) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 1.1.2. | Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений, спиливание аварийных и упавших (шт.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Задача 2. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уборка общественных территорий поселения, (кв.м) | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 |
| 2.2. | Проведение месячников, субботников, (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | Оборудование контейнерных площадок, (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.4. | Приобретение, покраска и ремонт скамеек, (шт.) урн, (шт.) досок объявлений, (шт.) | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 |
| 2.5. | Ремонт мостков, мостов, полоскалищ (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.6. | Санитарная уборка общественных туалетов и прилегающей территории, (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.7. | Обеспечение противопожарной безопасности и содержание источников противопожарного водоснабжения и пожарных водоемов, (ед.) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8. | Устройство муниципальных заборов (м) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.9. | Химическая обработка против борщевика сосновского, дезинфекция против клещей (га) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.10. | Благоустройство, содержание общественного кладбища (ед) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.11. | Поддержка реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий (ед.) | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Поддержку проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальную программу развития территорий(ед) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Реализация приоритетного проекта «Народный бюджет» (ед) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3. Организация освещения улиц Любытинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения, (светильников, шт.) | 1168 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 |
| 3.2. | Заключение договоров с энергоснабжающими организациями по оплате за активную энергию и обслуживающими организациями, (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Задача 4. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содержание дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, (км) | 128,471 | 128,471 | 128,471 | 128,471 | 128,471 | 128,471 | 128,471 |
| 4.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, (км) | 4,0 | 0,1655 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

муниципального района

от 23.01.2025 № 74

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 2024 | 0,00000 | 5 520,00000 | 26 606,77300 | 0,00000 | 32 126,77300 |
| 2025 | 0,00000 | 2 449,00000 | 25 089,63900 | 0,00000 | 27 538,63900 |
| 2026 | 0,00000 | 966,00000 | 20 298,70000 | 0,00000 | 21 264,70000 |
| 2027 | 0,00000 | 966,00000 | 21 806,30000 | 0,00000 | 22 772,30000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | 0,00000 | 9 901,00000 | 93 801,41200 | 0,00000 | 103 702,41200 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

муниципального района

от 23.01.2025 № 74

IV. Мероприятия муниципальной программы Любытинского

сельского поселения  «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2024-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа ции | Целевой показа-тель (но мер целевого показателя из паспорта муници-паль- ной про-граммы) | Источник финан сирования | Объемы финансирования ( тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | «Озеленение, уборка мусора, пожарная безопасность на территории Любытинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Озеленение, уборка мусора, пожарная безопасность на территории Любытинского сельского поселения | комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 1.1.1-2.16. | бюджет сельского поселения | 9 548, 88809 | 9 487, 33866 | 4 021, 40000 | 3 401, 30000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3 900, 00000 | 1 000, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 13 448, 88809 | 10 487, 33866 | 4 021, 40000 | 3 401, 30000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | «Уличное освещение территории Любытинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация подпрограммы «Уличное освещение территории Любытинского сельского поселения» | комитет; порядные оргнизации, привлеченные на конкурной основе | 2024-2030 годы | 3.1- 3.2. | бюджет сельского поселения | 10 335, 82559 | 9 381, 90034 | 9 866, 50000 | 9 903, 20000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 10 335, 82559 | 9 381, 90034 | 9 866, 50000 | 9 903, 20000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3. | «Содержание, текущий и капитальный ремонт дорог Любытинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация подпро-граммы «Содержание, текущий и ка-питальный ремонт дорог Любытинского сельского поселения» | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 4.1-4.2 | бюджет сельского поселения | 6722, 05932 | 6 220, 40000 | 6 410, 80000 | 8 501, 80000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1620, 00000 | 1 449, 00000 | 966, 00000 | 966, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 8342, 05932 | 7 669, 40000 | 7 376, 80000 | 9 467, 80000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 32 126, 77300 | 27 538, 63900 | 21 264, 70000 | 22 772, 30000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

муниципального района

от 23.01.2025 № 74

2. Задачи и целевые показатели:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение ландшафта (покупка, доставка, посадка цветов, деревьев, (шт.) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 1.2. | Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений, спиливание аварийных и упавших (шт.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Задача 2. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уборка общественных территорий поселения, (кв.м) | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 |
| 2.2. | Проведение месячников, субботников (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | Оборудование контейнерных площадок, (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.4. | Приобретение, покраска и ремонт скамеек, (шт.) урн, (шт.) досок объявлений, (шт.) | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 |
| 2.5. | Ремонт мостков, мостов, полоскалищ (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.6. | Санитарная уборка общественных туалетов и прилегающей территории, (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.7. | Обеспечение противопожарной безопасности и содержание источников противопожарного водоснабжения и пожарных водоемов (ед.) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 2.8. | Устройство муниципальных заборов (м) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9. | Химическая обработка против борщевика сосновского, дезинфекция против клещей (га) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.10. | Благоустройство, содержание общественного кладбища (ед) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.11. | Поддержка реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий (ед) | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Поддержка проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальную программу развития территорий(ед) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Реализация приоритетного проекта «Народный бюджет» (ед) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 5

к постановлению Администрации

муниципального района

от  23.01.2025 № 74

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной | бюджет поселения | внебюд-жетные | всего |
|  |  | бюджет |  | средства |  |
| 2024 | 0,00000 | 3 900,00000 | 9 548,88809 | 0,00000 | 13 448,88809 |
| 2025 | 0,00000 | 1 000,00000 | 9 487,33866 | 0,00000 | 10 487,33866 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 4 021,40000 | 0,00000 | 4 021,40000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 3 401,30000 | 0,00000 | 3 401,30000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| всего | 0,00000 | 4 900,00000 | 26458,92675 | 0,00000 | 31 358,92675 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

муниципального района

от 23.01.2025 № 74

6. Мероприятия  подпрограммы «Озеленение, уборка мусора, пожарная безопасность на территории

Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения  «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2024-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол- нитель | Срок реализа-ции | Целевой показатель номер целевого показателя из паспорта муници-пальной подпро-граммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение ландшафта (покупка, доставка, посадка цветов, дере- вьев),оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений, спиливание аварийных и упавших согласно муниципальных контрактов и договоров | комитет, подрядные организа- циии, привле-ченные на конкурсной основе | 2024- 2030 годы | 1.1-1.2 | бюджет сельского поселения | 998, 50000 | 1000, 00000 | 1000, 00000 | 1000, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 998, 50000 | 1000, 00000 | 1000, 00000 | 1000, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Задача 2. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уборка общественных территорий поселения, мест общего пользования, проведение месячников, субботников | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 2.1-2.2 | бюджет сельского поселения | 1979, 60862 | 2000, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.2 | Содержание, ремонт мостов, мостков,урн, полоскалищ, скамеек, досок объявлений, муниципальных заборов, контейнерных площа-док, прочих основных средств, расходных мате-риалов, приобретение и установка оборудования в местах отдыха (малые игровые формы: качели и т.п.), изготовление и установка номерных знаков на дома и знаков с названием улиц населенных пунктов, разработка эскизного проекта артобъекта "Ладья", приобретение талонов на сбор и размещение ТКО, иные работы по благоустройству | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 2.3 2.4 2.6 2.7 2.9 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 1 107, 86698 0, 00000 | 1978, 73666 0, 00000 | 2000, 00000 0, 00000 | 1628, 90000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Обеспечение противопо-жарной безопасности и содержание источников противопожарного водо-снабжения и пожарных водоемов |  | комитет, подряд- ные ор- ганиза- ции, при- влеченные на конкурс- ной основе | 2024-2030 годы | 2.8 |  | бюджет сельского поселения областной бюджет | 1 338, 15315 0, 00000 | 206, 50000 0, 00000 | 587, 00000 0, 00000 | 338, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.4. | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом,дезинфекция против клещей согласно муниципальных контрактов и договоров, в т. ч. |  | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 2.10 |  | бюджет сельского поселения | 415, 90000 | 434, 40000 | 434, 40000 | 434, 40000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.4.1 |  | мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 2.10 |  | бюджет сельского поселения | 393, 90000 | 434, 40000 | 434, 40000 | 434, 40000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.4.2 |  | дезинфекция против клещей | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 2.10 |  | бюджет сельского поселения | 22, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Благоустройство, содержание общест-венного кладбища | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 2.11 | бюджет сельского поселения | 600, 00000 | 600, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.6. | Софинансирование субсидии бюджета го-родских и сельских посе-лений Новгородской области на поддержку реализации проектов территориальных обще-ственных самоуп-равлений, включенных в муниципальные программы развития территорий, в т.ч. | комитет, подрядные организа- ции, при- влеченные на конкурсной основе,отдел по работе с населением и обществен-ными объе-динениями | 2024-2030 годы | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 700, 00000 1 400, 00000 | 1 000, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.6.1. | ТОС «Бор» - ремонт пожарного водоема д.Бор | комитет, подрядные организа- ции, при- влеченные на конкурсной основе,отдел по работе с населением и обществен-ными бъеди-нениями | 2024 год | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 100, 00000 200, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.2 | ТОС «ул.Широкая» - приобретение спортивного оборудования | комитет, подрядные организа- ции, привле-ченные на конкурсной основе,отдел по работе с населением и обществен-ными объединениями | 2024 год | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 100, 00000 200, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.6.3. | ТОС «Гамзинское» - борьба с борщевиком Сосновского | комитет, подрядные организа- ции, привле-ченные на конкурсной основе,отдел по работе с населением и обществен-ными объединениями | 2024 год | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 100, 00000 200, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.4. | ТОС «Вычеремское» - ремонт пожарного водоема, установка контейнерной площадки для сбора ТКО |  | комитет, подрядные организа- ции, привле-ченные на конкурсной основе,отдел по работе с населением и обществен-ными объединениями | 2024 год | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 100, 00000 200, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.6.5. | ТОС «Луково» - ремонт пожарного водоема д.Луково |  | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и общественны-ми бъедине-ниями | 2024 год | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 100, 00000 200, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.6.6. | ТОС «Артёмовское» - благоустройство гражданского кладбища д.Артем |  | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и общественны-ми бъедине-ниями | 2024 год | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 100, 00000 200, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.6.7. | ТОС «ул. Артема» - благоустройство сквера «Ветеранов» |  | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и общественны-ми бъедине-ниями | 2024 год | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 100, 00000 200, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.6.8. | ТОС "д. Никольское" обустройство детской площадки |  | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и общественны-ми бъедине-ниями | 2025 год | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 100, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.6.9. | ТОС "ул.Артема с. Зарубино" благоустройство сквера ветеранов |  | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и общественны-ми бъедине-ниями | 2025 год | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 100, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.6.10 | ТОС "д.Ярцево" ремонт памятника землякам погибшим в ВОВ |  | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и общественны-ми бъедине-ниями | 2025 год | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 100, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.6.11 | ТОС "д.Вычерема" обустройство контейнерных площадок |  | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и общественны-ми бъедине-ниями | 2025 год | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 100, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.6.12 | ТОС "д.Зубово" обустройтво пожарного водоема |  | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и общественны-ми бъедине-ниями | 2025 год | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 100, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.6.13 | ТОС "д.Гамзино" борьба с борщевиком (2-я обработка) |  | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и общественны-ми бъедине-ниями | 2025 год | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 100, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.6.14 | ТОС "ул.Зеленая с.Зарубино" обустройство зоны отдыха |  | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и общественны-ми бъедине-ниями | 2025 год | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 100, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.6.15. | ТОС "д.Луково" ремонт памятника землякам погибшим в ВОВ |  | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и общественны-ми бъедине-ниями | 2025 год | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 100, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.6.16 | ТОС "д.Артем"благоустройство кладбища |  | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и общественны-ми бъедине-ниями | 2025 год | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 100, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.6.17 | ТОС "д.Бор" обустройство зоны отдыха |  | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и общественны-ми бъедине-ниями | 2025 год | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 0, 00000 0, 00000 | 100, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.7. | Софинансирование субсидии бюджета городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальную программу развития территорий. Проект благоустройства парка «Центральный» |  | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и обществен-ными объедине-ниями | 2024-2030 годы | 2.14 | бюджет сельского поселения областной бюджет внебюджетные средства | 1 444, 91796 1 500, 00000 0, 00000 | 750, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.8 | Софинансирование субсидии бюджета городских и сельских посе-лений Новго-родской области на реализацию приоритетного проекта «Народный бюджет |  | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и обществен-ными объедине-ниями | 2024-2030 годы | 2.15 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 1 067, 55000 1000, 00000 | 1 517, 70200 1 000, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 12 450, 38809 | 9 487, 33866 | 3 021, 40000 | 2 401, 30000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  | 13 448, 88809 | 10 487, 33866 | 4 021, 40000 | 3 401, 30000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

Приложение 7

к постановлению Администрации

муниципального района

от 23.01.2025 № 74

2. Задачи и целевые показатели:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача. Организация освещения улиц Любытинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения, (светильников, шт.) | 1168 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 | 1172 |
| 1.2. | Заключение договоров с энергоснабжающими организациями по оплате за активную энергию и обслуживающими организациями, (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Приложение 8

к постановлению Администрации

муниципального района

от 23.01.2025 № 74

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной | бюджет поселения | внебюд-жетные | всего |
|  |  | бюджет |  | средства |  |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 10335,82559 | 0,00000 | 10335,82559 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 9 381,90034 | 0,00000 | 9 381,90034 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 9 866,50000 | 0,00000 | 9 866,50000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 9 903,20000 | 0,00000 | 9 903,20000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| всего | 0,00000 | 0,00000 | 39487,42593 | 0,00000 | 39 487,42593 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

муниципального района

от 23.01.2025 № 74

6. Мероприятия  подпрограммы «Уличное освещение территорий Любытинского сельского поселения»

муниципальной программы Любытинского сельского поселения  «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2024-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Организация освещения улиц Любытинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перечисление денежных средств за техническое обслуживание сетей уличного освещения | комитет, подрядные организа- ции,при- влеченн- ные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 1.1-1.2 | бюджет сельского поселения | 1300, 00000 | 1 500, 00000 | 1 500, 00000 | 1 500, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 1.2. | Перечисление необходимого объема средств в качестве оплаты за поставку электрической энергии | подрядные организа- ции,при- влеченн- ные на кон-курсной основе | 2024-2030 годы | 1.2. | бюджет сельского поселения | 3 459, 99900 | 3 000, 00000 | 3 567, 70000 | 4 241, 80000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Перечисление необходи-мого объема средств в качестве оплаты за оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при потреблении электрической энергии | комитет, подряд- ные ор- ганиза ции,при- влеченн- ные на конкурс- ной основе | 2024-2030 годы | 1.2. | бюджет сельского поселения | 5 575, 82659 | 4 881, 90034 | 4 798, 80000 | 4 161, 40000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 10335, 82559 | 9 381, 90034 | 9 866, 50000 | 9 903, 20000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

муниципального района

от 23.01.2025 № 74

2. Задачи и целевые показатели:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, (км) | 128, 471 | 128, 471 | 128, 471 | 128, 471 | 128, 471 | 128, 471 | 128, 471 |
| 1.2. | Ремонт автодорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, (км) | 4,0 | 0,1655 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Приложение 11

к постановлению Администрации

муниципального района

от 23.01.2025  № 74

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной | бюджет поселения | внебюд-жетные | всего |
|  |  | бюджет |  | средства |  |
| 2024 | 0,00000 | 1 620,00000 | 6 722,05932 | 0,00000 | 8 342,05932 |
| 2025 | 0,00000 | 1 449,00000 | 6 220,40000 | 0,00000 | 7 669,40000 |
| 2026 | 0,00000 | 966,00000 | 6 410,80000 | 0,00000 | 7 376,80000 |
| 2027 | 0,00000 | 966,00000 | 8 501,80000 | 0,00000 | 9 467,80000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| всего | 0,00000 | 5 001,00000 | 27 855,05932 | 0,00000 | 32 856,05932 |

Приложение 12

к постановлению Администрации

муниципального района

от 23.01.2025 № 74

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель |  |  |  | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) |  |  | Источник финансирования |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |
| 1. | Задача. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Любытинско- го сельского поселения |  | комитет, подрядные оганизации, привлеченные на кон- курсной основе |  |  |  | 2024-2030 годы | 1.1 |  |  | бюджет сельского поселения областной бюджет |  |  | 5878, 00932 810, 00000 | 5 238, 50000 724, 50000 |  |  | 5 255, 50000 483, 00000 |  | 5 385, 50000 483, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  |  |
| 1.2. | Ремонт автодорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, в т.ч. |  | комитет, подядные оганизации, привлечен- ные на кон-курсной основе |  |  |  | 2024-2030 годы | 1.2 |  |  | бюджет сельского поселения областной бюджет |  |  | 844, 05000 810, 00000 | 981, 90000 724, 50000 |  |  | 1 155, 30000 483, 00000 |  | 3 116, 30000 483, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1.2.1. |  | ремонт дорог общего пользования местного значения по «ул. Парковая, д. Артем» (км 0+000- км 0+136,5(в том числе услуги по строительному контролю) Приоритетный проект«Дорога к дому» |  | комитет, подядные оганизации, привлечен- ные на кон-курсной основе | 2024- год |  |  |  | 1.2 |  | бюджет сельского поселения областной бюджет |  | 42, 65000 810, 00000 |  |  |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  |
| 1.2.2. |  | ремонт дорог общего пользования местного значения по «ул. Парко-вая, д. Артем» (км 0+206- км 206+018) (км 0+206 - км 206+060) (км 0+266 - км 266 + км 087,5) (Практика иници-ативного бюджетирова-ния "Дорога к дому") |  | комитет, подядные оганиза-ции, при-влечен- ные на кон-курсной основе | 2025- год |  |  |  | 1.2 |  | бюджет сельского поселения областной бюджет |  | 0, 00000 0, 00000 |  |  |  | 38, 50000 724, 50000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  | 0, 00000 0, 00000 |  |
| 1.2.3. |  | Проверка смет и строи-тельный контроль |  | комитет, подядные оганизации, привлечен- ные на кон-курсной основе |  | 2024-2030 годы |  |  |  | 1.2 |  | бюджет сельского поселения | 301, 40000 |  |  | 943, 40000 |  |  | 1 129, 80000 |  | 3 090, 80000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |
|  |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8342, 05932 |  |  | 7 669, 40000 |  |  | 7 376, 80000 |  | 9 467, 80000 |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 |  |  | 0, 00000 |