##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.06.2025 №

р.п.Любытино

О подготовке и проведении

отопительного периода 2025-2026 года

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года       № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях содействия обеспечению своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду 2025/2026 года, повышения надежности электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также эксплуатации жилищного фонда и объектов социальной сферы населенных пунктов на территории Любытинского муниципального района, повышения качества предоставляемых услуг населению и другим потребителям, Администрация Любытинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Создать комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 года (далее - Комиссия), и утвердить ее состав в соответствии с Приложением № 1.

2. Комиссии:

2.1.Обеспечить контроль за выполнением мероприятий планов с заслушиванием отчетов руководителей предприятий и организаций о ходе подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, подведомственных организаций к работе в отопительный период 2025/2026 года;

2.2.Организовать в течение подготовительного периода (июнь - сентябрь 2025 года) проведение заседаний комиссии с рассмотрением вопросов о ходе подготовительных работ к отопительному периоду на объектах, расположенных на территории муниципального округа, с периодичностью 2 раза в месяц, начиная с 01 июня 2025 года;

2.3.Рассмотреть на заседаниях комиссии причины образования и порядок погашения задолженности потребителей, полностью или частично финансируемых  из  бюджета  муниципального  района,  за  полученные топливно-энергетические ресурсы и оказанные услуги по водоснабжению, водоотведению перед организациями-поставщиками энергии и услуг.

2.4.В срок до 15.07.2025:

2.4.1.Разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о начале проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, программу оценки готовности;

2.4.2. Уведомить каждое лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения о необходимости в срок до 05.08.2025 представить в комиссию документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленные пунктами 9 - 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 (далее - Правила обеспечения готовности к отопительному периоду), а также заполненные оценочные листы;

2.4.3.В срок до 25.08.2025 обеспечить представление заполненных оценочных листов в единую теплоснабжающую организацию, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения;

2.4.4.В срок до 10.09.2025 обеспечить оформление актов в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности по форме, установленной приложением № 5 к Порядку проведения оценки, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234;

2.4.5.В срок до 15.09.2025 осуществить оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду по форме, установленной приложении № 6 к Порядку проведения оценки, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

3.Рекомендовать:

3.1.Руководителям предприятий и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающим элек- тро-, тепло-, газо-, водоснабжение, эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы, имеющих на балансе энергоснабжающие объекты, товариществ собственников жилья утвердить планы - графики подготовки объектов подведомственного энергетического хозяйства, жилищного фонда, социально-культурных объектов к работе в отопительный период 2025/2026 года с указанием графиков проведения, объемов и стоимости работ, обеспечивающих готовность указанных объектов к пуску тепла, предусмотрев мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий;

3.2.Обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в соответствии с утвержденными планами- графиками к началу отопительного сезона, осуществить на подведомственных объектах необходимый средний и капитальный ремонт технологического и энергетического оборудования, тепловых сетей;

3.3.Выполнить расчеты нормативных запасов топлива, необходимых для теплоснабжения жилищного фонда, объектов социальной сферы, иных потребителей, и обеспечить создание нормативных запасов топлива до начала отопительного периода 2025/2026 года;

3.4.Провести противоаварийные и противопожарные тренировки эксплуатационного персонала;

3.5.Организовать работу по оценке готовности объектов энергоснабжения к работе в отопительном периоде 2025/2026 года с подписанием актов и паспортов готовности;

3.6.Представлять в Администрацию муниципального района с 25 июня 2025 года оперативную информацию о ходе подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда согласно приложению.

4.Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района в пределах своей компетенции:

4.1.Обеспечить контроль за:

выполнением утвержденных планов-графиков по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года;

созданием нормативного запаса топлива к отопительному периоду 2025/2026 года теплоснабжающими предприятиями согласно сводным расчетам;

расчетами с поставщиками энергоресурсов (тепло-, электроэнергия);

созданием в организациях жилищно-коммунального хозяйства финан- сового резерва и неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудова- ния в установленных объемах для проведения аварийно-восстановительных работ в срок до 01.10.2025;

подготовкой жилищного фонда и объектов социальной сферы органи- зациями, независимо от их ведомственной принадлежности и формы соб- ственности, в соответствии с заключенными договорами на ремонт и техни- ческое обслуживание;

началом и прохождением отопительного периода;

наличием запасов и движением топливно-энергетических ресурсов;

4.2.	Провести оценку готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в отопительный период в срок не позднее 15.09.2025.

5. Утвердить программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в пункте 2 настоящего постановления, изложенную в Приложении № 2 к настоящему постановлению.

6.	Опубликовать  постановление на официальном сайте Администрации муниципального района  в  информационно-телекомму-никационной сети «Интернет».

7.	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Любытинского муниципального района по инфраструктуре Иванову Л.А.

Глава

муниципального района                                                           А.А.Устинов

Приложение 1

Утвержден

постановлением Администрации

Любытинского муниципального

района от 27.06.2025 № 663

С О С Т А В

межведомственной комиссии по подготовке и проведению

отопительного периода 2025/2026 года

| Иванова Л.А. | -заместитель Главы администрации муниципального района по инфраструктуре, председатель межведом ственной комиссии |
| --- | --- |
| Сурай С.С. | -председатель комитета жилищно-коммунального хозяй- ства Администрации муниципального района, замести- тель председателя межведомственной комиссии |
| Вихренко В.Ю. | -главный служащий отдела дорожной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства комитета ЖКХ Ад- министрации муниципального района, секретарь межве- домственной комиссии |
| Члены межведомственной комиссии: |  |
| Ваганов И.В. | -мастер Любытинского участка филиал Восточный АО «Новгородоблэлектро» (по согласованию) |
| Воробьев Д.И. | -генеральный директор ООО «Неболчское межмуници- пальное предприятие жилищного хозяйства» (по согласованию) |
| Данилова Н.С. | -генеральный директор ООО «Любытинское водопро- водно-канализационное хозяйство» (по согласованию) |
| Дмитриев А. А. | -начальник Любытинского газового участка (по согласованию) |
| Егоров Д.А. | -начальник Любытинского участка Любытинского райо- на электрических сетей производственного отделения «Боровичские электрические сети» Новгородского фи- лиала ПАО «Межрегиональная распределительная сете вая компания Северо-Запада» (по согласованию) |
| Екимов А.А. | -директор филиала АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» г. Боровичи (по согласованию) |
| Кузьмина Т.А. | -начальник Любытинского района теплоснабжения ООО «Тепловая компания Новгородская» (по согласованию) |
| Миронов А.Н. | -Глава Любытинского сельского поселения (по согласованию) |
| Мохнова Т.В. | -Глава Неболчского сельского поселения (по согласованию) |
| Тимофеев М.В | -главный инженер ООО «ТК Северная» ОП Новгород (по согласованию) |
| - | -представитель государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области (по согласованию) |
| - | -представитель Северо-Западного управления Ростехнадзора (по согласованию) |

Приложение 2

Утверждена

постановлением Администрации

Любытинского муниципального

района от 27.06.2025 № 663

__________

Программа проведения оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2025-2026 гг.

- Общие положения

1.1.В целях проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду постановлением Администрации Любытинского муниципального района создается специальная комиссия.

1.2.Члены комиссии осуществляют свои права и обязанности в рамках требований, указанных в разделе 2 настоящей программы.

1.3. Указанная комиссия в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду на территории Любытинского муниципального округа следующими лицами:

1.3.1.теплоснабжающими организациями;

1.3.2.теплосетевыми организациями;

1.3.3.владельцами тепловых сетей, не являющимися теплосетевыми организациями;

1.3.4.потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках;

1.3.5.управляющей организацией, а также товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами;

1.3.6.лицами, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателем совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован.

1.4.В состав комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в пунктах 1.3.1-1.3.6 настоящего раздела, также включаются представители:

единой теплоснабжающего организации, в зону (зоны) деятельности которой входит соответствующая система (системы) теплоснабжения;

территориального управления Ростехнадзора;

газораспределительной организации, осуществляющей аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;

Комитет государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области;

Главы территориальных отделов администрации Любытинского муниципального округа и председатель комитета городского хозяйства, в зоне своей ответственности (территории).

2. Проведение оценки готовности

2.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

2.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.

2.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

2.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

2.4.1. Для лиц, указанных в пунктах 1.3.1-1.3.3 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 № 115 (далее - Правила № 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил № 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

2.4.2. Для лиц, указанных в пунктах 1.3.4-1.3.6 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);

- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5. пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).

2.4.3. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

2.5. Действия при неустранении замечаний.

2.5.1. В случае неустранения замечаний лицами, указанными указанных в пунктах 1.3.1-1.3.3 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

2.5.2. В случае неустранения замечаний лицами, указанными указанных в пунктах 1.3.4 - 1.3.6 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со для подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.

2.6.Фиксация соблюдения требований.

Не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности комиссией составляется акт по форме приложения № 5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

В течение 5 рабочих дней со дня подписания акта комиссией для каждого лица, указанного в графике проведения оценки готовности к отопительному периоду, выдается паспорт готовности к отопительному периоду по форме приложения № 6 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.

2.7. Комиссия осуществляет прием документов  еженедельно по вторникам пятницам с 14.00 до 17.00 по адресу: р.п. Любытино, ул. Советов, д. 29 кабинет № 5.

3. Права и обязанности членов комиссии

3.1.Число членов комиссии, включая ее председателя и заместителя председателя, должно быть нечетным.

3.2.Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность, возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

3.3.Председатель и заместитель председателя являются членами комиссии.

3.4.В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

3.5.Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

3.6.Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:

3.6.1.возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;

3.6.2.утверждать настоящую программу;

3.6.3.проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;

3.6.4.координировать работу комиссии;

3.6.5.определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

3.7.Члены комиссии обязаны:

3.7.1.лично участвовать в заседаниях комиссии;

3.7.2.выполнять поручения комиссии;

3.7.3.соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации:

3.7.4.при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

3.8.Члены комиссии имеют право:

3.8.1.участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.

Приложение 1

к программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду,

утвержденной распоряжением администрации ______________ от ______________ № ___________

График проведения оценки готовности к отопительному периоду 2025-2026гг

| № п/п | Наименование объекта оценки обеспечения готовности | Адрес объекта оценки обеспечения готовности | Наименование юридического лица, осуществляющего мероприятия по подготовке объекта к отопительному сезону | Сроки проведения оценки готовности | Дата предоставления заполненных оценочных листов и документов | ЕТО |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управляющие/обслуживающие организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКД | р.п. Любытино, ул.Советов д. 125 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Советов д. 127 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Советов д. 131 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Советов д. 133 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Советов д. 135 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Советов д. 137 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Советов д. 139 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Советов д. 101 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Советов д. 129 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Pечная д. 20 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Боровичская д. 48 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Василия Иванова д.39 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Василия Иванова д.41 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Большой Городок, ул. Магистральная д. 25 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Большой Городок, ул. Магистральная д. 27 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Большой Городок, ул. Магистральная д. 29 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Шереховичи, ул. Федорковская д. 16 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Зарубино, ул. 1 Мая, д.30 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Зарубино, ул. 1 Мая, д. 34 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Зарубино, ул. Артема, д.8 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Зарубино, ул. Артема, д.10 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Зарубино, ул. Артема, д. 10а | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Зарубино, ул. Пролетарская д. 3а | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Зарубино, ул. Зеленая д. 12 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Зарубино, ул. Зеленая д. 16 | ООО «Мастер+» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Пушкинская д.26 | ООО «Жилищник» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Северная» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Речная д. 20а | ООО «Жилищник» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Зарубино, ул. Артема д. 18 | ООО «Жилищник» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Зарубино, ул. Пролетарская д. 14 | ООО «Жилищник» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Зарубино, ул. Артема д. 11 | ООО «Жилищник» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино ул. Василия Иванова д.45а | ООО «Жилищник» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Советов д. 27 | ИП «Лосев» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Советов д. 127б | ООО «Жилищник» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино ул. Василия Иванова д. 45 | ООО «Любытино Сервис» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Зарубино, ул. Комсомольская д.1 | ООО «Жилищник» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | с. Зарубино, ул. Обломовка д. 3 | ООО «Жилищник» | 25.07.-25.08.2025 | 25.07.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
| Потребители тепловой энергии, теплоснабжающие установки которых подключены к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ТК Новгородская» |
|  | МАОУ Любытинская средняя школа | р.п. Любытино, ул. Советов д. 3 | МАОУ Любытинская средняя школа | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Советов д. 9 |  | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Советов д. 11 |  | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ Неболчская средняя школа | р.п. Неболчи, ул. Школьная, д.1 (основная школа) | МАОУ Неболчская средняя школа | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Неболчи, ул. Школьная, д.1 (учебные мастерские) |  | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Неболчи, ул. Школьная, д.1 (начальная школа) |  | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ «Зарубинская школа» | с. Зарубино, ул. 1 Мая, д. 32 | МАОУ «Зарубинская школа» | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | МАОУ «Зарубинская школа» дошкольные группы | с. Зарубино, ул. Труда д. 10 | МАОУ «Зарубинская школа» дошкольные группы | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ «д/с №17 Теремок» | р.п. Любытино, ул. Боровичская д. 63 | МАДОУ «д/с №17 Теремок» | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ «д/с Огонек» | р.п. Любытино, ул. Советов д. 23 | МАДОУ «д/с Огонек» | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | МАДОУ «д/с №4 Радуга» | р.п. Неболчи, ул. Советская д. 10 | МАДОУ «д/с №4 Радуга» | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОБУЗ «НКСЦФП» | с. Шереховичи, ул. Федорковская, д.15 | ГОБУЗ «НКСЦФП» | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОБУЗ «Зарубинская ЦРБ» | р.п. Неболчи, ул. Комсомольская д. 10 | ГОБУЗ «Зарубинская ЦРБ» | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | «Неболчский СДК» | р.п. Неболчи, ул. Комсомольская д. 3 | «Неболчский СДК» | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | «Любытинский межпоселенчиский ДК» | р.п. Любытино, ул. Советов д. 16 | «Любытинский межпоселенчиский ДК» | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | «Зарубинский СДК» | с. Зарубино, ул. Пролетарская д. 5 | «Зарубинский СДК» | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района» | р.п. Любытино, ул. Советов д. 10 | МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Любытинского муниципального района» | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Советов д. 137а |  | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | МБКУ «Любытинский краеведческий музей» | р.п. Любытино, ул. Советов д. 18 | МБКУ «Любытинский краеведческий музей» | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Любытинское ВКХ» | с. Зарубино, ул. Артема, д. 12 | ООО «Любытинское ВКХ» | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | Любытинский комплексный центр социального обслуживания населения | р.п. Неболчи, ул. Комсомольская д. 10 | Любытинский комплексный центр социального обслуживания населения | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЮСШ | р.п. Любытино, ул. Советов д. 1/ с.Зарубино, ул. Пролетарская д. 5 | ДЮСШ | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Любытинского района | р.п. Любытино, ул. Советов д. 29 | Администрация Любытинского района | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р.п. Любытино, ул. Василия Иванова д. 43 |  | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | МАУ «ХЭГ» | р.п. Любытино, ул. Василия Иванова д. 53 | МАУ «ХЭГ» | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОК | р.п. Любытино, ул. Пушкинская д. 20 | ФОК | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Северная» |  |  |  |  |  |  |
|  | МЦ «Импульс» | р.п. Любытино, ул. Пушкинская д. 24 | МЦ «Импульс» | 01.08.-25.08.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Северная» |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ТК Новгородская» | Новгородская область, р.п. Любытино, ул. Боровичская, д.4 | ООО «ТК Новгородская» | 01.08.-01.09.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Новгородская» |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ТК Северная» | Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, ул.Кооперативная, д.24, литера а-а, кабинет 103 | ООО «ТК Северная» | 01.08.-01.09.2025 | 01.08.2025 | ООО «ТК Северная» |  |  |  |  |  |  |