##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.12.2017 № 1310

от 22.03.2019 № 271

от 25.03.2020 № 270

от 29.06.2020 № 666

от 21.04.2021 № 302

от 24.08.2021 № 709 добавлено в мероприятия 2 этап Пушкинская

от 08.10.2021 №870

от 26.11.2021 № 1025

от 01.02.2022 № 97

от 03.11.2022 №1180

14.12.2022 № 1354

16.06.2023№ 741  адресный перечень на 2024г

от 18.12.2023г № 1513 (суммы на 2024г, п.8.2. и Прил.№ 1)

от  05.02.2024 № 119 (продляем до 2030г)

05.04.2024 № 370  (уточнение софинансирования на 1 руб)

27.05.2024 № 674 (мероприятия, адресный перечень)

21.06.2024 № 816 (слово «озеленение» в прил.№ 5) добавлено

р.п.Любытино

Об утверждении муниципальной программы  Любытинского сельского

поселения «Формирование  современной городской среды

на территории Любытинского сельского поселения на 2018-2030 годы»

Администрация Любытинского муниципального района                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Любытинского сельского поселения  «Формирование  современной городской среды на территории Любытинского сельского поселения на 2018-2030 годы» (далее - муниципальная программа).

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального района  в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района                                                         А.А.Устинов

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от 12.12.2017 № 1310

Муниципальная программа Любытинского сельского поселения «Формирование  современной городской среды на территории Любытинского сельского поселения на 2018-2030годы»

Паспорт муниципальной программы

1.     Наименование муниципальной программы:

муниципальная программа Любытинского сельского поселения «Формирование  современной городской среды на территории Любытинского сельского поселения на 2018-2030годы» (далее муниципальная программа).

2.Исполнитель программы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района (далее - комитет).

3. Соисполнители программы:

Администрация Любытинского муниципального района (далее Администрация района);

отдел бухгалтерского учета Администрации муниципального района;

подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, собственники помещений в многоквартирных домах.

4. Цели, задачи и целевые показатели программы:

| № п/п | Цели, задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель. Содействие повышению уровня благоустройства территории Любытинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Проведение ремонта и обустройства дворовых территорий многоквартирных домов р.п.Любытино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (ед) | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий р.п.Любытино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения о проводимых меро-приятий по благоустройству дворовых террито-рий многоквартирных домов, (%) | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача 3. Благоустройство общественных территорий р.п.Любытино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Благоустройство общественных территорий в р.п.Любытино (ед) | 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 1/2 | 1/2 1/4 |  | 1/4 | 1/4 |  | 1/4 |  | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018-2030 годы |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 80 |
| 3. | Количество благоустроенных муниципальных общественных территорий | ед. | 5 |
| 4. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 |

5. Сроки реализации программы: 2018-2030 годы.

6. Объемы и источники финансирования программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| Год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет сельского поселения | Внебюд-жетные средства | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 | 566,69160 | 324,82240 | 222,87900 | 21,84780 | 1136,24080 |
| 2019 | 1066,94485 | 32,99815 | 274,98600 | 0,00000 | 1374,92900 |
| 2020 | 1013,09808 | 31,33292 | 275,00000 | 0,00000 | 1319,43100 |
| 2021 | 904,84704 | 27,98496 | 260,00000 | 0,00000 | 1192,83200 |
| 2022 | 919,42129 | 28,43571 | 254,31400 | 0,00000 | 1 202,17100 |
| 2023 | 855,06565 | 26,44535 | 220,37800 | 0,00000 | 1 101,88900 |
| 2024 | 605,74559 | 18,73441 | 156,12100 | 0,00000 | 780,60100 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | 5 931,81410 | 490,75390 | 1 663,67800 | 21,84780 | 8 108,09380 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

Прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной программы предусматривают повышение уровня благоустройства р.п.Любытино:

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий много-квартирных домов на 2 ед.;

увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 5 ед.

В результате реализации муниципальной программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортность проживания граждан, улучшеникачества жизни населения на территории р.п.Любытино.

8. Объемы видов работ и требований  по благоустройству

общественных дворовых территорий

8.1. Для поддержания дворовых и общественных территорий  в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие и расходования средств, направляемых на выполнение современными требованиями комфортности, разработана настоящая муниципальная программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству исходя из:

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее минимальный перечень работ по благоустройству) включает следующие виды работ:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн;

перечень дополнительных видов  работ по благоустройству дворовых территорий (далее дополнительный перечень работ по благоустройству) включает следующие виды работ:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение  территорий;

иные виды работ, определенные муниципальной программой.

8.2. Критериями отбора дворовых и общественных территорий являются:

наличие средств собственников помещений многоквартирных домов в размере не более 10 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) не более 30 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых  территорий многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству;

наличие средств бюджета Любытинского сельского поселения (далее сельское поселение) в размере не менее 20 % от общего объема средств, указанных в соглашениях между Администрацией района и министерством жилищно- коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области о предоставлении субсидии на текущий год;

минимальный перечень работ по благоустройству с приложением визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства согласно Приложению 1 к муниципальной программе,  предлагаемых к размещению на дворовой территории,  и нормативной стоимостью в 2020 году  не более:

твердое или асфальтное покрытие на 1 кв.м с установкой бортового

камня - 2,5 тыс.рублей;

установка фонарных столбов (стоимость за единицу) -                            80,0 тыс.рублей;

установка скамеек (стоимость за единицу) - 20,0 тыс.рублей;

установка урн (стоимость за единицу) - 15,0 тыс.рублей;

дополнительный перечень работ по благоустройству с приложением визуализированного (фото) перечня образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории и нормативной стоимостью в 2023 году не более согласно изложенных в Приложении 1:

оборудование детских и (или) спортивных площадок (стоимость за комплекс) - 265,0 тыс.рублей;

оборудование автомобильных парковок (кв.м) - 3,5 тыс.рублей;

озеленение территорий (кв.м) - 0,7 тыс.рублей;

условия о финансовом и (или) трудовом участии собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия. Размер средств при выборе финансовой формы участия заинтересованных лиц, организаций определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории;

условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, изложенное в Приложении 3 к муниципальной программе:

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, на площадях;

установка скамеек со спинками и подлокотниками;

устройство зон с установкой тренажеров для людей с ограниченными возможностями;

оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;

устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

парковочные места на придомовых территориях;

устройство тактильной плитки для слабовидящих;

устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и общественную территорию;

возможность привлечения студенческих отрядов при реализации мероприятий муниципальной программы;

наличие синхронизации мероприятий муниципальной программы с реализуемыми мероприятиями в рамках муниципальной программы по строительству (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей, дорог и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее

2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в сельском поселении правил благоустройства;

порядок осуществления контроля за ходом реализации муниципальной программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

порядок и сроки проведения ранжирования заинтересованными лицами дизайн-проектов по комплексному благоустройству общественных территорий с целью определения сроков выполнения работ (по годам);

наличие мероприятий по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых местному бюджету предоставляется субсидия из областного бюджета, в случае если такие земельные участки еще не образованы;

наличие мероприятий по созданию на территории сельского поселения условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий муниципальной программы;

реализация мероприятий в рамках муниципальной программы осуществляется с учетом синхронизации с реализуемыми в сельском поселении мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

наличие синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в сельском поселении федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений (муниципальных контрактов) на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений (муниципальных контрактов)  на выполнение работ по благоустройству дворовых терри-

торий, за исключением случаев обжалования действия (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур, случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

8.3. Перед началом работ по благоустройству двора и общественной территории разрабатывается эскизный дизайн-проект, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в   том числе  его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, со сводным сметным расчетом и приложением фотографий существующей территории, указанием количества проживающих граждан (для дворовой территории).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ исходя из единичных расценок.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Администрацией района.

В целях формирования муниципальной программы, на основании заявок на участие в отборе для проведения работ по благоустройству утверждаются:

адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории р.п.Любытино  Любытинского сельского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2030 годах согласно Приложению 4 к муниципальной программе;

адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Любытинского сельского поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2030 годах согласно Приложению 5 к муниципальной программе;

адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств, указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления согласно Приложению 6 к муниципальной программе;

адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией района согласно Приложению 7 к муниципальной программе.

8.4. Право  Администрации района исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения Администрации района межведомственной комиссией в порядке, установленном такой межведомственной комиссией;

право Администрации района исключать из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном такой межведомственной комиссией.

8.5. Наличие утвержденных до 1 ноября 2017 года правил благоустройства, принятых в соответствии с методическими рекомендациями для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр.

Наличие образованных земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых местному бюджету предоставляется субсидия из областного бюджета.

Наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается за счет средств субсидии, о принятии созданного в результате благоустройства дворовой территории имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

Наличие протокола по онлайн-голосованию и (или) итогового протокола муниципальной комиссии об итогах рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой (далее рейтинговое голосование), в год, следующий за годом проведения такого голосования, в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 01.02.2019 № 53 «О проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды» с учетом завершения мероприятий  по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования общественных территорий , проведенного в году реализации указанных мероприятий.

Наличие обязательного размещения Администрацией района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

проекта муниципальной программы для общественного обсуждения (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня размещения таких проектов  муниципальных программ, в том числе и при внесении в них изменений;

муниципальной программы и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, результатов этих обсуждений с учетом возможности направления гражданами своих предложений в электронной форме;

документов о составах общественных комиссий, графиков и протоколов их заседаний.

Наличие возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

I. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства дворовых территорий, а также общественных территорий

Одним из главных приоритетов развития территории  Любытинского сельского поселения  является создание благоприятной для проживания населения и ведения экономической деятельности городской среды.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство общественных территории  (центральная улица, площадь, набережная, пешеходная  дорожка и др.).

Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Состояние и уровень благоустройства дворовых территорий в значительной степени определяют психологический климат микрорайона. Без благоустройства дворовых территорий благоустройство р.п. Любытино Любытинского сельского поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Проблемой в сфере благоустройства сельской территорий является недостаточное количество комфортных, современных скверов, парков, пространств, предназначенных для досугового время препровождения граждан. В местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных форм, освещения, «зеленых зон».

Мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы, позволят благоустроить территорию р.п.Любытино Любытинского сельского поселения, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха граждан.

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость принятия муниципальной программы, целью которой является повышение уровня благоустройства территорий в р.п.Любытино и создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан. Реализация мероприятий муниципальной программы в р.п.Любытино позволит:

увеличить долю благоустроенных общественных территорий  от общего количества таких территорий на 45 %;

увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий исходя из муниципального перечня работ по благоустройству на 53 %;

повысить участие жителей многоквартирных домов в благоустройстве дворовых и общественных территорий;

повысить доступность общественных пространств для маломобильных групп населения.

Программа позволит благоустроить облик р.п.Любытино, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей.

- Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной  программы

- Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать следующие возможные риски:

- - риск неполного финансирования мероприятий муниципальной программы  из средств бюджета поселения;

- - внутренние риски: мерами управления внутренними рисками являются выработка механизма управления реализацией муниципальной программы, обеспечивающего своевременную оценку ее результатов, обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы.

- риск неисполнения (некачественного исполнения) мероприятий сторонними организациями, отобранными на конкурсной основе. Указанные риски являются сложно управляемыми и могут быть снижены путем применения мер в соответствии с действующим законодательством на этапе проведения конкурсных процедур.

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные бюджетные, социальные, управленческие и прочие риски, которые могут оказать влияние на конечный результат реализации мероприятий муниципальной программы.

К основным рискам относятся следующие:

недостаточное ресурсное обеспечение муниципальной программы. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями;

низкая социальная активность населения в части трудового участия в благоустройстве общественных и дворовых территорий.

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района осуществляет:

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объёмов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

принимает участие в реализации мероприятий программы посредством заключения контрактов в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Для  обеспечения мониторинга реализации муниципальной программы, отдел до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчётным, представляют полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по установленной форме обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в управление экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет управление экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, докладываются Главе муниципального района.

___________________

10

9. Мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Любытинского сельского поселения на 2018- 2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали-зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпро-граммы) | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов р.п.Любытино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Адресный перечень многоквартирных домов с указанием минимального перечня работ и перечня дополнительных работ по благоустройству (в том числе изготовление проектно-сметной документации): 1. 2018 год р.п.Любытино, ул.Советов, д.38 р.п. Любытино, ул.Советов, д. 125 | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2018-2030гг | 1.1.1 | федеральный бюджет | 99, 99042 | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 57, 31358 | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 39, 32600 | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 21, 84780 | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 218, 47780 | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий р.п.Любытино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2018-2030гг | 2.1 | федеральный бюджет | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Задача3. Благоустройство территорий общего пользования в р.п.Любытино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Благоустройство общественных территорий в р.п.Любытино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Благоустройство общественных территорий (в том числе изготовление проектно-сметной документации): в том числе по годам: | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2018-2030гг | 3.1 | федеральный бюджет |  | 466, 70118 | 1066, 94485 | 1013, 09808 | 904, 84704 | 919, 42129 | 855, 06565 | 605, 74559 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 267, 50882 | 32, 99815 | 31, 33292 | 27, 98496 | 28, 43571 | 26, 44535 | 18, 73441 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  | 183, 55300 | 274, 98600 | 275, 00000 | 260, 00000 | 254, 31400 | 220, 37800 | 156, 12000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3.1.1.1 | Благоустройство общественной территории площадь у Сбербанка на ул.Советов в р.п.Любытино у дома 34 ( 1 этап) | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2018г | 3.1 | федеральный бюджет | 466, 70118 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 267, 50882 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 183, 55300 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.2. | Благоустройство общественной территории площадь у Сбербанка на ул.Советов в р.п.Любытино у дома 34 ( 2 этап) и Общественная территория (памятник Герою Советского Союза - любытинцу В.Е.Иванову) ул. В.Иванова, возле дома 2 в рп Любытино | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2019г | 3.1 | федеральный бюджет | 0, 00000 | 1066, 94485 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 32, 99815 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 274, 98600 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3.1.1.3 | Общественная территория (памятник Герою Советского Союза - любытинцу В.Е.Иванову) ул. В.Иванова, возле дома 2 в рп Любытино (2 этап) и благоустройство общественной территории (площадь Центральная) на ул.Советов в р.п.Любытино напротив дома 46 (1 этап) | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2020г | 3.1 | федеральный бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 1013, 09808 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 31, 33292 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 275, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.4 | Благоустройство общественной территории (площадь Центральная) на ул.Советов в р.п.Любытино напротив дома 46 (2 этап) Благоустройство общественной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дорожки по ул.Пушкинская в р.п.Любытино (1 этап) | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, ТСЖ, ТСН | 2021г | 3.1 | федеральный бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 904, 84704 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 27, 98496 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 260, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3.1.1.5 | Благоустройство общественной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дорожки по ул.Пушкинская в р.п.Любытино (2 этап) | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2022г | 3.1 | федеральный бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 919, 42129 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 00, 00000 | 28, 43571 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 254, 31400 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.6 | Благоустройство общественной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дорожки по ул.Пушкинская в р.п.Любытино (3 этап) | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2023г | 3.1 | федеральный бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 855, 06565 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 26, 44535 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 220, 37800 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3.1.1.7 | Благоустройство обще-ственной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дорожки по ул.Пушкинская в р.п.Любытино (4 этап) | комитет; подрядные организа-ции, привле-ченные на конкурсной основе | 2024г | 3.1 | федеральный бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 605, 74559 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 18, 73441 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 156, 12100 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.8 | Благоустройство обще-ственной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дорожки по ул.Пушкинская в р.п.Любытино (5 этап) | комитет; подрядные организа-ции, привле-ченные на конкурсной основе | 2025г | 3.1 | федеральный бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 917, 76300 | 1374, 92900 | 1319, 43100 | 1192, 83200 | 1202, 17100 | 1101, 88900 | 780, 60100 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 1136, 24080 | 1374, 92900 | 1319, 43100 | 1192, 83200 | 1202, 17100 | 1101, 88900 | 780, 60100 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

10. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (крат-кое описание) | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. Мероприятия: Разработка проектно- сметной документации на выполнение ремонта дворовых территории МКД | комитет | 2018 год | 2030 год | локально- сметный расчет | повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 1.2 Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий МКД | комитет | 2018 год | 2030 год | проведен ремонт дорожного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест площадь отремонтированного дорожного покрытия дворовых территорий МКД, составит 375 кв.м | повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 2.1.Мероприятия: информирование населения о проводимых мероприятий по благоустройству дворовых территории МКД | комитет | 2018 | 2030 год | 100 % уровень информирования о мероприятиях по благоустройству дворовых территорий МКД, доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Мероприятия: Разработка проектно-сметной документации на благоустройство общественных территорий | комитет | 2018 | 2030 год | локально- сметный расчет | повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |
| 3.2 Мероприятия: проведение благоустройства общественных территорий | комитет | 2018 | 2030 год | проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров, установка МАФ | Повышение уровня ежегодного достижения целевых показателей муниципальной программы |

Приложение  1

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Любытинского сельского поселения

на 2018-2030 годы»

Минимальный перечень работ по благоустройству, предлагаемых к размещению на дворовой территории с визуализацией

(в соответствии нормативной стоимостью, установленной постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305  «Об утверждении государственной программы Новгородской области «Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2030 годы»)

| № п/п | Наименование работ по благоустройству с визуализацией | Единица измерения | Стоимость, не более, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Асфальтовое покрытие с установкой бортового камня | кв.м | 2,5 |
| 2. | Установка фонарных столбов | ед. | 80,0 |
| 3. | Установка скамеек | ед. | 20,0 |
| 4. | Установка урн | ед. | 15,0 |

Дополнительный перечень работ:

| № п/п | Наименование работ по благоустройству с визуализацией | Единица измерения | Стоимость 2020 года, не более, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Оборудование детских и (или) спортивных площадок или | ед. | 265,0 |
| 22. | Оборудование автомобильной парковок | кв.м | 3,5 |
| 33. | Озеленение территорий | кв.м | 0,7 |

Приложение  2

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Любытинского сельского поселения

на 2018-2030 годы»

ПОРЯДОК

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Любытинского сельского поселения, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

  - Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом государственной власти Новгородской области принято решение о таком участии;

трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

  - Под формой финансового участия понимается:

доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом государственной власти Новгородской области принято решение о таком участии;

доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом государственной власти Новгородской области.

2

2. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в объеме, не менее установленного государственной программой Новгородской области формирования городской среды, в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Новгородской области.

2.2. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного государственной программой Новгородской области формирования городской среды, в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Новгородской области.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3.Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае, если государственной программой формирования городской среды Новгородской области будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый Администрацией  Любытинского муниципального района для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет Любытинского сельского поселения в Управлении  Федерального казначейства по Новгородской области.

3.2. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Отдел бухгалтерского учета Администрации муниципального района обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района на:

финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий Любытинского сельского поселения, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если государственной программой Новгородской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ);

финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Любытинского сельского поселения, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если государственной программой Новгородской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Отдел бухгалтерского учета и муниципальных закупок Администрации муниципального района осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации не позднее двадцати рабочих  дней после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Текущий контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Отдел бухгалтерского учета и муниципальных закупок Администрации муниципального района обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

_________________________

Приложение  3

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Любытинского сельского поселения

на 2018-2030 годы»

Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых и общественных территорий, включенных в программу «Формирование современной городской среды на территории Любытинского сельского поселения на 2018-2030годы» должны выполняться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и соответствовать требованиям СП 42.13330.2011. Градостроительство и СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, Федеральному закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Мероприятия).

Основными принципами формирования среды жизнедеятельности при реконструкции застройки является создание условий для обеспечения физической, пространственной доступности объектов и комплексов различного назначения (жилых, социальных, и др.), а также обеспечение безопасности и комфортности городской среды.

При создании доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения.

Основу доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности должен составлять без барьерный каркас территории реконструируемой застройки, обеспечивающий создание инвалидам условий для самостоятельного осуществления основных жизненных процессов: культурно-бытовых потребностей, передвижения с трудовыми и культурно-бытовыми целями, отдыха, занятия спортом и др.

Принципы формирования без барьерного каркаса территории должны основываться на принципах универсального дизайна и обеспечивать равенство в использовании городской среды всеми категориями населения, гибкость в использовании и возможность выбора всеми категориями населения способов передвижения.

При проведении работ по ремонту дворовых территорий Любытинского сельского поселения и ремонта наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Любытинского сельского поселения предусмотрены наличие сопряжений между тротуарами и дорогами для формирования без барьерного каркаса благоустраиваемой территории.

__________________________

Приложение  4

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Любытинского сельского поселения

на 2018-2030 годы»

Адресный перечень

дворовых территорий многоквартирных домов,

расположенных на территории Любытинского сельского поселения,

которые подлежат благоустройству в 2018-2030 годах

| № п/п | Адрес дворовой территории |
| --- | --- |
| 1. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п.Любытино, ул.Советов, д.38 |
| 2. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п.Любытино, ул.Советов, д.125 |

Приложение  5

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Любытинского сельского поселения

на 2018-2030 годы»

Адресный перечень

общественных территорий, расположенных на территории

Любытинского сельского поселения,

которые подлежат благоустройству в 2018-2030 годах

| № п/п | Адрес общественной территории | Наименование | Виды работ | Сроки реализации (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п.Любытино, площадь у Сбербанка на ул.Советов (1 этап) | Благоустройство площади у Сбербанка | Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, устройство асфальто-бетонных покрытий дорожек, установка скамеек, урн, информационного щита, разбивка клумб | 2018 |
| 2. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п.Любытино, площадь у Сбербанка на ул.Советов ( 2 этап) Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п.Любытино, (памятник Герою Советского Союза - любытинцу В.Е.Иванову) ул. В.Иванова, возле дома 2 в рп Любытино (1 этап) | благоустройство общественных территорий | Разбивка клумб, посадка многолетних цветов, декоративного кустарника), установка объемных цветочных фигур, арок Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня, укладка плитки, установка скамеек, урн, разбивка клумб, посадка многолетних цветов, декоративного кустарника) | 2019 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п.Любытино, (памятник Герою Советского Союза - любытинцу В.Е.Иванову) ул. В.Иванова, возле дома 2 в рп Любытино (2 этап) Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п. Любытино, площадь Центральная на ул.Советов напротив дома 46 (1 этап) | благоустройство общественных территорий | Устройство и разбивка клумб (четырех цветников из бетона с облицовкой по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: три цветника прямоугольной формы и один в виде шестигранника, посадка многолетних цветов, декоративного кустарника), устройство пешеходных дорожек. Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка, укладка тротуарной плитки и устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей плотных с установкой по периметру бортовых камней, укрепление откосов бетоном с облицовкой декоративным камнем, устройство ступеней для перехода между площадками, разбивка клумб, обустройство газонов, установка 5 светильников в виде шара. | 2020 |
| 4. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п. Любытино, площадь Центральная на ул.Советов напротив дома 46 (2 этап) Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п. Любытино, ул. Пушкинская. Благоустройство общественной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дорожки по ул.Пушкинская в р.п.Любытино (1 этап) | благоустройство общественных территорий | Разбивка клумб, посадка многолетних цветов, декоративного кустарника, установка скамеек, урн Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка, устройство покрытия из асфальтобетонных смесей с установкой бортовых камней, тротуарная плитка | 2021 |
| 5. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п. Любытино, ул. Пушкинская. Благоустройство общественной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дорожки по ул.Пушкинская в р.п.Любытино (2 этап) | благоустройство общественной территорий | Установка скамеек, урн, Разбивка клумб, посадка многолетних цветов, декоративного кустарника | 2022 |
| 6. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п. Любытино, ул. Пушкинская. Благоустройство общественной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дорожки по ул.Пушкинская в р.п.Любытино (3 этап). | благоустройство общественной территории | Обустройство зоны отдыха: установка скамеек, урн, выполнение вертикального озеленения, установка МАФов. | 2023 |

| 7. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п. Любытино, ул. Пушкинская. Благоустройство общественной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дорожки по ул.Пушкинская в р.п.Любытино (4 этап). | благоустройство общественной территории | Обустройство зоны отдыха: планировка площадей, валка деревьев, корчевка пней, устройство подстилающих слоев оснований из песка, озеленение | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, р.п. Любытино, ул. Пушкинская. Благоустройство общественной территории, прилегающей к скверу, пешеходной дорожки по ул.Пушкинская в р.п.Любытино (5 этап). | благоустройство общественной территории | Обустройство зоны отдыха: устройство газонов, укладка тротуарной плитки, установка МАФов, озеленение. | 2025 |

Приложение  6

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Любытинского сельского поселения

на 2018-2030 годы»

Адресный перечень

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

По итогам инвентаризации территорий Любытинского сельского поселения объектов, которые подлежат благоустройству, не выявлено.

____________________

Приложение  7

к муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Любытинского сельского поселения

на 2018-2030 годы»

Адресный перечень

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству не позднее 2030года за счет средств собственников (пользователей) в соответствии

с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

По итогам инвентаризации территорий Любытинского сельского поселения объектов, которые подлежат благоустройству, не выявлено.

____________________________