##### Российская  Федерация

##### Новгородская область

Администрация  Любытинского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  17.01.2024 № 56

31.01.2024 № 104

05.04.2024 № 368

20.05.2024 № 627

р.п.Любытино

Об утверждении  муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского

поселения на 2024-2030 годы»

Администрация            Любытинского      муниципального     района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения  на 2024-2030 годы» (далее - муниципальная программа) в новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:

от 01.02.2023 № 88  «Об утверждении муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2016-2020 годы и на период до 2028 года»;

от 10.03.2023 № 271, от 12.05.2023 № 567, от 13.06.2023 № 722, от 26.07.2023 № 934, от 21.09.2023 № 1116, от  09.01.2024 № 11  «О внесении изменений в муниципальную программу Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2016-2020 годы и на период до 2028 года».

3. Опубликовать постановление  в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района         А.А. Устинов

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

от   17.01.2024 № 56

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории

Любытинского  сельского  поселения на 2024-2030 годы»

Паспорт муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы:

муниципальная  программа Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2024-2030 годы» (далее - муниципальная программа).

2. Ответственные исполнители муниципальной  программы:

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации  Любытинского муниципального района» (далее комитет).

3. Соисполнители  муниципальной программы:

Комитеты и отделы Администрации Любытинского муниципального района, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и организации.

4. Подпрограммы муниципальной программы:

- «Озеленение, уборка мусора, пожарная безопасность на территории Любытинского сельского поселения»;

- «Уличное освещение территории Любытинского сельского поселения»;

- «Содержание, текущий и капитальный ремонт дорог в границах населенных пунктов Любытинского сельского поселения».

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Любытинского сельского поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Улучшение ландшафта (покупка, доставка, посадка цветов, деревьев, (шт.) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 1.1.2. | Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений, спиливание аварийных и упавших (шт.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Задача 2. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уборка общественных территорий поселения, (кв.м) | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 |
| 2.2. | Проведение месячников, субботников, (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | Оборудование контейнерных площадок, (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.4. | Приобретение, покраска и ремонт скамеек, (шт.) урн, (шт.) досок объявлений, (шт.) | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 |
| 2.5. | Ремонт мостков, мостов, полоскалищ (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.6. | Санитарная уборка общественных туалетов и прилегающей территории, (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.7. | Обеспечение противопожарной безопасности и содержание источников противопожарного водоснабжения и пожарных водоемов, (ед.) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8. | Устройство муниципальных заборов (м) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.9. | Химическая обработка против борщевика сосновского, дезинфекция против клещей (га) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.10. | Благоустройство, содержание общественного кладбища (ед) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.11. | Поддержка реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий (ед.) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Поддержку проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальную программу развития территорий(ед) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Реализация приоритетного проекта «Народный бюджет» (ед) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Организация конкурса на лучшую благоустроенную территорию МКД (ед) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3. Организация освещения улиц Любытинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения, (светильников, шт.) | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 |
| 3.2. | Заключение договоров с энергоснабжающими организациями по оплате за активную энергию и обслуживающими организациями, (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Задача 4. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содержание дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, (км) | 128,471 | 128,471 | 128,471 | 128,471 | 128,471 | 128,471 | 128,471 |
| 4.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, (км) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

6. Срок реализации муниципальной программы: 2024-2030 годы.

7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет поселения | внебюджетные средства | всего |
| 2024 | 0,00000 | 4 120,00000 | 26 094,85832 | 500,00000 | 30 714,85832 |
| 2025 | 0,00000 | 1 080,00000 | 20 650,90000 | 0,00000 | 21 730,90000 |
| 2026 | 0,00000 | 1 080,00000 | 20 224,90000 | 0,00000 | 21 304,90000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| ВСЕГО | 0,00000 | 6 280,00000 | 66 970,65832 | 500,00000 | 73 750,65832 |

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Проводятся  запланированные мероприятия по благоустройству территорий, целевые показатели которых равнозначны запланированных в данной  программе:

единое управление комплексным благоустройством Любытинского сельского поселения;

определение перспективы улучшения благоустройства Любытинского сельского поселения;

создание условий для работы и отдыха жителей поселения;

улучшение состояния территорий поселения;

улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

совершенствование эстетического состояния территории;

увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

предотвращение сокращения (вырубки) зелёных насаждений;

увеличение количества высаживаемых деревьев;

благоустроенность населенных пунктов поселения.

I. Характеристика текущего состояния, в сфере реализации муниципальной программы, приоритеты и цели политики в сфере благоустройства

В вопросах благоустройства территории Любытинского сельского  поселения имеется ряд проблем. Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий, а также состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Для решения проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству территории поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление  промышленных отходов и негативное их воздействие

на окружающую среду является одной из главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения

требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Приоритеты в сфере  благоустройства, в настоящее время установлены:

Жилищным кодексом Российской Федерации;

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях»;

областным законом от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях».

На территории  муниципального  района приоритеты в сфере благоустройства  установлены Правилами благоустройства территории Любытинского сельского поселения, утвержденными Советом  депутатов Любытинского от сельского поселения от 11.03.2022 № 68.

В соответствии с вышеперечисленными документами муниципальная программа должна обеспечить повышение уровня благоустройства Любытинского сельского  поселения.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Любытинского сельского  поселения, создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения потребностей населения  в благоприятных условиях.

Для достижения поставленных целей в муниципальной программе реализуются меры  для решения следующих основных задач:

приведение территории Любытинского сельского  поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм;

организация освещения улиц Любытинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей;

обеспечение  надлежащего содержания дорожной сети.

Решение вышеперечисленных задач осуществляется посредством подпрограмм муниципальной программы.

Решение задачи муниципальной программы «Приведение территории Любытинского сельского  поселения в  соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, к требованиям  санитарно-эпиде-миологических и экологических норм», осуществляется путем реализации подпрограммы «Озеленение,  уборка мусора, пожарная безопасность  на территории Любытинского сельского  поселения».

Решение задачи муниципальной программы «Организация освещения улиц Любытинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей», осуществляется путем реализации подпрограммы «Уличное освещение территории Любытинского сельского  поселения».

Решение задачи муниципальной программы «Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети» осуществляется путем реализации подпро-

раммы «Содержание, текущий и капитальный ремонт дорог Любытинского

сельского поселения».

II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной  программы.

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки её результативности и эффективности и включает в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной программы;

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Внешние риски |  |  |  |
| Правовые | изменение дейст-вующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, влияющих на ус-ловия реализации муниципальной программы | мониторинг изменений законодательства в сфере благоустройства | корректировка муниципальной программы; корректировка муниципальных нормативных правовых актов |
| Макроэкономические (финансовые) | неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению доходов бюджета муниципального района или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых | привлечение средств на реализацию мероприятий муниципальной программы из вышестоящего бюджета; мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы; рациональное использование | корректировка муниципальной программы в соответствии с фактическим уровнем финансирования и перераспределение средств между наиболее приоритетными направлениями муниципальной программы, сокращение объемов финансирования менее |
|  | расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы | имеющихся финансовых средств (обеспечение экономии бюджетных средств при осуществлении муниципального заказа в рамках реализации мероприятий муниципальной программы) | приоритетных направлений муниципальной программы |
| Внутренние риски |  |  |  |
| Организационные | недостаточная точность плани-рования меро-приятий и прогнозирования значений показателей муниципальной программы | составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения; мониторинг результативности мероприятий муниципальной программы и эффективности использования бюджетных средств, направляемых на реализацию муниципальной программы; размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной программы на сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; составление плана муниципальных закупок, формирование четких требований к квалификации исполнителей и результатам работ | корректировка плана мероприятий муниципальной программы и значений показателей реализации муниципальной про- граммы; применение штраф-ных санкций к внешним исполнителям мероприятий муниципальной программы, при необходимости - замена исполнителей мероприятий |
| Ресурсные (кадровые) | недостаточная квалификация специалистов, исполняющих мероприятия муниципальной программы | назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их полноценного участия в реализации мероприятий муниципальной программы; повышение квалификации исполнителей мероприятий муниципальной программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение им открытого доступа к | ротация или замена исполнителей мероприятий муниципальной программы |
|  |  | методическим и информационным материалам); привлечение к реализации мероприятий муниципальной программы представителей общественных и научных организаций |  |

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального района, который несет ответственность за реализацию муниципальной программы, уточняет сроки реализации мероприятий муниципальной программы и объемы их финансирования.

Комитетом выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий муниципальной  программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации муниципальной программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач муниципальной программы по результатам принятия областного бюджета и бюджета муниципального района и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей муниципальной программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Мониторинг  хода реализации муниципальных программ  осуществляет управление экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за  отчетным.

Комитет финансов Администрации муниципального района представляет в управление экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

отдел  благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района совместно с соисполнителями  до 15 июля текущего  года и до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной  программы и направляет их в управление экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

IV. Мероприятия муниципальной программы Любытинского

сельского поселения  «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2024-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализа ции | Целевой показа-тель (но мер целевого пока- зателя из паспорта муници-паль- ной про-граммы) | Источник финан сирования | Объемы финансирования ( тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | «Озеленение, уборка мусора, пожарная безопасность на территории Любытинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Озеленение, уборка мусора, пожарная безопасность на территории Любытинского сельского поселения | комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 1.1.1-2.16. | бюджет сельского поселения | 7 470, 29490 | 4488, 60000 | 4420, 40000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2 500, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | внебюджет | 500, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 10 470, 29490 | 4488, 60000 | 4420, 40000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | «Уличное освещение территории Любытинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация подпрограммы «Уличное освещение территории Любытинского сельского поселения» | комитет; порядные оргнизации, привлеченные на конкурной основе | 2024-2030 годы | 3.1- 3.2. | бюджет сельского поселения | 11 902, 50410 | 10290,90000 | 9787, 10000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 11 902, 50410 | 10290,90000 | 9787, 10000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 3. | «Содержание, текущий и капитальный ремонт дорог Любытинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация подпро-граммы «Содержание, текущий и ка-питальный ремонт дорог Любытинского сельского поселения» | комитет; подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 4.1-4.2 | бюджет сельского поселения | 6722, 05932 | 5871, 40000 | 6017, 40000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1620, 00000 | 1080, 00000 | 1080, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 8342, 05932 | 6951, 40000 | 7097, 40000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 30 714, 85832 | 21730,90000 | 21304,90000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

I. Подпрограмма «Озеленение и уборка мусора, пожарная безопасность на территории Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2024-2030 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнитель подпрограммы: комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района

2. Задачи и целевые показатели:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению, с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение ландшафта (покупка, доставка, посадка цветов, деревьев, (шт.) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| 1.2. | Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений, спиливание аварийных и упавших (шт.) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. | Задача 2. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уборка общественных территорий поселения, (кв.м) | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 | 12291,9 |
| 2.2. | Проведение месячников, субботников (ед.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.3 | Оборудование контейнерных площадок, (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.4. | Приобретение, покраска и ремонт скамеек, (шт.) урн, (шт.) досок объявлений, (шт.) | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 1 |
| 2.5. | Ремонт мостков, мостов, полоскалищ (шт.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.6. | Санитарная уборка общественных туалетов и прилегающей территории, (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.7. | Обеспечение противопожарной безопасности и содержание источников противопожарного водоснабжения и пожарных водоемов (ед.) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 2.8. | Устройство муниципальных заборов (м) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9. | Химическая обработка против борщевика сосновского, дезинфекция против клещей (га) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.10. | Благоустройство, содержание общественного кладбища (ед) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.11. | Поддержка реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий (ед) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Поддержка проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальную программу развития территорий(ед) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Реализация приоритетного проекта «Народный бюджет» (ед) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Организация конкурса на лучшую благоустроенную территорию МКД (ед) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2024-2030 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной | бюджет поселения | внебюд-жетные | всего |
|  |  | бюджет |  | средства |  |
| 2024 | 0,00000 | 2 500,00000 | 7 470,29490 | 500,00000 | 10 470,29490 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 4 488,60000 | 0,00000 | 4 488,60000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 4 420,40000 | 0,00000 | 4 420,40000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| всего | 0,00000 | 2 500,00000 | 16379,29490 | 500,00000 | 19 379,29490 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

Проведение  работ по реконструкции уже имеющихся насаждений позволит не только убрать деревья, находящиеся в аварийном состоянии, но и освободить площади под новые посадки.

Дополнительное устройство газонов и цветников не только позволит закрепить откосы, предотвращающие водную эрозию почвы, но и в значительной степени обогатит ландшафт.

Озеленение санитарно-защитных зон предприятий существенно увеличит площади зеленых насаждений, будет способствовать улучшению очистки атмосферного воздуха от выбросов загрязняющих веществ.

Проведение инвентаризации зеленых насаждений на территории поселения позволит дать наиболее объективную оценку состояния и развития зеленого фонда, своевременно выявить насаждения, нуждающиеся в реконструкции или замене.

При отсутствии «свободных» площадей вблизи зданий и сооружений, дополнительное озеленение с помощью вазонов и цветочниц с применением вертикального озеленения не только значительно увеличит площадь зеленых насаждений, но и придаст объектам более эстетичный вид.

Создание целостной системы озеленения внесет значительный вклад в благоустройство, внешний облик населенных пунктов поселения, украсит ландшафт,  оздоровит экологическую ситуацию, а в конечном итоге позволит добиться улучшения условий жизни.

Проведение  мероприятий по  уборке  территорий, ликвидации несанкционированных  свалок позволит улучшить экологическую обстановку  и создать среду, комфортную для проживания жителей поселения.

6. Мероприятия  подпрограммы «Озеленение, уборка мусора, пожарная безопасность на территории

Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения  «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2024-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол- нитель | Срок реализа-ции | Целевой показатель номер целевого показателя из паспорта муници-пальной подпро-граммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с нормативными требованиями, предъявляемыми к озеленению: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Улучшение ландшафта (покупка, дос тавка, посадка цветов, дере- вьев),оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений, спиливание аварийных и упавших согласно муниципальных контрактов и договоров | комитет, подрядные организа- циии, привле-ченные на конкурсной основе | 2024- 2030 годы | 1.1-1.2 | бюджет сельского поселения | 1 073, 50000 | 900, 00000 | 900, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 1 073, 50000 | 900, 00000 | 900, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Задача 2. Приведение территории Любытинского сельского поселения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических и экологических норм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уборка общественных территорий поселения, мест общего пользования, проведение месячников, субботников | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 2.1-2.2 | бюджет сельского поселения | 1 801, 00000 | 1661, 00000 | 1661, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.2 | Содержание, ремонт мостов, мостков,урн, полоскалищ, скамеек, досок объявлений, муниципальных заборов, контейнерных площа-док, прочих основных средств, расходных мате-риалов, приобретение и установка оборудования в местах отдыха (малые игровые формы: качели и т.п.), изготовление и установка номерных знаков на дома и знаков с названием улиц населенных пунктов, разработка эскизного проекта артобъекта "Ладья", иные работы по благоустройству | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 2.3 2.4 2.6 2.7 2.9 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 306, 73733 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3. | Обеспечение противопо-жарной безопасности и содержание источников противопожарного водо-снабжения и пожарных водоемов |  | комитет, подряд- ные ор- ганиза- ции, при- влеченные на конкурс- ной основе | 2024-2030 годы | 2.8 |  | бюджет сельского поселения областной бюджет | 773, 15757 0, 00000 | 186, 90000 0, 00000 | 186, 90000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.4. | Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом,дезинфекция против клещей согласно муниципальных контрактов и договоров, в т. ч. |  | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 2.10 |  | бюджет сельского поселения | 415, 90000 | 393, 90000 | 393, 90000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.4.1 |  | мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическим способом | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 2.10 |  | бюджет сельского поселения | 393, 90000 | 393, 90000 | 393, 90000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.4.2 |  | дезинфекция против клещей | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 2.10 |  | бюджет сельского поселения | 22, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Благоустройство, содержание общест-венного кладбища | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 2.11 | бюджет сельского поселения | 600, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 2.6. | Софинансирование субсидии бюджета го-родских и сельских посе-лений Новгородской области на поддержку реализации проектов территориальных обще-ственных самоуп-равлений, включенных в муниципальные программы развития территорий, в т.ч. | комитет, подрядные организа- ции, при- влеченные на конкурсной основе, отдел по работе с населением и обществен-ными объе-динениями | 2024-2030 годы | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 700, 00000 0, 00000 | 646, 80000 0, 00000 | 578, 60000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.6.1. | ТОС «Бор» - ремонт пожарного водоема д.Бор | комитет, подрядные организа- ции, при- влеченные на конкурсной основе, отдел по работе с населением и обществен-ными объеди-нениями | 2024-2030 годы | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 100, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.2 | ТОС «ул.Широкая» - приобретение спортивного оборудования | комитет, подрядные организа- ции, привле-ченные на конкурсной основе,отдел по работе с населением и обществен-ными объединениями | 2024-2030 годы | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 100, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.6.3. | ТОС «Гамзинское» - борьба с борщевиком Сосновского | комитет, подрядные организа- ции, привле-ченные на конкурсной основе,отдел по работе с населением и обществен-ными объединениями | 2024-2030 годы | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 100, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.6.4. | ТОС «Вычеремское» - ремонт пожарного водоема, установка контейнерной площадки для сбора ТКО | комитет, подрядные организа- ции, привле-ченные на конкурсной основе,отдел по работе с населением и обществен-ными объединениями | 2024-2030 годы | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 100, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.6.5. | ТОС «Луково» - ремонт пожарного водоема д.Луково | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и общественны-ми бъедине-ниями | 2024-2030 годы | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 100, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.6.6. | ТОС «Артёмовское» - благоустройство гражданского кладбища д.Артем | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и общественны-ми бъедине-ниями | 2024-2030 годы | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 100, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 2.6.7. | ТОС «ул. Артема» - благоустройство сквера «Ветеранов» | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и общественны-ми бъедине-ниями | 2024-2030 годы | 2.13 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 100, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. | Софинансирование субсидии бюджета городских и сельских поселений Новгородской области на поддержку проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальную программу развития территорий. Проект благоустройства парка «Центральный» | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и обществен-ными объедине-ниями | 2024-2030 годы | 2.14 | бюджет сельского поселения областной бюджет внебюджетные средства | 750, 00000 1 500, 00000 500, 00000 | 700, 00000 0, 00000 0, 00000 | 700, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 0, 00000 |
| 2.8 | Софинансирование субсидии бюджета городских и сельских посе-лений Новго-родской области на реализацию приоритетного проекта «Народный бюджет | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и обществен-ными объедине-ниями | 2024-2030 годы | 2.15 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 1050, 00000 1000, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений, организовавших конкурс на лучшую благоустроенную территорию МКД | комитет, подрядные организации, привлечен-ные на кон-курсной основе,отдел по работе с населением и обществен-ными объединениями | 2024 год | 2.16 | бюджет сельского поселения | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 9 396, 79490 | 3588, 60000 | 3520, 40000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 10 470, 29490 | 4488, 60000 | 4420, 40000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

II. Подпрограмма «Уличное освещение территорий Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения

на 2024-2030 годы»

Паспорт подпрограммы

1. Исполнители подпрограммы: комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района

2. Задачи и целевые показатели:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача. Организация освещения улиц Любытинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения, (светильников, шт.) | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 |
| 1.2. | Заключение договоров с энергоснабжающими организациями по оплате за активную энергию и обслуживающими организациями, (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2024-2030 годы

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной | бюджет поселения | внебюд-жетные | всего |
|  |  | бюджет |  | средства |  |
| 2024 | 0,00000 | 0,00000 | 11902,50410 | 0,00000 | 11 902,50410 |
| 2025 | 0,00000 | 0,00000 | 10290,90000 | 0,00000 | 10 290,90000 |
| 2026 | 0,00000 | 0,00000 | 9 787,10000 | 0,00000 | 9 787,10000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| всего | 0,00000 | 0,00000 | 31980,50410 | 0,00000 | 31 980,50410 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

создание условий для комфортного проживания населения поселения;

улучшение освещенности дорог, улиц, дворовых территорий и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры;

обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;

сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание;

экономия электроэнергии.

6. Мероприятия  подпрограммы «Уличное освещение территорий Любытинского сельского поселения»

муниципальной программы Любытинского сельского поселения  «Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2024-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Организация освещения улиц Любытинского сельского поселения в целях улучшения условий проживания жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Перечисление денежных средств за техническое обслуживание сетей уличного освещения | комитет, подрядные организа- ции,при- влеченн- ные на конкурсной основе | 2024-2030 годы | 1.1-1.2 | бюджет сельского поселения | 1300, 00000 | 1100, 00000 | 1100, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
| 1.2. | Перечисление необходимого объема средств в качестве оплаты за поставку электрической энергии | подрядные организа- ции,при- влеченн- ные на кон-курсной основе | 2024-2030 годы | 1.2. | бюджет сельского поселения | 3 459, 99900 | 3190, 90000 | 3687, 10000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Перечисление необходи-мого объема средств в качестве оплаты за оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при потреблении электрической энергии | комитет, подряд- ные ор- ганиза ции,при- влеченн- ные на конкурс- ной основе | 2024-2030 годы | 1.2. | бюджет сельского поселения | 7 142, 50510 | 6000, 00000 | 5000, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 11 902, 50410 | 10290, 90000 | 9787, 10000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |

III. Подпрограмма «Содержание, текущий и капитальный ремонт дорог Любытинского сельского поселения»

муниципальной программы Любытинского сельского поселения «Благоустройство территории Любытинского сельского  поселения на 2024-2030 годы»

1. Исполнитель подпрограммы: комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации  муниципального района

2. Задачи и целевые показатели:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, (км) | 128, 471 | 128, 471 | 128, 471 | 128, 471 | 128, 471 | 128, 471 | 128, 471 |
| 1.2. | Ремонт автодорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, (км) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

3. Сроки реализации подпрограммы: 2024-2030 годы.

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет | областной | бюджет поселения | внебюд-жетные | всего |
|  |  | бюджет |  | средства |  |
| 2024 | 0,00000 | 1 620,00000 | 6 722,05932 | 0,00000 | 8 342,05932 |
| 2025 | 0,00000 | 1 080,00000 | 5 871,40000 | 0,00000 | 6 951,40000 |
| 2026 | 0,00000 | 1 080,00000 | 6 017,40000 | 0,00000 | 7 097,40000 |
| 2027 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2028 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2029 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 2030 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| всего | 0,00000 | 3 780,00000 | 18 610,85932 | 0,00000 | 22 390,85932 |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

привести в надлежащее техническое и эксплуатационное состояние асфальтовое покрытие дорог в Любытинском сельском поселении;

повышение  безопасности транспортного движения;

обеспечение более комфортных условий для проживания населения на территории Любытинского сельского поселения.

6. Мероприятия подпрограммы «Содержание, текущий и капитальный ремонт дорог

Любытинского сельского поселения» муниципальной программы Любытинского сельского поселения

«Благоустройство территории Любытинского сельского поселения на 2024-2030 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Обеспечение надлежащего содержания дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Любытинско- го сельского поселения | комитет, подрядные оганизации, привлеченные на кон- курсной основе | 2024-2030 годы | 1.1 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 5878, 00932 810, 00000 | 5258, 40000 540, 00000 | 5388, 40000 540, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |
| 1.2. | Ремонт автодорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, в т.ч. | комитет, подядные оганизации, привлечен- ные на кон-курсной основе | 2024-2030 годы | 1.2 | бюджет сельского поселения областной бюджет | 844, 05000 810, 00000 | 613, 00000 540, 00000 | 629, 00000 540, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | ремонт дорог общего пользования местного значения по «ул. Парковая, д. Артем» (км 0+000- км 0+136,5(в том числе услуги по строительному контролю) Приоритетный проект«Дорога к дому» | комитет, подядные оганизации, привлечен- ные на кон-курсной основе | 2024-2030 годы |  | 1.2 |  | бюджет сельского поселения областной бюджет |  | 42, 65000 810, 00000 |  | 56, 80000 1080, 00000 | 56, 80000 1080, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 | 0, 00000 0, 00000 |  |
| 1.2.2. | Проверка смет и строи-тельный контроль | комитет, подядные оганизации, привлечен- ные на кон-курсной основе |  | 2024-2030 годы |  | 1.2 |  | бюджет сельского поселения | 301, 40000 | 584, 60000 |  | 600, 60000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0, 00000 | 0, 00000 |  | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |  | 0, 00000 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  | 8342, 05932 | 6951, 40000 |  | 7097, 40000 | 0, 00000 | 0, 00000 | 0, 00000 |  | 0, 00000 |

Приложение

к муниципальной программе

Любытинского сельского поселения

«Благоустройство территории

Любытинского сельского поселения на 2024-2030 годы»

ПОРЯДОК

расчета значений целевых показателей или источники получения информации муниципальной программы Любытинского муниципального района

«Благоустройство территории Любытинского сельского поселения

_на 2024-2030 годы»_

(наименование муниципальной программы)

| № целевого показателя в паспорте муниципальной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1.1. | Улучшение ландшафта (покупка, доставка, посадка цветов, деревьев, (шт.) | Суммарное количество приобретенных и высаженных цветов, деревьев за год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |
| 1.1.2. | Оформление существующих старовозрастных зеленых насаждений, спиливание аварийных и упавших (шт.) | Количество спиленных аварийных и старовозрастных деревьев за год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |
| 2.1. | Уборка общественных территорий поселения, (кв.м) | Площадь убираемых общественных тер-риторий поселения | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |
| 2.2. | Проведение месячников, субботников, (ед.) | Количество проведенных месячников, субботников за год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.3 | Оборудование контейнерных площадок, (шт.) | Количество оборудованых контей-нерных площадок за год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |
| 2.4. | Приобретение, покраска и ремонт скамеек, (шт.) урн, (шт.) досок объявлений, (шт.) | Количество приобретенных, окрашенных и отремонтированных скамеек, урн досок объявлений за год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |
| 2.5. | Приобретение и установка оборудования в местах отдыха (малые игровые формы: качели и т.п.), (шт.) | Количество приобретенных и уста-новленных малых игровые форм в местах отдыха за год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |
| 2.6. | Ремонт мостков, мостов, полоскалищ (шт.) | Количество отремонтированных мостков, мостов, полоскалищ | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |
| 2.7. | Санитарная уборка общественных туалетов и прилегающей территории, (шт.) | Количество убираемых общественных туалетов и прилегающей территории за год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |
| 2.8. | Обеспечение противопожарной безопасности и содержание источников противопожарного водоснабжения и пожарных водоемов, (ед.) | Количество источников противо-пожарного водоснабжения и по-жарных водоемов обслуживаемых за год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9. | Устройство муниципальных заборов (м) | Протяженность муниципальных заборов ,обустроенных за год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |
| 2.10. | Химическая обработка против борщевика сосновского, дезинфекция против клещей (га) | Площадь территории обработанной против борщевика сосновского, дезинфекция против клещей за год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |
| 2.11. | Благоустройство, содержание общественного кладбища (ед) | Количество общественных кладбищ,по которым производится благоустройство и содержание за год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |
| 2.12.. | Приобретение стройматериалов (м3) | Приобретение стройматериалов за год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |
| 2.13. | Поддержка реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития территорий(ед) | Количество обустроенных ТОСов за год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |
| 2.14. | Поддержка проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальную программу развития территорий(ед) | Количество проектов местных инициатив граждан, реализованных за год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района, отдела по работе с населением и общественными объ-единениями |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.15. | Реализация приоритетного проекта «Народный бюджет» (ед) | Количество проек-тов ,реализованных за год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |
| 2.16. | Организация конкурса на лучшую благоустроенную территорию (ед) | Количество проек-тов ,реализованных за год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района, отдела по работе с населением и общественными объединениями |
| 3.1. | Обеспечение бесперебойной работы уличного освещения, (светильников, шт.) | Обслуживание светильников уличного освещения в год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |
| 3.2. | Заключение договоров с энергоснабжающими организациями по оплате за активную энергию и обслуживающими организациями, (шт.) | Количество заключенных договоров с энергоснабжающими организациями по оплате за активную энергию и обслуживающими ор-ганизациями в год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |
| 4.1. | Содержание дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, (км) | Протяженность об-служиваемых дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения за год | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения, (км) | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в муниципальной собственности Любытинского сельского поселения | данные Комитета жилищно-коммунального хо-зяйства Администра-ции муниципального района |