ПРОЕКТ   ПРОГРАММЫ

развития опорного населенного пункта («дорожная карта») в целях достижения значений компонентов показателя

«Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах»

в п.Любытино Новгородской области

| № п/п | Наименование компонента показателя | Базовое значение (31.12.2019) | 2020-2024 | Применим / не применим | Плановый период |  |  |  |  |  | Итого, темп при-роста (%) | Наименование мероприятий на соответствующий год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | 40,97 | 43,22 | применим | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ввод жилья: 2025 -550 кв.м, и далее ежегодно не менее 560 кв.м |
| 2. | Увеличение обновленного жилищного фонда с базового периода | 897 | 5372,5 | применим | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 3. | Увеличение доли граждан, переселен-ных из непригодного для проживания жилищного фонда | 0 | 29 | применим | 32 | 32 | 32 | 32 | 54 | 54 | 54 | 2029 год Программа переселения из аварийного жилья, будет расселено 37 чел. |
| 4. | Увеличение доли населения, для кото-рого улучшится качество предостав-ляемых коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения) | 0 | 332 | применим | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2025 год подключение к водопроводным сетям 3 человека,далее ежегодное подключение не менее 3 человека,2029 г переселение из аварийного 37 ч. |
| 5. | Увеличение доли домовладений, подклю-ченных к сетевому природному газу, в том числе в рамках программы социаль-ной газификации | 373 | 538 | применим | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | Подключение 2025г-5 чел.,2026-1чел, 2027 23 чел. 2028- 23 чел 2029 23 чел, 2030- 23 чел |
| 6. | Увеличение доли домохозяйств, кото-рым обеспечена возможность широко-полосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - | - | Не применим | - | - | - | - | - | - | - | -не требуется |
| 7. | Снижение доли несанкционированных свалок отходов | 2 | 1 | применим | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025 год- уборка свалки В.Иванова |
| 8. | Увеличение доли парка подвижного состава общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного |  |  | Не применим |  |  |  |  |  |  |  | - не требуется |
| 9. | Увеличение доли улично-дорожной сети в опорном населенном пункте, находящейся в нормативном состоянии | 15,2 | 5,4 | применим | 35,48 | 36,13 | 36,77 | 37,42 | 38,06 | 36,13 | 36,13 | Ремонт : 2025-0,1 км, и далее не менее 0,1 км в год |
| 10. | Увеличение доли общей площади мест приложения труда (нежилой недвижи-мости), обновленной с базового периода | -- | 52,8 | применим | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2028-.строительство торговой точки на ул.Базарная, площадью 100 кв.м |
| 11. | Увеличение доли объектов (дошколь-ного и общего) образования, находя-щихся в удовлетворительном состоянии (не требующих капитального ремонта) | 0 | 3 | применим | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | -мероприятий не запланировано |
| 12. | Увеличение доли объектов первичной медико-санитарной помощи государ-ственных медицинских организаций, находящихся в удовлетворительном состоянии (имеющих физический износ менее 60 % и не находящихся в аварий-ном состоянии) |  |  | Не применим |  |  |  |  |  |  |  | - не требуется |
| 13. | Увеличение единовременной пропуск-ной способности спортивных сооруже-ний относительно нормативной пропуск-ной способности | 404 | 0 | применим | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | мероприятий не запланировано |
| 14. | Увеличение доли объектов организаций культурно-досугового типа и библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии |  |  | Не применим |  |  |  |  |  |  |  | - не требуется |
| 15. | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | 0 | 10 | применим | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 2025 год-2 общественные территории-ул.Советов(стадион), ул.Пушкинская 2026-2030 не менее одной территории в год |
|  | ИТОГО темп прироста (%) |  |  |  | 17,66 | 18,45 | 19,38 | 24,66 | 32,68 | 36,9 | 38,16 |  |

Проект внесла:

председатель

комитета ЖКХ                                                                                  С.С.Сурай

Согласовано:

Заместитель

Главы администрации

по инфраструктуре                                                                             Л.А.Иванова